เอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที่ 5 / 2550

## .    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   สายตลาดเสาร์

## หมู่ที่  1   ตำบลฉลอง   อำเภอสิชล   จังหวัดนครศรีธรรมราช

## ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

# ลงวันที่  8   เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  2550

# ราคากลาง    436,000 .- บาท

-------------------------------------------------------------------------

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลองซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “องค์การบริหารส่วนตำบล” มีความประสงค์

จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    สายตลาดเสาร์   หมู่ที่   1   ตำบลฉลอง  อำเภอ       สิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช   ขนาดผิวจราจรกว้าง 5  เมตร   ยาว  200  เมตร  หนา 0.15 เมตร   ไหล่ทางหินคลุกข้างละ  0.50  เมตร  หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า  1,000  ตารางเมตร  ก่อสร้างผิวจราจรตามแบบมาตรฐานสำนักวิศวกรรมทางหลวงชนบท   กรมโยธาธิการและผังเมือง   แบบเลขที่  GC-3-202/43  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   จำนวน   1  ป้าย

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

1.1 แบบรูปรายการละเอียด

1.2 แบบใบเสนอราคา

1.3 แบบสัญญาจ้าง

1.4 แบบหนังสือค้ำประกัน

(1) หลักประกันซอง

(2) หลักประกันสัญญา

1.5 บัญชีแสดงปริมาณค่าวัสดุและแรงงาน

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้าง        และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อ

ผู้ทิ้งงานของทางราชการ   รัฐวิสาหกิจ    หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น   หรือห้ามติดต่อ  หรือห้าม

เข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนตำบล

2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่

รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

2.3 ผู้เสนอราคาจะต้อง (เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา) มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง      ในวงเงินไม่น้อยกว่า  218,000.-   บาท      และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น   หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ ในสัญญาเดียวกัน

3. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคา  ดังนี้

- 2 -

3.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทปีปัจจุบัน และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม   (ถ้ามี)  พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

3.2 หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่น

ลงนามในใบเสนอราคาแทน

3.3 สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง    ( ให้ใช้ในกรณีที่มีการกำหนด

ผลงานตามข้อ 2.3 เท่านั้น )

3.4 บัญชีรายการก่อสร้าง  (หรือใบแจ้งปริมาณงาน)  ซึ่งต้องแสดงรายการวัสดุ    อุปกรณ์     ค่าแรงงาน

ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งกำไรด้วย

3.5 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา

4. การยื่นซองสอบราคา

4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้    โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ

ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  จำนวนเงินที่เสนอ

จะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร   โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข      หากมีการขูดลบ   ตก    เติม    แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา  พร้อมทั้งประทับตรา  (ถ้ามี)  กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน

ในการเสนอราคา    ให้เสนอเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว    โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือราคาต่อรายการ   ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง   ทั้งนี้  ราคารวม

ที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ       ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม   ภาษีอากรอื่น  และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอ  จะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า....45....วัน  นับแต่วันเปิดซองสอบราคา  โดยภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ    ไม่เกิน...30...วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง  (หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลให้เริ่มทำงาน)

4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคา   ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา   แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย   จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการ

เปิดซองสอบราคา   โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า  “ ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา เลขที่    5  / 2550 ”    ยื่นโดยตรงต่อองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ในวันที่    25  พฤษภาคม  2550  ระหว่างเวลา    09.00   น.  ถึง   09.30   น.  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาดและคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาในวันเดียวกัน    ตั้งแต่เวลา      09.35      น. เป็นต้นไป

- 3 -

5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม

5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตาม  ข้อ  2   หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ  4  แล้ว  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ  ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณา เห็นว่า จะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น

5.3 องค์การบริหารส่วนตำบลสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี

ดังต่อไปนี้

(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับเอกสาร

สอบราคาขององค์การบริหารส่วนตำบล

(2) ไม่กรอกชื่อ(นิติบุคคล)หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอ

ราคา

(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญหรือ

มีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ   ตก   เติม   แก้ไข  เปลี่ยนแปลง   โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ

พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้

5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา     คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การ

บริหารส่วนตำบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้     องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคา     หรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม   หรือไม่ถูกต้อง

5.5 องค์การบริหารส่วนตำบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด     หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคา

ที่เสนอทั้งหมดก็ได้และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา   ทั้งนี้     เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญและให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเด็ดขาด   ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ

มิได้     รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา       และลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็น

ผู้ทิ้งงาน     หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดเสนอราคาต่ำจนคาดหมายว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้        คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา     หรือองค์การบริหารส่วนตำบลจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจง      และแสดงหลักฐาน

ที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์  หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้     องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

- 4 -

6. การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ  1.3 กับองค์การบริหารส่วนตำบล  ภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง  และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเท่ากับร้อยละห้า ของราคา

ค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลไว้ในขณะทำสัญญา    โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด

ดังต่อไปนี้

6.1 เงินสด

6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญา หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการของราชการ

6.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4 (2)

6.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย

6.5 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย        ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆทราบแล้ว    โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคาร ตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกำหนด   (การใช้หลักประกันตามข้อนี้ใช้เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้าง

ที่มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท)

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา   (ผู้รับจ้าง)   พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

  - ( สำหรับการจ้างที่เป็นราคาต่อหน่วย)

องค์การบริหารส่วนตำบลจะจ่ายค่าจ้างต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำสำเร็จจริง   ตามราคา

ต่อหน่วยที่กำหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา   นอกจากกรณีต่อไปนี้

(1)  เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 125  (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า)  แต่ไม่เกินร้อยละ   150  (หนึ่งร้อยห้าสิบ)   ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคาจะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ  90  (เก้าสิบ)  ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา

(2)  เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ  150  (หนึ่งร้อยห้าสิบ)  ของปริมาณงาน ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา    จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ   83 (แปดสิบสาม)ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา

(3)  เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่น้อยกว่าร้อยละ  75  (เจ็ดสิบห้า)   ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา   จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญาและจะจ่ายเพิ่มชดเชยเป็นค่า  overhead  และ  mobilization   สำหรับงานรายการนั้นในอัตราร้อยละ  17  (สิบเจ็ด)   ของผลต่างระหว่างปริมาณงานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยปริมาณกับปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงคูณด้วยราคาต่อหน่วยตามสัญญา

- 5

(4)   องค์การบริหารส่วนตำบลจะจ่ายเงินตามที่เพิ่มขึ้น   หรือหักลดเงินในแต่ละกรณีดังกล่าวข้างต้นในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินหรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่านเงิน      ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

องค์การบริหารส่วนตำบลจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างรายเดือนตามเนื้องานที่ทำเสร็จจริง     เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบล   หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลได้ทำการตรวจสอบผลงานที่ทำเสร็จแล้วและปรากฎว่าเป็นที่พอใจตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญาทุกประการ       องค์การบริหารส่วนตำบลจะออกหนังสือ   รับรองการรับมอบงานนั้นให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง

การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการ

7.2  (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

องค์การบริหารส่วนตำบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง   โดยแบ่งออกเป็น 1  งวด   ดังนี้

งวดที่    1    เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  -   ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  -  ให้แล้วเสร็จภายใน  -  วัน

งวดที่    2    เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  -  ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  -  ให้แล้วเสร็จภายใน  -  วัน

งวดที่    3    เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  -  ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  -  ให้แล้วเสร็จภายใน  -  วัน

งวดสุดท้าย  เป็นจำนวนเงิน  436,000 .-  ในอัตราร้อยละ   100   ของค่าจ้าง     เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้เรียบร้อยตามสัญญา  รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

8. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกำหนดในอัตราร้อยละ  0.10   ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

9. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการสอบราคา  ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุใน ข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี    จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้น ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  -  เดือน  2  ปี   นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับมอบงาน       โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การ

ได้ดีดังเดิมภายใน   15  วัน   นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ

10.1 เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณ   ประจำปีงบประมาณ  2550  การลงนาม

ในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากเงินงบประมาณ          เงินอุดหนุนทั่วไป   ประจำปีงบประมาณ  2550  แล้วเท่านั้น

- 6 -

  - เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบล ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตาม

สอบราคาจ้างแล้ว    ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่         และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้

- แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การพาณิชนาวี  ภายใน 7 วัน  นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย      หรือเรือมีสิทธิ เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย         เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรือที่มิใช่เรือไทยซึ่งอนุญาต  เช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่นหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่า การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม(1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

10. 3  ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลา  ที่ทางราชการกำหนดระบุใน  ข้อ 6   องค์การบริหารส่วนตำบลจะริบหลักประกันซอง     หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันซองทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น    (ถ้ามี)    รวมทั้งจะพิจารณาให้พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

10.4  องค์การบริหารส่วนตำบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข     เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

11. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว  ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว  ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือมีวุฒิบัตร  ระดับ  ปวช., ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้     ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

11.1     ปวช. ช่างก่อสร้าง   จำนวน   1   คน

  - .................................................................................................................

  - .................................................................................................................

- 7 -

12. ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย และระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

วันที่   8   เดือนพฤษภาคม   พ.ศ.  2550