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องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
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คำนำ

	     การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 1                   ได้จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 เป็นแผนการดำเนินงานที่จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาที่ดำเนินการเพิ่มเติมในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลฉลองภายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง รวมถึงหน่วยงานอื่นได้ใช้เป็นแนวทางสำหรับการดำเนินงานและพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
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หลักการและเหตุผล
การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 1
ขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
*****************
	     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 4 ในระเบียบนี้
	     “แผนการดำเนินงาน” หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น
	     ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น
     เนื่องจากตามหนังสือด่วนที่สุดที่ นศ 0023.5/ว 4773 ลงวันที่ 5 กันยายน 2562                  เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย ว่ารัฐบาลมีนโยบายที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น การใช้จ่ายภาครัฐโดยเฉพาะงบลงทุนเศรษฐกิจฐานรากด้านการเกษตร การท่องเที่ยว การลงทุน และได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำเงินสะสมไปใช้จ่ายตามอำนาจหน้าที่เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยให้ความสำคัญกับโครงการ ดังนี้ 1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2) ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 3) ด้านเศรษฐกิจและสังคม 4) ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว และ 5) ด้านการศึกษา และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลองได้มีมติใช้จ่ายเงินสะสม เมื่อคราวประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 จำนวน 18 โครงการ เพื่อดำเนินการตามนโยบายและหนังสือดังกล่าว
     เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพื่อใช้สำหรับเป็นเครื่องมือในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลองต่อไป
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ส่วนที่ 1
บทนำ
	     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 (หมวด 5 ข้อ 26) กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการ  ติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล  ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  การติดตามประเมินผล  ณ  สิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นด้วย
	     แผนการดำเนินงาน  เป็นเอกสารที่รวบรวม  แผนงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อให้ทราบกิจกรรมพัฒนาในพื้นที่ดำเนินการ
	ลักษณะของแผนการดำเนินงาน
1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action Plan)
2. เป็นแผนที่จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว
3. เป็นแผนที่แสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียด  กิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจน  และแสดงถึงการดำเนินงานจริง
4. เป็นการรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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1.2  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
       1.2.1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียด  แผนงาน / โครงการ  พัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดใน
                 พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2561
       1.2.2. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น
       1.2.3. เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
       1.2.4. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล
       1.2.5. เพื่อทำให้เกิดการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นด้วย
1.3  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน (ฉบับเพิ่มเติม)
	ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 (หมวด 5 ข้อ 26)  และตามหนังสือที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน (เพิ่มเติม) โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน / โครงการพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องการดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่น โดยการจัดทำแผนดำเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น
2. ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน (เพิ่มเติม) ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการ
ดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย สามสิบวัน
1.4  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
	1.4.1. ผู้ปฏิบัติงานรู้ขั้นตอนและรายละเอียดของงานเสมือนปฏิทินการทำงานจึงสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
	1.4.2. ผู้บริหารสามารถทราบรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ที่ดำเนินการในเขตพื้นที่ตำบลหรือหน่วยงานอื่นๆ ทำให้สามารถนำไปเป็นเครื่องมือในการบริหารงานตามกระบวนการบริหาร (4’M) ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการทำงานได้มากยิ่งขึ้นด้วย
	1.4.3. ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารสามารถนำแผนปฏิบัติการไปใช้ในการควบคุมการดำเนินงานของตน ของหน่วยงานระดับกอง/สำนัก และรวมถึงระดับตำบลให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและนำไปติดตามประเมินผลได้อย่างสะดวก ถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไป
	1.4.4. ทำให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ตำบลสามารถประสานงานได้อย่างบูรณาการ  ทำให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนเป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุด
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 (
จากขั้นตอนการจัดทำ
แผน
การดำเนินงาน
 (เพิ่มเติม)
สามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้
ดังนี้
 
)จาจาก



 (
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
)
 (
รวบรวมโครงการ/กิจกรรม
) (
คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
)
	
 (
หน่วยงานอื่น
)


 (
คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
)
 (
จัดทำร่าง
แผน
การดำเนินงาน
)




 (
เสนอร่าง
แผน
การดำเนินงาน
) (
คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
)





 (
พิจารณาร่าง
แผน
การดำเนินงาน
) (
       
ผู้บริหารท้องถิ่น
)





 (
ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ
)


 (
        
ผู้บริหารท้องถิ่น
)


 (
ประกาศใช้
)



                    

		   5
 (
    
แบบ ผด.01
) 

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพิ่มเติมฉบับที่ 1
 องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวน
งบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วย
ดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
  แผนงานที่ 1     แผนงานเคหะและชุมชน


	

18


	

100


	

11,037,000


	

100.00


	

กองช่าง


	รวม
	1
	100
	11,037,000
	100.00
	

	รวมทั้งสิ้น
	1
	100
	11,037,000
	100.00
	











						                                                                             
     6
 (
    
แบบ ผด.02
)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
 องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
3.1  แผนงานเคหะและชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิด    ชอบหลัก
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.





	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยนายเนื่อง 
หมู่ที่ 1
	ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง เลขที่ ท.1-01
	975,000
	หมู่ที่ 1

	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายภักดี – ควนไม้ไผ่ หมู่ที่ 2




	ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานกรม
การปกครอง เลขที่ ท.1-01
	487,000
	หมู่ที่ 2

	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



  																					
    7
 (
    
แบบ ผด.02
)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)
 องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.  ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการองค์กร
3.1  แผนงานเคหะและชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิด    ชอบหลัก
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	3.





	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกวิชิต – คลองท่าทน 
หมู่ที 2


	ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานกรม
การปกครอง เลขที่ ท.1-01
	487,000
	หมู่ที่ 2

	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองถ้วย 
หมู่ที่ 3 และ
หมู่ที่ 11

	ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานกรม
การปกครอง เลขที่ ท.1-01
	488,000
	หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 11

	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





   8
 (
    
แบบ ผด.02
)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)
 องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.  ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการองค์กร
3.1  แผนงานเคหะและชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิด    ชอบหลัก
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	5.





	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยสมใจ – ต่อเขตหมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งปรัง 
หมู่ที 3

	ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานกรม
การปกครอง เลขที่ ท.1-01
	488,000
	หมู่ที่ 3

	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชายเขาพรง –       วัดเบิก หมู่ที 4

	ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานกรม
การปกครอง เลขที่ ท.1-01
	487,000
	หมู่ที่ 4

	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




    9
 (
    
แบบ ผด.02
)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)
 องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.  ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการองค์กร
3.1  แผนงานเคหะและชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิด    ชอบหลัก
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	7.
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยสุภาพ 
หมู่ที่ 4

	ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 4เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานกรม
การปกครอง เลขที่ ท.1-01
	430,000
	หมู่ที่ 4

	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายม่วงทอง หมู่ที่ 5

	ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 4เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานกรม
การปกครอง เลขที่ ท.1-01
	488,000
	หมู่ที่ 5

	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





   10
 (
    
แบบ ผด.02
)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)
 องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.  ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการองค์กร
3.1  แผนงานเคหะและชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิด    ชอบหลัก
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	9.





	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาแท่นทอง หมู่ที่ 5

	ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 5เมตร ยาว 124 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 620 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานกรม
การปกครอง เลขที่ ท.1-01
	430,000
	หมู่ที่ 5

	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดเจดีย์ – ม่วงข้าวแพง หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 7

	ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 5เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานกรม
การปกครอง เลขที่ ท.1-01
	487,00
	หมู่ที่ 6 และ
หมู่ที่ 7
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




  11
 (
    
แบบ ผด.02
)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)
  องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.  ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการองค์กร
3.1  แผนงานเคหะและชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิด    ชอบหลัก
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	11.





	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายวิโรจน์-บ้านนายสมบวน หมู่ที่ 6

	ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 5เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานกรม
การปกครอง เลขที่ ท.1-01
	487,000
	หมู่ที่ 6
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยแสงแดด        หมู่ที่ 7 และ
หมู่ที่ 9

	ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 5เมตร ยาว 538 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,690 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานกรม
การปกครอง เลขที่ ท.1-01
	1,874,000
	หมู่ที่ 7 และ
หมู่ที่ 9
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




  12
 (
    
แบบ ผด.02
)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)
 องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.  ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการองค์กร
3.1  แผนงานเคหะและชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิด    ชอบหลัก
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	13.





	โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพาราถนนสายสี่แยกวัดสระ-แยกสระเคียน หมู่ที่ 8

	ก่อสร้างถนนผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,200 
ตร.ม. ตามแบบ อบต.ฉลอง

	992,000
	หมู่ที่ 8
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยราชปราศรัย หมู่ที่ 9

	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง เลขที่ ท.1-01
	487,000
	หมู่ที่ 9
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



  13
 (
    
แบบ ผด.02
)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)
 องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.  ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการองค์กร
3.1  แผนงานเคหะและชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิด    ชอบหลัก
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	15.





	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาหมู่บ้าน-หมื่นเห็ด
หมู่ที่ 10

	ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 5เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานกรม
การปกครอง เลขที่ ท.1-01
	487,000
	หมู่ที่ 10
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายไพรัช-หัวสะพานคลอง
ท่าทน หมู่ที่ 10

	ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 4เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานกรม
การปกครอง เลขที่ ท.1-01
	488,000
	หมู่ที่ 10
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




14
 (
    
แบบ ผด.02
)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)
 องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.  ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการองค์กร
3.1  แผนงานเคหะและชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิด    ชอบหลัก
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	17.





	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายต้นไทร-ถนนทางหลวงชนบท 
หมู่ที่ 11

	ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 5เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า 700 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานกรม
การปกครอง เลขที่ ท.1-01
	487,000
	หมู่ที่ 11
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายราชพัสดุ-ต้นไทร หมู่ที่ 11

	ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 4เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานกรม
การปกครอง เลขที่ ท.1-01
	488,000
	หมู่ที่ 11
	กองช่าง
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