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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
เรื่อง   การใช้แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
******************
	     ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ    พ.ศ. 2565 โดยผ่านกระบวนการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  นั้น
	     บัดนี้  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้วในคราวประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 18  ตุลาคม  2564
	     อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5 ข้อ 26 จึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป
	     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
   ประกาศ   ณ  วันที่   19   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2564
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ส่วนที่ 1
บทนำ
	ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5 ข้อ 26 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล  ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  การติดตามประเมินผล ณ  สิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นด้วย
	แผนการดำเนินงาน  เป็นเอกสารที่รวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อให้ทราบกิจกรรมพัฒนาในพื้นที่ดำเนินการ
	ลักษณะของแผนการดำเนินงาน
1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action Plan)
2. เป็นแผนที่จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว
3. เป็นแผนที่แสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียด  กิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจน  และแสดงถึงการดำเนินงานจริง
4. เป็นการรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น




		
              




                     


1.2. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
       1.2.1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียด  แผนงาน / โครงการ  พัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดใน
                พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2565
       1.2.2. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น
       1.2.3. เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
       1.2.4. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล
       1.2.5. เพื่อทำให้เกิดการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ขององค์กร
               ปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นด้วย
1.3. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
	ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5 ข้อ 26 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน / โครงการพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องการดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย สามสิบวัน
1.4. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
	1.4.1. ผู้ปฏิบัติงานรู้ขั้นตอนและรายละเอียดของงานเสมือนปฏิทินการทำงานจึงสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
	1.4.2. ผู้บริหารสามารถทราบรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ที่ดำเนินการในเขตพื้นที่ตำบลหรือหน่วยงานอื่นๆ ทำให้สามารถนำไปเป็นเครื่องมือในการบริหารงานตามกระบวนการบริหาร (4’M) ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการทำงานได้มากยิ่งขึ้นด้วย
	1.4.3. ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารสามารถนำแผนปฏิบัติการไปใช้ในการควบคุมการดำเนินงานของตน ของหน่วยงานระดับกอง/สำนัก และรวมถึงระดับตำบลให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและนำไปติดตามประเมินผลได้อย่างสะดวก ถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไป
	1.4.4. ทำให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ตำบลสามารถประสานงานได้อย่างบูรณาการ  ทำให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนเป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุด







จาจากจากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน ข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ ดังนี้




องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

	
หน่วยงานอื่น


คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

   ผู้บริหารท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศใช้
ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ
เสนอร่างต่อผู้บริหารท้องถิ่น
พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน
เสนอร่างแผนการดำเนินงาน
จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน
  คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น


























	     แบบ ผด.01


สรุปโครงการ/กิจกรรม
ดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
  แผนงานที่ 1     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
  แผนงานที่ 2     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
  แผนงานที่ 3     แผนงานการเกษตร


	

15

1

4


	

75

5

20
	

53,640,000

30,000

40,000
	

99.87

0.06

0.07
	

กองช่าง
สำนักปลัด
สำนักปลัด


	รวม
	20
	100
	53,710,000
	100
	











บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
       แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2565	
 องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่ 2   ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม
แผนงานที่ 1     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานที่ 2     แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
                    นันทนาการ
แผนงานที่ 3     แผนงานการศึกษา
แผนงานที่ 4     แผนงานสาธารณสุข
แผนงานที่ 5     แผนงานงบกลาง
แผนงานที่ 6     แผนงานสังคมสงเคราะห์  
แผนงานที่ 7    แผนงานรักษาความสงบภายใน

	

8
16

9
3
9
2
3
	

16
32

18
6
18
4
6
	

145,000
1,236,000

3,184,950
325,000
16,930,270
55,000
130,000
	

0.66
5.62

14.47
1.48
76.93
0.25
0.59
	สำนักปลัด
สำนักปลัด

สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด

	รวม
	50
	100
	22,006,220
	100
	









บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง


	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	
ยุทธศาสตร์ที่  3   ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
แผนงานที่  1    แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานที่  2    แผนงานเคหะและชุมชน
-

	


2

1





	


66.67
33.33
	


35,000
20,000
	


63.64

36.36
	


สำนักปลัด

สำนักปลัด /    กองช่าง


	รวม
	3
	100
	55,000
	100
	








บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงานประจำปี  พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กร
แผนงานที่  1   แผนงานบริหารงานทั่วไป (ด้านการพัฒนา
                  บุคลากร)
แผนงานที่  1   แผนงานบริหารงานทั่วไป (ด้านการบริหาร
                  จัดการ)

แผนงานที่ 2   แผนงานเคหะและชุมชน (ด้านการบริหาร
                 จัดการ


	


2


18


10
	


6.67


60


33.33
	


700,000


2,411,000


2,130,000
	


13.36


46


40.64
	


สำนักปลัด /    กองคลัง / กองช่าง

สำนักปลัด /    กองคลัง

กองช่าง

	รวม
	30
	100
	5,241,000
	100
	









    แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิด    ชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.





	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำบ้านนายฉลอง – คูชลประทาน          หมู่ที่ 6

	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูระบายน้ำบ้านนายฉลอง–คูชลประทาน หมู่ที่ 6       โดยก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ความกว้างของรางน้ำ 0.30 เมตร ความสูงของรางระบายน้ำ 0.60 เมตร ยาว 120 เมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้ายปกครอง เลขที่ ท.1-01 พร้อมติดตั้งป้ายปราหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจรา

	491,000
	หมู่ที่ 6
 

	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยราชพัสดุ – ต้นไทร  หมู่ที่ 11
	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายราชพัสดุ – ต้นไทร หมู่ที่ 11 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

	355,000
	หมู่ที่ 11 

	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	3.
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบ้านนาย   สุเทพ – นายน้อม หมู่ที่ 7

	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายซอยบ้านนายสุเทพ – นายน้อม หมู่ที่ 7ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย


	449,000
	หมู่ที่ 7

	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	









	4.
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยมิยาซาว่า – ทุ่งพังกำ หมู่ที่ 8
	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายซอยมิยาซาว่า – ทุ่งพังกำ หมู่ที่ 8 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

	335,000
	หมู่ที่ 8
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	5.
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยสุภาพ     หมู่ที่ 4

	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายซอยสุภาพ หมู่ที่ 4 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

	335,000
	หมู่ที่ 4 

	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	









	6.
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายดอนเกลือ – ดอนใหญ่ หมู่ที่ 1
	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายดอนเกลือ – ดอนใหญ่ หมู่ที่ 1 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

ม่วงทอง หมู่ที่ 5ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ฉลองกำหนดละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจรา
	335,000
	หมู่ที่ 1
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	7.
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายภักดี – ควนไม้ไผ่ หมู่ที่ 2

	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายภักดี – ควนไม้ไผ่    หมู่ที่ 2 ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย 

	438,000
	หมู่ที่ 2
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายราชปราศรัย      หมู่ที่ 9





	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายราชปราศรัย หมู่ที่ 9 ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 015 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

	449,000
	หมู่ที่ 9

	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	








	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	9.
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาแท่นทอง หมู่ที่ 5

	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาแท่นทอง หมู่ที่ 5 ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย


	449,000
	หมู่ที่ 5

	กองช่าง
	
	
	
	
	
	






	

	
	
	
	
	




	10.
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาหมู่บ้าน – หมื่นเห็ด        หมู่ที่ 10
	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาหมู่บ้าน – หมื่นเห็ด หมู่ที่ 10 ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

	449,000
	หมู่ที่ 10
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	11.
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายใสตึก – จดเขตตำบลทุ่งปรัง  หมู่ที่ 3

	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายซอยใสตึก – จดเขตตำบลทุ่งปรัง หมู่ที่ 3 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

	355,000
	หมู่ที่ 3

	กองช่าง
	
	
	
	
	
	






	

	
	
	
	
	




	12.
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงทางสะพาน ท่อระบายน้ำและทางระบายน้ำ หมู่ที่ 1 - 11

	เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงทาง สะพาน ท่อระบายน้ำ และทางระบายน้ำ หมู่ที่ 1 – 11 ตำบลฉลอง

	100,000
	หมู่ที่        1 - 11

	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	13.
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงอาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.ฉลอง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงและปรับปรุงอาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.ฉลอง
	100,000
	หมู่ที่        1 - 11

	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	




	14.
	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

	เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาปรับราคาได้ (ค่า K) 
	200,000
	หมู่ที่        1 - 11

	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.
	โครงการขยายไหล่ทาง ถนนสาย นศ 4048 แยกทางหลวงหมายเลข 4105-บ้านปลักปลา
	กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงชนบทเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว 
1. ขยายไหล่ทาง
	48,800,000
	
	สำนักทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฏร์ธานี)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
 1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
    1.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิด    ชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.



	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพในตำบล


	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมในการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพต่างๆ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ การจัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพแขนงต่างๆ 




	30,000



	หมู่ที่
1-11


	สำนักปลัด



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	








    ฏในแผนงานเคหะและชุมขนสาธารณาาะปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม รวมถึงการปรับปรุงระบบประปา การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประ







บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
              องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
    1.3  แผนงานการเกษตร
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
			พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.




	วัสดุการเกษตร

	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร สำหรับใช้ในการบำรุงรักษาต้นไม้และกำจัดวัชพืชบริเวณรอบอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ปุ๋ย พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ สปริงเกลอร์ ฯลฯ 

	10,000
	 

	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	โครงการ “รักษ์น้ำ รักป่า รักแผ่นดิน”
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ “รักษ์น้ำ รักป่า รักแผ่นดิน” เพื่อสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
	10,000
	

	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	








	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
			พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	3.




	โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมของ อปท.แบบบูรณาการ

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมของ อบต.แบบบูรณาการ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ

	10,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ
	10,000
	

	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	












        บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
            องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
        2. ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม
            2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.



	โครงการจัดเวทีประชาคม
	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ในการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตำบล การจัดเวทีประชาคมในเรื่องอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดนี้



	20,000


	หมู่ที่ 
1 -11


	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.

	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน

	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม              วัสดุอุปกรณ์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนที่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดนี้



	15,000
	หมู่ที่
1 -11
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	3.
	โครงการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลฉลอง โดยครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งที่ดำเนินการเองและสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการในลักษณะบูรณาการ การป้องกันกลุ่มเสี่ยง กิจกรรมฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติดและการสร้างภูมิคุ้มกันในเยาวชนกลุ่มเสี่ยง
	20,000
	หมู่ที่
1 -11
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	โครงการส่งเสริม สนับสนุนและการจัดทำประชาพิจารณ์
	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ในการจัดเวทีการจัดทำประชาพิจารณ์และเรื่องอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดนี้ 

	10,000
	หมู่ที่ 
1 – 11
	สำนักปลัด
	


	


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	โครงการรวมพลังมวลชนคนทำดี
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำกิจกรรมร่วมกันทำความดีในด้านต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล องค์กรภาครัฐ ภาคประชาชนในตำบลฉลอง 
	30,000
	หมู่ที่ 
1 – 11
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	




	
	
	
	
	
	
	





	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	6.
	โครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรี
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนากลุ่มสตรี หรือการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มสตรีหรือกลุ่มแม่บ้านตำบลฉลอง 

	20,000
	หมู่ที่ 
1 – 11
	สำนักปลัด
	


	


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้นำของชุมชน และอื่นๆ ที่เป็นรายจ่ายลักษณะนี้ให้แก่ประชาชนในตำบลฉลอง

	10,000
	หมู่ที่ 
1 – 11
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอ   สิชล
	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอสิชลให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล
	20,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







          บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
            องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
2. ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม
2.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค
	ก.ย

	1.



	อุดหนุนโครงการจัดงานวันปิยมหาราช

	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานวันปิยมหาราช ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล
	3,000


	

	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา-
ลงกรณฯ
	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคมให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล
	10,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	3.



	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินี
นาถ 
	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอ
สิชล
	10,000



	


	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	อุดหนุนโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน


	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล


	10,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	5.



	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล
	10,000



	


	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	อุดหนุนโครงการพัฒนากีฬาอำเภอสิชล
	เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการพัฒนากีฬาอำเภอสิชลให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล
                                                                                                                                                                                                             

	20,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ส่วนราชการ/หน่วยงานอื่น ๆ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่าง อปท.หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าชุดกีฬา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ


	30,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	8.



	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ฉลองคัพ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬา “ฉลองคัพ” เช่น ค่ากรรมการตัดสิน ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าเช่าอัฒจันทร์ เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง ค่าชุดกีฬา ฯลฯ
	400,000
	สนาม ร.ร.ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ

	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ 
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มในการฝึกซ้อมนักกีฬา ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ฝึกสอน ค่ารถรับ-ส่ง ค่าชุดนักกีฬา ฯลฯ 
	30,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	อุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬาดอนสนามเกมส์
	เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการจัด
การแข่งขันกีฬาดอนสนามเกมส์ให้แก่โรงเรียนฉลองรัฐราษฏร์อุทิศ
	200,000
	สนาม  ร.ร.ฉลองรัฐราษฏร์อุทิศ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	11.
	โครงการจัดงานประเพณีให้ทานไฟ




	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีให้ทานไฟ เพื่อสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป เช่น ค่าเช่าอุปกรณ์การจัดงาน เต็นท์ โต๊ะพร้อมเก้าอี้ ค่าเช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
	100,000
	วัดเจดีย์ หมู่ที่ 7
	สำนักปลัด   
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	โครงการจัดงานชักพระเดือนห้า
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีชักพระเดือนห้า เพื่อสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป เช่น จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงตกแต่งเรือพระ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่ามหรสพต่างๆ ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและมาร่วมประกอบกิจกรรม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
	230,000
	วัดกลาง, ที่ทำการ อบต.ฉลอง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	โครงการชักพระอำเภอสิชล
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมในโครงการชักพระอำเภอ   สิชล เช่น ค่าปรับปรุง ซ่อมแซมตกแต่งเรือพระ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดขบวนชักพระ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
	120,000
	ที่ว่าการอำเภอสิชล
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	14.
	อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีชักพระอำเภอสิชล
	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการชักพระอำเภอสิชล ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล
	40,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.
	อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ
	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล
	3,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.
	อุดหนุนโครงการสืบสานประเพณี “แห่หมฺรับเดือนสิบ”
	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสืบสานประเพณีแห่หมฺรับเดือนสิบ ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล
	20,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	












มู่บ้ต.  ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
         บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
            องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
2.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม
 2.3  แผนงานการศึกษา                                                                                                                                                                
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.


	โครงการส่งเสริมการศึกษา กิจกรรม พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการศึกษา กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน เช่น ค่าเช่าเวที เครื่องเสียง เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าน้ำแข็งและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับการทำกิจกรรม ค่าเช่าเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการ ฯลฯ
	130,000



	ที่ทำการ อบต.ฉลอง

	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
1.ค่าอาหารกลางวัน  205,800 บาท
2.ค่าจัดการเรียนการสอน 68,000บาท
3.ค่าหนังสือเรียน 7,000 บาท
4.ค่าอุปกรณ์การเรียน 7,000 บาท
5.ค่าเครื่องแบบนักเรียน 10,500 บาท
6.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน18,060บาท
	313,350

	ศูนย์พัฒนา  เด็กเล็ก อบต.ฉลอง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	3.
	วัสดุงานบ้าน     งานครัว 
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนในตำบลในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่ตำบลฉลองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ฉลอง
	881,600
	ร.ร.ในเขตพื้นที่ตำบลฉลอง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น แบกหามสัมภาระ ค่าจ้างเหมาแรงงานเพื่อจัดทำสิ่งของที่มีลักษณะเป็นงานจ้างเหมา และอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายลักษณะนี้
	30,000
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ฉลอง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ
(อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน)

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนโครงการค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่ตำบลฉลอง

	1,764,000



	ร.ร.ในเขตพื้นที่ตำบลฉลอง
	สำนักปลัด


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	








	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	6.
	ค่าสาธารณูปโภค
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามรายละเอียดดังนี้
- ค่าไฟฟ้า  จำนวน  12,000 บาท
- ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล  จำนวน 2,000 บาท
- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 12,000 บาท
	26,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	ค่าวัสดุสำนักงาน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เช่น ลวดเย็บกระดาษ กระดาษกาว แฟ้ม แป้นพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ กระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ เครื่องดับเพลิง แผงปิดประกาศ กระดานไวท์บอร์ด นาฬิกา เครื่องคำนวณเลข สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ที่ถูพื้น ฯลฯ
	10,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	










	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	8.
	วัสดุงานบ้านงานครัว
	เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ น้ำยาล้างจาน ผงซักฟอก หม้อหุงข้าว กระติกน้ำร้อน ฯลฯ
	10,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	วัสดุคอมพิวเตอร์
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล โปรแกรม หมึก เมมบอร์ด เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
	20,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


















บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	    
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
2.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม
 2.4  แผนงานสาธารณสุข
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.



	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์



	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีน       ยาคุมกำเนิดและอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์และน้ำยาต่างๆ เพื่อป้องกันโรคระบาดต่างๆ  ทั้งในคนและสัตว์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

	50,000




	หมู่ที่
1 - 11



	สำนักปลัด




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	ค่าใช้จ่ายในโครงการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข
	220,000
	หมู่ที่
1 - 11



	สำนักปลัด



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	3



	ค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์  ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี



	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี            ตามรายละเอียด ดังนี้
1. ค่าวัคซีน ยาคุมกำเนิดและอุปกรณ์ต่างๆ  จำนวน 50,000 บาท
2. ค่าสำรวจสัตว์ จำนวน 5,000 บาท


	55,000




	หมู่ที่
1 - 11



	สำนักปลัด




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
















บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
2.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม
 2.5 แผนงานงบกลาง
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.



	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

	เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบเงินกองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละห้า

	92,000


	


	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลฉลอง
	12,500,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	เบี้ยยังชีพความพิการ
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพในพื้นที่ตำบลฉลอง
	3,250,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่ตำบลฉลอง
	24,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	5.



	เงินสำรองจ่าย

	เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มี      สาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น

	437,490


	


	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลฉลอง

	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลฉลอง  ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

	160,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลฉลอง
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลฉลอง
	50,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
	412,780
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	










	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	9.



	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณต่อปี


	4,000


	


	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





























บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

2.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม
 2.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.
	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น สาธารณภัย การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เป็นต้น

	50,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	โครงการร้อยห่วงใย ใส่ใจผู้พิการ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการร้อยห่วงใย ใส่ใจผู้พิการของผู้พิการตำบลฉลอง เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ


	5,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
2.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม
 2.7 แผนงานรักษาความสงบภายใน
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.



	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารภัยการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนตามเทศกาลต่างๆ ให้กับสมาชิก อปพร.ในการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.อบต.ฉลอง
	20,000


	


	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่างๆ ตามนโยบายของรัฐ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น


	10,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	3.



	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเกียรติบัตร ค่าอาหารว่าง ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ
	100,000


	


	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



       















ารปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.อบต.ฉลองสาธารภัยการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนตามเทศกาลต่างๆ ให้กับสมาชิก อปพร.ใน






          บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
                     องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
3.  ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
 3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.

	โครงการตามแนวทางพระราชดำริ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เช่น โครงการปลูกหญ้าแฝก โครงการปลูกต้นไม้ สร้างฝายต้นน้ำลำธาร ฯลฯ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
	20,000


	หมู่ที่
1-11

	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	2. 
	โครงการ“ห้องน้ำท้องถิ่นสะอาด  และปลอดภัย”
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการห้องน้ำท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
	15,000
	หมู่ที่           1-11
	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	










บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

	3.  ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
 	    3.2 แผนงานด้านเคหะและชุมชน

	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.

	โครงการบริหรจัดการขยะ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน ตามกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมการฝึกอบรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายไวนิลโครงการ ฯลฯ


	20,000
	หมู่ที่           1-11
	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	












 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
                                                                                           องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
4.  ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการองค์กร
 4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป (ด้านการพัฒนาบุคลากร)	
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.
	ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรของ อบต.ฉลอง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรของ อบต.ฉลอง ประกอบด้วย พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
	100,000




	
	สำนักปลัด


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






	2.
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการที่จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทาง
	180,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ต่อ)
	ไปราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. สมาชิก อปพร.และอาสาสมัครอื่นใดที่ได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

	200,000





	
	สำนักปลัด



	





	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็น


	150,000




	
	กองคลัง





	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	








	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
(ต่อ)
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกอาณาจักรของพนักงาน
ส่วนตำบล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นตามความ
จำเป็น



	70,000








	
	กองช่าง











	





	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
















บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

4.  ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการองค์กร
 4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป  (ด้านการบริหารจัดการ)
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.
	วัสดุสำนักงาน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เช่น ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ กระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ เครื่องดับเพลิง แผงปิดประกาฯศ กระดานไวท์บอร์ด นาฬิกา เครื่องคำนวณเลข สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ที่ถูพื้น ฯลฯ

เพี่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ กระดาษคาร์บอน แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ

	120,000







100,000
	
	สำนักปลัด







กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	2.
	วัสดุคอมพิวเตอร์
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล โปรแกรม หมึก เมมบอร์ด เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์


เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก ข้อมูล โปรแกรม หมึก เมมบอร์ด เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ


	100,000






120,000
	
	สำนักปลัด






กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	วัสดุงานบ้านงานครัว
	เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ  เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ น้ำยาล้างจาน ผงซักฟอก หม้อหุงข้าว กระติกน้ำร้อน ฯลฯ



	10,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	








	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	4.
	วัสดุก่อสร้าง

	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ กระเบื้อง สังกะสี ตะปู  ปูนซิเมนต์ ปูนขาว หิน ทราย ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจกรรมของ อบต. และเพื่อช่วยเหลือราษฏรที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย

	10,000




	



	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ของรถส่วนกลาง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก หม้อน้ำ สัญญาณไฟจราจร และอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้

	50,000





	
	สำนักปลัด




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ สำหรับใช้กับรถส่วนกลาง เครื่องพ่นหมอกควัน เรือท้องแบน เครื่องตัดหญ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลองและของหน่วยงานต่างๆ ที่ใช้ปฏิบัติงานให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

	200,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	7.
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ แผ่นพู่กันและสี ฯลฯ

	3,000




	



	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน โทรโข่ง ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่งสัญญาณ เบรกเกอร์ กล่องรับสัญญาณ สายอากาศ หรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม


	20,000









	
	สำนักปลัด









	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	













	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	9.
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
	เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ รถบรรทุกน้ำ รถจักรยานยนต์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องกรองน้ำ ตู้ โต๊ะ และอื่นๆที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้


เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุอุปกรณ์หรือครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของกองคลัง





	120,000









100,000
	
	สำนักปลัด









กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	10.


	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
(ค่าโฆษณาและเผยแพร่)


	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำป้ายหรือแผงปิดประกาศ การจ้างทำโปสเตอร์ การบันทึกภาพยนตร์ วิดีโอเทป วีดีทัศน์ ค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย การจ้างโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในสื่อประเภทต่างๆ เช่น วิทยุกระจายเสียง โทดรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ ปฏิทิน สิ่งพิมพ์ต่างๆ และอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้


เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายไวนิล ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด และอื่น ๆ ที่เข้ารายจ่ายลักษณะนี้

	100,000










10,000
	


	สำนักปลัด













กองคลัง
	
	

	
	

	

	
	
	
	
	
	
	

	





	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	

	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
(ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ )


	เพื่อจ่ายค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง   เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ ค่าออกแบบของ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าบริการดูดส้วม ค่าจ้างผู้แสดงแบบ ค่าซักฟอก ค่าเบี้ยประกัน และค่าซ่อมแซมทรัพย์สินและค่างจ้างเหมาอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ให้ผู้รับจ้างทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น แบกหามสัมภาระ ค่าจ้างเหมาแรงงาน เพื่อจัดทำสิ่งของที่มีลักษณะเป็นงานจ้างเหมา และอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายลักษณะนี้
	120,000










80,000
	


	สำนักปลัด













กองคลัง
	
	

	
	

	

	
	
	
	
	
	
	

	





	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	

	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
(ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร)

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ)

	เพื่อจ่ายค่าจ้างเหมาในการทำความสะอาดอาคารและบริเวณรอบอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลและห้องประชุม ฯลฯ ตั้งจ่าย

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือหรือเอกสารรูปเล่มอื่นใดที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน หรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ และอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือหรือเอกสารรูปเล่มอื่นใดที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน หรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ และอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้


	100,000




30,000






5,000
	


	สำนักปลัด





สำนักปลัด






กองคลัง
	
	

	
	

	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	

	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
(ค่าธรรมเนียม ต่างๆ)


	เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมที่ดิน และค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ื

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้

	10,000



5,000



	


	สำนักปลัด




กองคลัง


	
	

	
	

	

	
	
	
	
	
	
	

	10.


	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
(ค่ารับรอง)

	เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงานหรือ
เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลและคณะบุคคลและอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายนี้
	25,000



	


	สำนักปลัด
	
	

	
	

	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	11.
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการรับรองและพิธีการ (ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานราชพิธีต่างๆ )
	สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานราชพิธีต่างๆ ของทางราชการ เช่น งานวันปิยมหาราช, วันเฉลิมพระชนมพรรษา, วันเฉลิม 12 สิงหามหาราชินี และงานราชพิธีอื่นๆ ที่ทางราชการกำหนดให้เป็นวันสำคัญและให้ทางราชการหรือ
หน่วยงานจัดกิจกรรม โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับงานกิจกรรมนั้นๆ  
	5,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ พ.ร.บ.           รถส่วนกลาง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ
พ.ร.บ. รถส่วนกลางขององค์การ
บริหารส่วนตำบลฉลองทุกประเภท
	15,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	13.
	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีครบวาระและกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายต่างๆ ค่าแบบพิมพ์ ฯลฯ
	500,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	ค่าสาธารณูปโภค











	ค่าไฟฟ้า
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการของ อบต.ฉลอง หรืออาคารสถานที่ในความดูแลของ อบต.
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับที่ทำการ อบต.ฉลอง หรืออาคารสถานที่ในความดูแลของ อบต.ฉลอง

	240,000




5,000




	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	
	ค่าสาธารณูปโภค (ต่อ)
	ค่าบริการโทรศัพท์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯสำหรับที่ทำการ อบต.ฉลอง


ค่าบริการไปรษณีย์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GF MIS)  





	1,000











15,000
	
	สำนักปลัด
	
	









	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	
	ค่าสาธารณูปโภค
(ต่อ)

	 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าโทรสาร ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว ค่าต่อสัญญาณจีพีเอส  (1 ครั้งต่อปี) ฯลฯ

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ค่าบริการพื้นที่เว็บไซต์ WWW.CHALONG.GO.TH และค่าจดโดเมนเนม
	68,000









12,000

	

	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



าน   นแผนงานบริหารงานทั่วไปะและชุมชนผนงานบริหารงานทแห่ผ้าขึ้นธาตุให้ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนั


	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	15.
	รายจ่ายอื่น (ค่าจ้างที่ปรึกษาในการจ้างเหมาองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาในการจ้างเหมาองค์กรหรือสถาบันที่เป็น
กลางเพื่อเป็นผู้ดำเนินการสำรวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
	25,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.
	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ
บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอ
สิชลให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
	32,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.
	ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเก็บภาษีสัญจร
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเก็บภาษีสัญจร เช่น ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์
	5,000
	
	กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	18.
	ค่าใช้จ่ายในโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550

	50,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


















บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

4.  ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการองค์กร
 4.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (ด้านการบริหารจัดการ)

	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
(ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ )

	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทำอย่างใดอย่างหนึ่ง กรณีที่ อบต. ไม่สามารถดำเนินการเองได้ เช่น ค่าจ้างรถแบ็คโฮ รถเกรด รถบดถนน
- ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อราชการได้ใช้ไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า
- ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มเติม
- ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลได้ใช้บริการน้ำประปา รวมถึง
	400,000




	



	กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ต่อ)

	ค่าติดตั้งมาตรวัดและอุปกรณ์ประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติมรวมถึงการปรับปรุงระบบประปา การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์ภายในสำนักงาน
- ค่าจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แนวเขตสถานที่สำคัญต่างๆ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้

	


	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	ค่าจ้างออกแบบและค่าจ้างควบคุมงานร
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบและค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม งานก่อสร้างชลประทาน และอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้

	100,000
	
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	ค่าธรรมเนียม            ต่าง ๆ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่สาธารณะ ค่าธรรมเนียมการขุดเจาะบ่อบาดาล และอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้

	30,000
	
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	4.
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
1.ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 80,000 บาท
2. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 150,000 บาท
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน จำนวน 100,000 บาท
	370,000
	
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	วัสดุสำนักงาน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม 
ปากกา ดินสอ เครื่องคำนวณเลข 
ฯลฯ
	40,000
	
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าภายในสำนักงานและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า บัลลาส สตาร์ทเตอร์และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
	50,000


	



	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	7.
	วัสดุก่อสร้าง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น หินคลุก ลูกรัง ยางมะตอย มิเตอร์น้ำประปา ท่อน้ำ อุปกรณ์ประปา ท่อเมนประปา ไม้ต่างๆ กระเบื้อง ตะปู กระสอบทรายป้องกันน้ำท่วมและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้
	700,000
	
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ของรถส่วนกลางที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก หม้อน้ำ สัญญาณไฟจราจรและอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้
	100,000
	
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันไฮดรอลิก ฯลฯ สำหรับรถส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง และสำหรับรถเกรด รถแบ็คโฮ รถบดถนน รถบรรทุกน้ำและเครื่องจักรกลอื่นจากหน่วยงานต่างๆ ที่มาช่วยเหลือในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
	300,000


	



	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	10.
	วัสดุคอมพิวเตอร์
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล โปรแกรม หมึก เมมบอร์ด เมาส์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

	40,000
	
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

















บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ		                                               แบบ ผด.02/1	                                      
    แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
   องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
4.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กร
  4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป (ด้านการบริหารจัดการ /ประเภทครุภัณฑ์)                                                                                                                                                           
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.
	ครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะทำงาน)

	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด


	10,000



	



	สำนักปลัด




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
(เครื่องพิมพ์เลเซอร์)
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)
	8,900
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	3.
	ครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้สำนักงาน)

	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน มีกลไกปรับระดับสูง – ต่ำ โยกเอนได้ จำนวน 6 ตัว

	24,000



	



	สำนักปลัด




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	ครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับ- อากาศ)
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู
	51,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
(เครื่องคอมพิวเตอร์)
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกวา 19 นิ้ว)
	22,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ		                                               แบบ ผด.02/1	                                      
      แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
   องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
4.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กร
 4.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ด้านการบริหารจัดการ / ประเภทครุภัณฑ์)                                                                                                                                                         
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.
	ครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน)

	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน มีกลไกปรับระดับสูง-ต่ำโยกเอนได้ จำนวน 5 ตัว

	17,500



	



	กองช่าง




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
(เครื่องคอมพิวเตอร์)
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง
	23,000
	
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	








	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	3.
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tan Printer)
	เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำหรับกระดาษ ขนาด A4 จำนวน 1 เครื่อง

	15,000
	
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า)
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน         1 เครื่อง
	5,800
	
	กองช่าง
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