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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
เรื่อง  การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒567 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
******************
	     ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบ-                      ประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2) ขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เพื่อแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดแผนงานโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาดำเนินการ โดยผู้บริหารท้องถิ่นได้อนุมัติเรียบร้อยแล้ว นั้น
	     อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 26 จึงขอประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)  เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
	     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
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คำนำ

	     การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)  ได้จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548            และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561 เป็นแผนการดำเนินงานที่จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาที่ดำเนินการเพิ่มเติมในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลฉลองภายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง รวมถึงหน่วยงานอื่นได้ใช้เป็นแนวทางสำหรับการดำเนินงานและพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
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									องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง































												    1

หลักการและเหตุผล
การจัดทำแผนการดำเนินงาน (เพิ่มเติมฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
*****************
	     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 4 ในระเบียบนี้
	     “แผนการดำเนินงาน” หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น
	     ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น
     	เนื่องจาก สภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลองได้มีมติใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปี                   พ.ศ. 2567 เพื่อดำเนินโครงการสำหรับการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ในด้านการคมนาคมและการขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค ตามมติการประชุมของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567
     เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด                จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงาน (เพิ่มเติมฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อใช้สำหรับเป็นเครื่องมือในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลองต่อไป
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ส่วนที่ 1
บทนำ
		ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 (หมวด 5 ข้อ 26) กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการ  ติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล  ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  การติดตามประเมินผล  ณ  สิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นด้วย
		แผนการดำเนินงาน  เป็นเอกสารที่รวบรวม  แผนงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อให้ทราบกิจกรรมพัฒนาในพื้นที่ดำเนินการ
	ลักษณะของแผนการดำเนินงาน
1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action Plan)
2. เป็นแผนที่จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว
3. เป็นแผนที่แสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียด  กิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจน  และแสดงถึงการดำเนินงานจริง
4. เป็นการรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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1.2  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
       1.2.1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียด  แผนงาน / โครงการ  พัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดใน
                 พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2567
       1.2.2. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น
       1.2.3. เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
       1.2.4. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล
       1.2.5. เพื่อทำให้เกิดการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นด้วย
1.3  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
	ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 (หมวด 5 ข้อ 26) ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน / โครงการพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องการดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย สามสิบวัน
1.4  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
	1.4.1. ผู้ปฏิบัติงานรู้ขั้นตอนและรายละเอียดของงานเสมือนปฏิทินการทำงานจึงสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
	1.4.2. ผู้บริหารสามารถทราบรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในเขตพื้นที่ตำบลหรือหน่วยงานอื่น ๆ ทำให้สามารถนำไปเป็นเครื่องมือในการบริหารงานตามกระบวนการบริหาร (4’M) ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการทำงานได้มากยิ่งขึ้นด้วย
	1.4.3. ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารสามารถนำแผนปฏิบัติการไปใช้ในการควบคุมการดำเนินงานของตน ของหน่วยงานระดับกอง/สำนัก และรวมถึงระดับตำบลให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและนำไปติดตามประเมินผลได้อย่างสะดวก ถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไป
	1.4.4. ทำให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ตำบลสามารถประสานงานได้อย่างบูรณาการ  ทำให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนเป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุด
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 (
จากขั้นตอนการจัดทำ
แผนการดำเนินงาน
ข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ ดังนี้
                                          
(กรณีเพิ่มเติมแผนการดำเนินงาน)
)
จาจาก



 (
สำนัก/กอง/ฝ่ายที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากผู้บริหารท้องถิ่น/สภาท้องงถิ่น
) (
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
)
 (
รวบรวมโครงการ/กิจกรรม
ที่จะดำเนินการในเขต อปท.
)
	
 (
หน่วยงานอื่น
)


 (
จัดทำ
 (
ร่าง
)
แผนการดำเนินงาน
เพิ่มเติมเพิ่มเติม
)




 (
เสนอร่าง
แผนการดำเนินงาน
เพิ่มเติม
)




 (
พิจารณาร่าง
แผนการดำเนินงาน
เพิ่มเติม
) (
ผู้บริหารท้องถิ่น
)




 (
ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ
)




 (
ประกาศใช้
)







                    

		         5
 (
    
แบบ ผด.01
) 

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

	ยุทธศาสตร์
	กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา
	แผนงาน
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวน
งบประมาณ (บาท)
	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

	ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ



	
- ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม
- พัฒนาด้านสาธารณูปโภคและ
  สาธารณูปการ



	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

	
16
	20
	7,151,000
	2.47
	กองช่าง

	รวม
	
	
	16
	20
	7,151,000
	2.47
	



                                                                                                 







      6
 (
  
   
แบบ ผด.02
)

      บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ		                                               	                                      
    แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)
    องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
     กลยุทธ์  ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม
     (1.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2566
	พ.ศ. 2567

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.
	โครงการปรับปรุงซ่อมคันคลองท่าน้อย  หมู่ที่ 1   
	เรียงหินกันน้ำเซาะตลิ่ง โดยปริมาณหินใหญ่ไม่น้อยกว่า 873.00 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด   
	952,000 


	หมู่ที่ 1


	กองช่าง


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2
	วางท่อส่งน้ำประปา  P.V.C ø 3" ชั้น 8.5 ยาว 2,200 เมตร และวางท่อส่งน้ำประปา P.V.C ø 2 " ชั้น 8.5 ระยะทาง 80 เมตร  รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด  


	498,000
	หมู่ที่ 2
	กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







[bookmark: _Hlk170984436]7
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2566
	พ.ศ. 2567

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	3.
	โครงการก่อสร้างคูส่งน้ำหรือวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3
	[bookmark: _GoBack]ขุดลอกคูระบายน้ำปากคูกว้าง 2 เมตร ท้องคูกว้าง 1 เมตร ยาว 300 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 225 ลูกบาศก์เมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 x 1 เมตร จำนวน  45 ท่อน รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด
	402,000

	หมู่ที่ 3


	กองช่าง


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยไชยชำนาญ    หมู่ที่ 4
	ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด
	482,000
	หมู่ที่ 4
	กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.




	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล     หมู่ที่ 5
	ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์-กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 120 เมตร และปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม.รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด
	406,000
	หมู่ที่ 5
	กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.



	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสันธนะ - หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 5
	ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 650 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด
	483,000
	หมู่ที่ 5
	กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



8
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2566
	พ.ศ. 2567

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	7.
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพังมัด หมู่ที่ 5
	ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด
	459,000 
	หมู่ที่ 5


	กองช่าง


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหมอแบบ      หมู่ที่ 6
	ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 650 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด  
	471,000
	หมู่ที่ 6
	กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.




	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประยูร - ถนนสาย 4105  หมู่ที่ 6
	ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 650 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด
	471,000
	หมู่ที่ 6
	กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.



	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล      หมู่ที่ 7
	ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 120 เมตร และปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม.รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด
	406,000
	หมู่ที่ 7
	กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




9
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2566
	พ.ศ. 2567

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	11.
	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8
	ซ่อมเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ พร้อมตู้ควบคุมไฟฟ้า และรายการอื่นตามแบบรูปรายการที่กำหนด
	128,000
	หมู่ที่ 8


	กองช่าง


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.75-059 สายแยกวัดสระ - สระเคียน      หมู่ที่ 8
	ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,670 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด  
	499,000
	หมู่ที่ 8
	กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.




	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราชปราศรัย      หมู่ที่ 9
	ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 21 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 105 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด   
	76,000
	หมู่ที่ 9
	กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







10
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2566
	พ.ศ. 2567

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	14.
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายโสภณ หมู่ที่ 10
	ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 650 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด
	498,000
	หมู่ที่ 10


	กองช่าง


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยตาถั่ว      หมู่ที่ 11
	ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด
	435,000
	หมู่ที่ 11
	กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.




	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยร่วมใจ    หมู่ที่ 11
	ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 156 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 624 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด  
	485,000
	หมู่ที่ 11
	กองช่าง
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