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เรื่อง   การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  ๒562 เพิ่มเติมฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
******************
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คำนำ

		การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 2                   ได้จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 เป็นแผนการดำเนินงานที่จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาที่ดำเนินการเพิ่มเติมในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลฉลองภายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง รวมถึงหน่วยงานอื่นได้ใช้เป็นแนวทางสำหรับการดำเนินงานและพัฒนาท้องถิ่นต่อไป






									งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
									องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
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หลักการและเหตุผล
การจัดทำแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
*****************
	     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 4 ในระเบียบนี้
	     “แผนการดำเนินงาน” หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น
	     ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น
     เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ได้ดำเนินการขออนุมัติสภาเพื่อใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี 2562 และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลองได้พิจารณาอนุมัติเมื่อคราวประชุมสมัยวิสามัญ   สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 จำนวน 6 โครงการ
     เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมฉบับที่ 2  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อใช้สำหรับเป็นเครื่องมือในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลองต่อไป



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 					องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
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ส่วนที่ 1
บทนำ
		ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 (หมวด 5 ข้อ 26) กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการ  ติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล  ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  การติดตามประเมินผล  ณ  สิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นด้วย
		แผนการดำเนินงาน  เป็นเอกสารที่รวบรวม  แผนงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อให้ทราบกิจกรรมพัฒนาในพื้นที่ดำเนินการ
	ลักษณะของแผนการดำเนินงาน
1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action Plan)
2. เป็นแผนที่จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว
3. เป็นแผนที่แสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียด  กิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจน  และแสดงถึงการดำเนินงานจริง
4. เป็นการรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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1.2  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
       1.2.1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียด  แผนงาน / โครงการ  พัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดใน
                 พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2562
       1.2.2. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น
       1.2.3. เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
       1.2.4. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล
       1.2.5. เพื่อทำให้เกิดการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นด้วย
1.3  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
	ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 (หมวด 5 ข้อ 26) ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน / โครงการพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องการดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย สามสิบวัน
1.4  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
	1.4.1. ผู้ปฏิบัติงานรู้ขั้นตอนและรายละเอียดของงานเสมือนปฏิทินการทำงานจึงสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
	1.4.2. ผู้บริหารสามารถทราบรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ที่ดำเนินการในเขตพื้นที่ตำบลหรือหน่วยงานอื่นๆ ทำให้สามารถนำไปเป็นเครื่องมือในการบริหารงานตามกระบวนการบริหาร (4’M) ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการทำงานได้มากยิ่งขึ้นด้วย
	1.4.3. ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารสามารถนำแผนปฏิบัติการไปใช้ในการควบคุมการดำเนินงานของตน ของหน่วยงานระดับกอง/สำนัก และรวมถึงระดับตำบลให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและนำไปติดตามประเมินผลได้อย่างสะดวก ถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไป
	1.4.4. ทำให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ตำบลสามารถประสานงานได้อย่างบูรณาการ  ทำให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนเป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุด
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 (
จากขั้นตอนการจัดทำ
แผน
การดำเนินงาน
ข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ ดังนี้
)จาจาก



 (
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
)
 (
คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
) (
รวบรวมโครงการ/กิจกรรม
)
	
 (
หน่วยงานอื่น
)

 (
คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
)
 (
ผู้บริหารท้องถิ่น
) (
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
) (
ประกาศใช้
) (
ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ
) (
เสนอร่างต่อผู้บริหารท้องถิ่น
) (
พิจารณาร่าง
แผน
การดำเนินงาน
) (
เสนอร่าง
แผน
การดำเนินงาน
) (
จัดทำร่าง
แผน
การดำเนินงาน
) (
คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
)
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 (
    
แบบ ผด.01
) 

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพิ่มเติมฉบับที่ 2
 องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวน
งบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วย
ดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
  แผนงานที่ 1     แผนงานเคหะและชุมชน


	

6


	

100


	

4,090,300


	

100.00


	

กองช่าง


	รวม
	6
	100
	4,090,300
	100.00
	

	รวมทั้งสิ้น
	6
	100
	4,090,300
	100.00
	










					                                                                    
     6

 (
    
แบบ ผด.02
)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 2
  องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
3.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิด    ชอบหลัก
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.





	โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงและฟื้นฟูถนนสาธารณะฯ

	ซ่อมแซม/ปรับปรุงและฟื้นฟูถนนสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลฉลอง ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PAPUK)  ตามรายละเอียดที่กำหนด

	1,004,300

	หมู่ที่              1 - 11

	กองช่าง
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 (
    
แบบ ผด.02
)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 2
  องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
3.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิด    ชอบหลัก
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	2.





	โครงการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพาราสายนาหัน – บ้านนายหมวก หมู่ที่ 1 
	ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา ถนนสายนาหัน-บ้านนายหมวก หมู่ที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.25 เมตร โดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร

	471,000

	หมู่ที่ 1

	กองช่าง
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 (
    
แบบ ผด.02
)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 2
  องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
3.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิด    ชอบหลัก
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	3.





	โครงการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา ถนนสายแยกวิชิต – คลองท่าทน  หมู่ที่ 2

	ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพาราถนนสายแยกวิชิต – คลองท่าทน หมู่ที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.25 เมตร โดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร

	523,000
	หมู่ที่ 2

	กองช่าง
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 (
    
แบบ ผด.02
)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 2
  องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
3.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิด    ชอบหลัก
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	4.





	โครงการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา ถนนสายชายเขาพรง – วัดเบิก              หมู่ที่ 4 
	ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา ถนนสายชายเขาพรง-วัดเบิก หมู่ที่ 4 ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.25 เมตร โดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร

	523,000

	หมู่ที่ 4

	กองช่าง
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 (
    
แบบ ผด.02
)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 2
  องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
3.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิด    ชอบหลัก
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	5.





	โครงการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา ถนนศาลาแท่นทอง หมู่ที่ 5

	ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา ถนนศาลาแท่นทอง             หมู่ที 5 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.25 เมตร โดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร

	523,000

	หมู่ที่ 5

	กองช่าง
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 (
    
แบบ ผด.02
)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 2
  องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
3.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิด    ชอบหลัก
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	6.





	โครงการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา ถนนสายศาลาหมู่บ้าน – หมื่นเห็ด หมู่ที่ 10

	ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา ถนนสายศาลาหมู่บ้าน-หมื่นเห็ด หมู่ที่ 10 ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.25 เมตร โดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร

	1,046,000

	หมู่ที่ 10

	กองช่าง
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