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ส่วนที่  1

บทนำ


ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548    ข้อ 18   กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี  ตามเงื่อนไขของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2540  มาตรา 76  มาตรา 282  และมาตรา 284  และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. 2542  มาตรา  16



องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง  ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงจัดทำแผนพัฒนาตำบลระยะเวลา 3 ปี  ขึ้น  โดยเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  และตามกฎหมาย กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจและประโยชน์ ของการจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี


องค์ประกอบ  ประกอบด้วย   ลักษณะของแผน  วัตถุประสงค์  ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี  และประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี  โดยนำเสนอ  ดังนี้
1.  ลักษณะของแผนพัฒนา 3 ปี
แผนพัฒนา 3 ปี  จะมีลักษณะเป็นการกำหนดราย
ละเอียดของโครงการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  ดังนั้นในการจัดทำโครงการให้คำนึงถึงความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ  โดยคำนึงถึงสถานะทางการคลังของท้องถิ่น และความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ  ทั้งนี้   เพื่อให้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ใกล้เคียงความเป็นจริง  และในการจัดทำโครงการให้มีการจัดลำดับความสำคัญ  ความเร่งด่วนของโครงการ  กล่าวคือ  โครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและมีความจำเป็นเร่งด่วนมากต้องนำไปปฏิบัติก่อน  


2.  วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี
· เพื่อกำหนดสภาพการพัฒนาที่พึงประสงค์  เป้าหมายการพัฒนาของ อบต. ตามความต้องการของประชาชน
· เพื่อกำหนดแผนโครงการและกิจกรรมการพัฒนา  และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
· เพื่อเป็นแนวทางในการจัดสรรทรัพยากร  และงบประมาณของ อบต.  ได้อย่างทั่วถึง  เป็นธรรมและเป็นไปตามลำดับความจำเป็น เร่งด่วน
· เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประสานการปฏิบัติการพัฒนากับหน่วยงานอื่น ในพื้นที่
· เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย ประหยัด ลดความไม่แน่นอน และเป็นการควบคุมการดำเนินงาน
3.  ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี

-    คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  กำหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

-    คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา  ปัญหา  ความต้องการ และข้อมูลนำมาจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี  แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
· คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี  เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
· ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้ความ
เห็นชอบ
· ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปี  และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
· ผู้บริหารท้องถิ่นส่งแผนพัฒนาสามปีให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ
อำเภอ
4. ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี
-
การจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี  เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์การบริหารส่วนตำบลได้
พิจารณาอย่างรอบคอบ  ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดำเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบล นำมาตัดสินใจกำหนดแนวทางการดำเนินงาน  และใช้ทรัพยากรการบริหารท้องถิ่น  อย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด  
· ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบล  มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน
· ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบล มีแผนงานโครงการกิจกรรม  ตามความต้องการของประชาชนในตำบล
· ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบล  ใช้แผนพัฒนาเป็นแนวทางในการจัดทำข้อบัญญัติ   

งบประมาณ
· ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบล  มีการพัฒนาพื้นที่ไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น
· ทำให้ได้ทราบล่วงหน้าว่าจะดำเนินการอะไรบ้าง  เพื่อประชาชนได้ข้อมูลในการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  โปร่งใส
· สามารถวางแผนการทำงานได้ล่วงหน้า  ทำให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานก็จะลดน้อยลง
ส่วนที่ 2

สภาพทั่วไป  และข้อมูลพื้นฐาน  ขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.  สภาพทั่วไป

1.1   ที่ตั้ง   ตำบลฉลอง  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสิชล   จังหวัดนครศรีธรรมราช  ประมาณ 13  กิโลเมตร


ทิศเหนือ
จดตำบลเขาน้อย

อำเภอสิชล

จังหวัดนครศรีธรรมราช


ทิศใต้
            จดตำบลเทพราช

อำเภอสิชล

จังหวัดนครศรีธรรมราช


ทิศตะวันออก
จดตำบลเสาเภาและ




 จดตำบลทุ่งปรัง

อำเภอสิชล

จังหวัดนครศรีธรรมราช


ทิศตะวันตก     
 จดตำบลกรุงชิง

กิ่งอำเภอนบพิตำ

จังหวัดนครศรีธรรมราช

1.2  เนื้อที่    เนื้อที่ของตำบลฉลอง  ทั้งหมดประมาณ 30,000   ไร่  หรือ 48   ตารางกิโลเมตร  

1.3  ภูมิประเทศ
เป็นที่ราบและมีภูเขาสูงชันสลับซับซ้อนบางส่วน

1.4  จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด   11  หมู่บ้าน  

จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.เต็มทั้งหมู่บ้าน  ประกอบด้วย
	หมู่ที่
	บ้าน
	จำนวนครัวเรือน
	ชาย  (คน)
	หญิง (คน)
	รวม (คน)

	1
	บ้านท่าควาย
	134
	295
	315
	610

	2
	บ้านคลองไทร
	95
	201
	188
	389

	3
	บ้านทุ่งเจ้าไชย
	190
	457
	496
	953

	4
	บ้านดอนมวง
	63
	156
	157
	313

	5
	บ้านในดอน
	200
	461
	473
	934

	6
	บ้านทุ่งนอก
	110
	287
	284
	571

	7
	บ้านโพธิ์เสด็จ
	127
	304
	304
	608

	8
	บ้านห้วยซำ
	127
	324
	327
	651

	9
	บ้านพังกำ
	137
	347
	315
	662

	10
	บ้านวังสร้าน
	77
	116
	80
	196

	11
	บ้านเขากิว
	105
	234
	247
	481


ข้อมูล  ณ  วันที่  30  เมษายน   พ.ศ. 2549

ที่มาของข้อมูล   งานทะเบียนท้องถิ่น   ที่ว่าการอำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช
1.5  ท้องถิ่นอื่นในเขต อบต.  ไม่มี



1.6  ประชากร
จำนวนประชากรทั้งสิ้น   6,368   คน  แยกเป็นชาย  3,182   คน      หญิง  3,186  คน   มีครัวเรือน  1,365  ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย  132  คน/ ตารางกิโลเมตร
2.  สภาพเศรษฐกิจ

2.1  อาชีพ
ประชากรของตำบลฉลอง  


-    เกษตรกรรม

ร้อยละ     72.27



-    ค้าขาย

ร้อยละ       4.30



-    รับราชการ

ร้อยละ       3.29



-    รับจ้าง

ร้อยละ 
   18.14  (ส่วนใหญ่รับจ้างในภาคเกษตรกรรม)



-    อื่น ๆ  

ร้อยละ         2


2.2  หน่วยธุรกิจในเขต อบต.



-     โรงอบแห้งหมากและมะพร้าว
1
แห่ง


-     ปั๊มน้ำมันและก๊าซ


2
แห่ง


-     โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า


1
แห่ง


-     โรงรมยาง



1
แห่ง


-     โรงแปรรูปยางแผ่น


2
แห่ง


-     ร้านค้าปลีก

           

90
แห่ง


-     ไปรษณีย์ชุมชน


1 
แห่ง
3.  สภาพทางสังคม

3.1  การศึกษา


-     โรงเรียนประถมศึกษา




4
แห่ง


-     โรงเรียนมัธยมศึกษา





1
แห่ง


-     โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
1
แห่ง


-    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก





-
แห่ง


-     ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน

9
แห่ง

3.2  สถาบันและองค์กรทางศาสนา


-     วัด/สำนักสงฆ์
5
แห่ง


-     มัสยิด

-
แห่ง


-     ศาลเจ้า

-
แห่ง


-     โบสถ์

-
แห่ง

3.3  สาธารณสุข


-     โรงพยาบาลของรัฐขนาด

-
เตียง

-
แห่ง


-     สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน



2
แห่ง


-     สถานพยาบาลเอกชน




-
แห่ง


-     ร้านขายยาแผนปัจจุบัน




-
แห่ง


-     อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ



100
%


3.4  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน


-     สถานีตำรวจ


-
แห่ง


-     สถานีดับเพลิง


-
แห่ง


-     ป้อมยามตำรวจ


1
แห่ง
4.  การบริการโครงสร้างพื้นฐาน
4.1  การคมนาคม   ตำบลฉลองมีถนนติดต่อระหว่างตำบล  หมู่บ้านต่าง ๆ จำนวน  44  สาย  แยกเป็น
· ถนนลาดยาง  
    4  
สาย  
· ถนนคอนกรีต 
  14  
สาย  
(รวมที่ก่อสร้างเป็นบางช่วงไปด้วย)

· ถนนหินคลุก  
    8  
สาย  
· ถนนดิน,ลูกรัง
 20  
สาย
· ทางเท้าคอนกรีต
   2
สาย

4.2  การโทรคมนาคม


-     ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข
-
แห่ง


-     โทรศัพท์สาธารณะ

30
แห่ง

4.3  การไฟฟ้า


มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน  แต่ยังไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือน

4.4  แหล่งน้ำธรรมชาติ


-     ลำน้ำ, ลำห้วย


23
แห่ง


-     บึง, หนองน้ำและอื่น ๆ 

 4
แห่ง

4.5  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น


-     ฝายน้ำล้น



9
แห่ง


-     บ่อน้ำตื้น


        634
แห่ง


-     บ่อบาดาล


          48
แห่ง


-     ประปาหมู่บ้าน

           10
แห่ง


-     ถังเก็บน้ำซีเมนต์ของ  รพช.

6
แห่ง


-     ถังเก็บน้ำซีเมนต์ของสาธารณสุข
4
แห่ง


-     อ่างเก็บน้ำที่สร้างขึ้น


5
แห่ง
5.  ข้อมูลอื่น ๆ
5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่   

น้ำตก


3
แห่ง
ถ้ำ


1
แห่ง
บ่อน้ำร้อน

-
แห่ง

5.2  มวลชนจัดตั้ง


-     กลุ่มแม่บ้าน


11
กลุ่ม


-     กลุ่มออมทรัพย์

13
กลุ่ม



-     กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข
11
กลุ่ม




-     กลุ่มเกษตรกร

11
กลุ่ม
6.  ศักยภาพในตำบล
6.1 ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล
6.1.1  จำนวนบุคลากร
จำนวน   



10
คน
-     ตำแหน่งในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
4
คน
-     ตำแหน่งในส่วนการคลัง



4
คน
-     ตำแหน่งในส่วนโยธา




2
คน
-     ตำแหน่งอื่น ๆ 




-
คน
6.1.2 ระดับการศึกษาของบุคลากร
-     ประถมศึกษา

1
คน
-     มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา
3
คน
-     ปริญญาตรี


6
คน
-     สูงกว่าปริญญาตรี

-
คน
6.1.3 รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ประจำปีงบประมาณที่ผ่านมา  (2548)
จำนวน
   11,461,612.61    บาท  แยกเป็น
-     รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง
จำนวน
       201,991.98    บาท
-     รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บให้

จำนวน
   7,241,134.63    บาท
-     เงินอุดหนุนจากรัฐบาล


จำนวน
   4,018,486.00    บาท
6.2  ศักยภาพด้านชุมชนและพื้นที่
6.2.1 การรวมกลุ่มของประชาชน
-     จำนวนกลุ่มทุกประเภท
46 
กลุ่ม      แยกประเภทกลุ่ม
-     กลุ่มอาชีพ

22
กลุ่ม
-     กลุ่มออมทรัพย์
13
กลุ่ม
-     กลุ่มอื่น ๆ 

11
กลุ่ม
6.2.2 จุดเด่นของพื้นที่    
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง  มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบและภูเขาสูงชันสลับซับซ้อน  
ซึ่งเอื้อต่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ  มีน้ำตกที่สำคัญ  คือ  น้ำตกหนานเตย  เป็นน้ำตกเจ็ดชั้น   บริเวณแหล่งน้ำของน้ำตกเหมาะแก่การทำระบบประปาภูเขา  มีแหล่งแร่ดีบุก นอกจากนี้ยังมี น้ำตกผากล้วยไม้  น้ำตกผาทอง   และมีผลผลิตทางการเกษตรทั้งด้านการปลูกยางพารา  ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นจำนวนมาก   ทำสวนผลไม้ต่าง ๆ  เช่น  ทุเรียน  มังคุด  เงาะ   ลางสาด   ลองกอง ฯลฯ   พร้อมทั้งมี     พื้นที่เพาะปลูกทำนา   ผลิตผลทางการเกษตรเหมาะสำหรับการทำอุตสาหกรรมแปรรูป
ส่วนที่ 3

สรุปผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลองในปีที่ผ่านมา


องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง  ได้พัฒนาตำบลปีที่ผ่านมาในหลายด้าน พร้อม ๆ กัน  เนื่องจากเป็นปัญหาหลากหลายที่ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยยึดหลักของแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้าปี  และแผนพัฒนาตำบลประจำปี  ซึ่งสามารถนำโครงการจากแผนพัฒนาดังกล่าวมาปฏิบัติ  แยกเป็นประเภทและประเมินประสิทธิผลได้  ดังนี้

1.  สรุปสถานการณ์การพัฒนา


จุดแข็ง



ตำบลฉลองมีศักยภาพในด้านผลผลิตทางการเกษตร อันได้แก่  การมีพื้นที่ในการผลิตและผลผลิตที่หลากหลาย  สามารถทำสวนแบบที่ราบภูเขา คือมีการปลูกยางพารา สวนผลไม้ต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่เป็นพืชเศรษฐกิจที่ปัจจุบันราคาอยู่ในอัตราที่สูง  ทำให้ราษฎรส่วนมากมีรายได้ค่อนข้างดี  ในที่ราบก็มีการทำนาปลูกข้าว  รวมทั้งมีธรรมชาติที่งดงาม  สามารถพัฒนาไปสู่แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพได้  รวมทั้งมีบุคลากรเพิ่มขึ้นมารองรับการดำเนินงานขององค์กรในบางส่วน


จุดอ่อน



ขาดงบประมาณในการจัดหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  บุคลากรมีปริมาณไม่เพียงพอที่จะรองรับการถ่ายโอนในอนาคตได้  ขาดความพร้อมในด้านอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ทำให้การบริการเกิดความล่าช้า


โอกาส



เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการบริหารงาน   มีนโยบายรัฐบาลที่สนับสนุนและมีการถ่ายโอนโครงการต่าง ๆ มากมาย    อยู่ใกล้ชิดประชาชนทำให้เข้าใจถึงปัญหาและความต้องการของประชาชน  มีโครงการฝึกอบรม ให้ความรู้แก่บุคลากรอยู่เสมอเพื่อพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานขององค์กร


อุปสรรค



ขาดการมีส่วนร่วมของกลุ่มองค์กรในตำบล  ขาดการประสานงานระหว่างชาวบ้านและองค์กรต่าง ๆ   ประชาคมในท้องถิ่นยังไม่กล้าแสดงความรู้ความคิดเห็นของตนเองได้
การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
1.  แนวทางพัฒนาการอาชีพ    ทั้งหมด    2    โครงการ    สามารถนำไปปฏิบัติได้     

 2    โครงการ   และบรรลุตามวัตถุประสงค์การพัฒนา   คิดเป็นร้อยละ  100    ของแผนพัฒนาที่วางไว้


2.  แนวทางพัฒนาการอุตสาหกรรมและการโยธา  ทั้งหมด  29   โครงการ  สามารถนำไปปฏิบัติได้  18  โครงการ   และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่พัฒนา   คิดเป็นร้อยละ   62.07  ของแผนพัฒนาที่วางไว้


3.  แนวทางพัฒนาการเกษตร   ทั้งหมด   1    โครงการ  สามารถนำไปปฏิบัติได้  
1    โครงการ  และบรรลุตามวัตถุประสงค์การพัฒนา  คิดเป็นร้อยละ  100    ของแผนพัฒนาที่วางไว้


4.  แนวทางพัฒนาการพาณิชย์    ทั้งหมด  3  โครงการ  สามารถนำไปปฏิบัติได้   1   โครงการ 
 และบรรลุตามวัตถุประสงค์การพัฒนา คิดเป็นร้อยละ  33.33     ของแผนพัฒนาที่วางไว้

ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคม


 1.  แนวทางพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ทั้งหมด  8  โครงการ  สามารถนำไปปฏิบัติได้  5    โครงการ  และบรรลุตามวัตถุประสงค์การพัฒนา  คิดเป็นร้อยละ  62.5   ของแผนพัฒนาที่วางไว้


2.  แนวทางพัฒนาการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ   ทั้งหมด  10  โครงการ  สามารถนำไปปฏิบัติได้  10  โครงการ  และบรรลุตามวัตถุประสงค์การพัฒนา  คิดเป็นร้อยละ 100  ของแผนพัฒนาที่วางไว้
3. แนวทางพัฒนาการศึกษา  ทั้งหมด  3  โครงการ  สามารถนำไปปฏิบัติได้  2    โครงการ  
และบรรลุตามวัตถุประสงค์การพัฒนา  คิดเป็นร้อยละ 66.67   ของแผนพัฒนาที่วางไว้


4.  แนวทางพัฒนาการสาธารณสุข   ทั้งหมด  2  โครงการ  สามารถนำไปปฏิบัติได้  1    โครงการ  และบรรลุตามวัตถุประสงค์การพัฒนา  คิดเป็นร้อยละ  50  ของแผนพัฒนาที่วางไว้

ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
1. แนวทางพัฒนาบริหารจัดการ   ทั้งหมด  2  โครงการ สามารถนำไปปฏิบัติได้  0 

 โครงการ  และบรรลุตามวัตถุประสงค์การพัฒนา  คิดเป็นร้อยละ  0   ของแผนพัฒนาที่วางไว้


2. แนวทางพัฒนาด้านเคหะและชุมชน  ทั้งหมด  1  โครงการ  สามารถนำไปปฏิบัติได้  0  โครงการ  และบรรลุตามวัตถุประสงค์การพัฒนา  คิดเป็นร้อยละ  0  ของแผนพัฒนาที่วางไว้

ยุทธศาสตร์การบริการจัดการองค์กร
1.  แนวทางพัฒนาบุคลากร   ทั้งหมด  2  โครงการ สามารถนำไปปฏิบัติได้  2  โครงการ  
และบรรลุตามวัตถุประสงค์การพัฒนา  คิดเป็นร้อยละ  100   ของแผนพัฒนาที่วางไว้
2. แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการ ทั้งหมด  2  โครงการ  สามารถนำไปปฏิบัติได้  2  
โครงการ  และบรรลุตามวัตถุประสงค์การพัฒนา  คิดเป็นร้อยละ  100  ของแผนพัฒนาที่วางไว้
การเบิกจ่ายงบประมาณปี   2548

	ยุทธศาสตร์
	งบปกติ
	เงินสะสม
	รวม

	
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ

	1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
	
	
	
	
	
	

	- พัฒนาการอาชีพ
	40,000
	0.41
	663,000
	68.14
	703,000
	6.48

	- พัฒนาการอุตสาหกรรมและการโยธา
	4,331,104.69
	43.85
	310,000
	31.86
	4,641,104.69
	42.78

	- พัฒนาการเกษตร
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	- พัฒนาการพาณิชย์
	34,000
	0.34
	-
	-
	34,000
	0.31

	2. ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคม
	
	
	
	
	
	

	- พัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	64,689.20
	0.65
	-
	-
	64,689.20
	0.60

	- พัฒนาการศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ
	399,484
	4.04
	-
	-
	399,484
	3.68

	- พัฒนาการศึกษา
	393,000
	3.98
	-
	-
	393,000
	3.62

	- พัฒนาการสาธารณสุข
	82,000
	0.83
	-
	-
	82,000
	0.76

	3. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรฯ
	
	
	
	
	
	

	- พัฒนาบริหารจัดการ
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	- พัฒนาด้านเคหะและชุมชน
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4. ยุทธศาสตร์การบริการจัดการองค์กร
	
	
	
	
	
	

	- พัฒนาบุคลากร
	260,668
	2.64
	-
	-
	260,668
	2.40

	- พัฒนาการบริหารจัดการ
	4,271,122.49
	43.25
	-
	-
	4,271,122.49
	39.37

	

	รวม
	9,876,068.38
	100
	973,000
	-
	10,849,068.38
	100


ส่วนที่ 4

สรุปยุทธศาสตร์  และแนวทางการพัฒนา
1.  วิสัยทัศน์การพัฒนาตำบลฉลอง


    
       เศรษฐกิจก้าวหน้า

พัฒนาทุกด้าน



บริหารโปร่งใส่


ใฝ่ใจการศึกษา



ฉลองราษฎร์สันติสุข

ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี
    

เศรษฐกิจก้าวหน้า    พื้นที่ตำบลฉลองมีการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมมากเป็นอันดับหนึ่ง  ทั้งด้านไม้เศรษฐกิจ  ไม้ผล  การทำนาข้าว  นอกจากนี้ยังมีการรวมกลุ่มกันของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ อันเป็นผลให้ตำบลมีความก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจ  ราษฎรมีรายได้ที่แน่นอน
พัฒนาทุกด้าน  ราษฎรในพื้นที่ตำบลฉลองได้รับการพัฒนาในทุกด้าน เพื่อให้ได้รับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  ด้านบริการชุมชนและสังคม  ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  และด้านการบริหารจัดการองค์กร  
บริหารโปร่งใส   ผู้บริหารและคณะขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง   มีการบริหารที่โปร่งใส   มีคุณธรรม มีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ราษฎรสามารถตรวจสอบการบริหารงาน  การดำเนินงานอย่างโปร่งใส
ใฝ่ใจการศึกษา  เนื่องจากในพื้นที่ตำบลฉลอง มีสถานการศึกษาถึง  6  โรงเรียน  จึงทำให้ผู้บริหารและคณะเล็งเห็นความสำคัญในด้านการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง  และได้มีการสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ฉลองราษฎร์สันติสุข   ราษฎรในพื้นที่ตำบลฉลอง  มีความสามัคคีกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน  มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  โอบอ้อมอารี  ทำให้ชุมชนมีแต่ความสงบสุข
ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี  ราษฎรในพื้นที่ได้รับการสนับสนุนในทุกด้าน ได้แก่ด้านเศรษฐกิจ,สังคม,การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม,สิ่งแวดล้อม,สาธารณสุข,โครงสร้างพื้นฐาน และด้านการเมืองการบริหาร  จึงทำให้ราษฎรในพื้นที่มีความสุข  มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทุกครัวเรือน
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
2.1 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
-   แนวทางพัฒนาการอาชีพ
-   แนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมและการโยธา
-   แนวทางพัฒนาการเกษตร
-   แนวทางพัฒนาการพาณิชย์
2.2 ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม
-   แนวทางพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
-   แนวทางพัฒนาการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ
-   แนวทางพัฒนาการศึกษา
-   แนวทางพัฒนาการสาธารณสุข
2.3 ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
-   แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการ
-   แนวทางพัฒนาด้านเคหะและชุมชน
2.4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กรท้องถิ่น
-   แนวทางพัฒนาบุคลากร
-   แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร
3.  แนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
3.1 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลให้ดีขึ้น
3.2 สนับสนุน ส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพ เพิ่มรายได้ที่ยั่งยืน และให้ราษฎรมีสิทธิในที่ดินทำกิน
3.3 พัฒนาสุขภาพพลานามัยของประชาชน
3.4 พัฒนาโดยสร้างพื้นฐานให้ดีขึ้นและทั่วถึง
3.5 พัฒนาการศึกษา  การอนุรักษ์  ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงามของท้องถิ่นให้อยู่สืบไป
3.6 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  ตลอดถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.7 ประสานการทำงานกับหน่วยงานอื่น  ๆ  ในการบริหารจัดการอย่างรวดเร็ว         และมีประสิทธิภาพ
3.8 ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและรับทราบในการบริหารจัดการขององค์กร
3.9  พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนในตำบลให้ดีขึ้น
3.10  พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนได้รับความสะดวกในทุกด้าน
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
	ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	แนวทางการพัฒนา
	หมายเหตุ

	1. พัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ  ผังเมือง   การควบคุมอาคารให้  
ครอบคลุมทั่วถึง
	1. การคมนาคมขนส่ง
1) จัดให้มีเส้นทางคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐานเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายอย่างทั่วถึงระหว่างหมู่บ้าน
ตำบล  อำเภอและจังหวัด
2) ซ่อมแซมบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมขนส่งที่มีอยู่เดิมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้การได้ในทุก
ฤดูกาล
2.   การสาธารณูปโภค / สาธารณูปการ
1) จัดให้มีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
2) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีอยู่เดิม    ให้พร้อมบริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
3) ส่งเสริมให้ภาคเอกชนจัดทำระบบสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการเพื่อให้บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
4) ส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสู่ประชาชน
3.   ด้านการผังเมือง
1) ใช้ผังเมืองรวมจังหวัดเป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาด้านกายภาพ  เศรษฐกิจและสังคม ของ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
4.    การควบคุมอาคาร
       1)   สนับสนุนให้มีการประกาศใช้กฎหมายควบคุมอาคารครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัด
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	2.  ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ  การสวัสดิการ  การกีฬาและนันทนาการ  การศึกษา   การสาธารณสุข  การปรับปรุงชุมชนแออัด  เพื่อให้ประชาชนมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	1.   ส่งเสริมอาชีพ
1) ส่งเสริมการผลิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  พัฒนาภาคเกษตร  การตลาดภาคเกษตร      
      อุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์  OTOP

2) ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งร้านค้าหมู่บ้าน / ตำบล  กลุ่มอาชีพ  และวิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและแก้ปัญหาความยากจนตามแผนแม่บทชุมชน
3) จัดให้มีตลาดกลางเพื่อพัฒนาศูนย์การจำหน่ายผลิตผลจากการเกษตรในภาคใต้
4) ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชที่ใช้ผลิตผลพลังงานทดแทนน้ำมัน
5) สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
6) สนับสนุนและพัฒนาศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตร / ให้มีความทันสมัย
2.   สวัสดิการสังคม
1) ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์  โดยเฉพาะแก่เด็ก  สตรี  คนชรา  คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
2) ให้ท้องถิ่นบูรณาการและบริหารจัดการ  เพื่อให้เป็นที่พึ่งของประชาชนผู้ยากไร้และถูกทอดทิ้ง  เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ  เด็ก  ผู้พิการ  ให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้ตามสถานภาพ
3.   กีฬาและนันทนาการ
1) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านการกีฬา  นันทนาการและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพพลานามัยที่ดีในทุกหมู่บ้าน  ชุมชน
2)   สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา  ระดับตำบล   อำเภอและจังหวัด
3)   จัดให้มีสวนสาธารณะ  หรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจอย่างพอเพียง
4)   จัดให้มีสนามกีฬาให้พอเพียงกับจำนวนประชาชนในทุกระดับ
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	4.   ด้านการศึกษา
1) ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจัดการศึกษาในระดับที่มีความพร้อม
2) สร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับสถาบันอุดมศึกษา      สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และองค์กรเอกชนเพื่อจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น
3) สร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถาบันอุดมศึกษา  เพื่อศึกษาวิจัย   ประเมินผลและพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาของท้องถิ่น
4) สนับสนุนการจัดการศึกษาภาคเอกชน / มูลนิธิ /สมาคม / อปท.

5) ส่งเสริม  สนับสนุนการศึกษา  อบรมด้านการอาชีพของแต่ละท้องถิ่น
6) สนับสนุนให้มีการศึกษาตลอดชีวิต
5.   ด้านการสาธารณสุข
1) เสริมสร้างสุขภาพของประชาชน  โดยเฉพาะกลุ่มแม่  เด็ก  ผู้สูงอายุ  และผู้ด้อยโอกาส
2) ส่งเสริมสนับสนุนการแพทย์แผนไทย  ทั้งในระดับหมู่บ้าน  ชุมชนและสถานพยาบาล
3) ให้ความรู้แก่ประชาชนในการบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ  สะอาด  ปลอดภัย และ    ส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดสารพิษ
4) รณรงค์เพื่อลดจำนวนประชากรที่ติดยาเสพติด  ตามเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข
5) จัดตั้งสถานพยาบาลเพื่อให้บริการแก่ชุมชน  และหรือสนับสนุนเครื่องมือ  และอุปกรณ์ทาง      การแพทย์
6) รณรงค์ในการป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
7) จัดให้มีการดูแลรักษาสภาพบ้านเรือนและสภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัยให้ถูกสุขลักษณะ
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	2. จัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
3. การวางแผนส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์และการท่องเที่ยวแบบครบวงจร
	6.  ปรับปรุงชุมชนแออัด
1) ปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด  ให้ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย
2) จัดหาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้
3) จัดระเบียบชุมชนให้สะอาดเรียบร้อยและมีสาธารณูปโภคอย่างพอเพียง
1) ส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน สร้างความเสมอภาค  ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพ  ภายใต้กรอบของกฎหมาย
2) สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
3) จัดให้มีการควบคุม  ป้องกัน  และรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน
4) จัดให้มีการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
5) สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและวินัยจราจรให้แก่ประชาชน
6) จัดให้มีการควบคุม  ป้องกัน  และบรรเทาสาธารณภัย
1) สนับสนุนการการใช้แผนแม่บทด้านการท่องเที่ยว  เพื่อส่งเสริมการลงทุน
2) จัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านท่องเที่ยวและการลงทุน
3) ศึกษาวิจัยลู่ทางการลงทุนด้านอุตสาหกรรม  พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว
4) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  เส้นทางคมนาคม  และสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้น  และให้มีการ   เชื่อมโยงกับเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวอื่น  เพื่อส่งเสริมการลงทุนด้านการท่องเที่ยว
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	5.การบริหารจัดการและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
6.  ด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อย้อนอดีตประวัติศาสตร์

	1) จัดทำแผนแม่บท เพื่อใช้เป็นคู่มือในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2) สร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนและเยาวชนด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3) จัดให้มีระบบกำจัดขยะรวม การกำจัดขยะของชุมชนและครัวเรือน
4) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียของครัวเรือน  ชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียโดยรวม
5) รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนใช้วัสดุอินทรีย์ หรือชีวภาพทดแทนวัสดุเคมีที่ย่อยสลายยาก หรือก่อมลพิษ
6) พัฒนาแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ  บริเวณชายฝั่งทะเลโดยการสร้างปะการังเทียม
7) ส่งเสริมการปลูกต้นไม้  หรือปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ท้องถิ่น    อนุรักษ์   ฟื้นฟู   ป่าต้นน้ำ ป่าพรุ  ป่าในที่ราบและป่าชายเลน
8) จัดให้มีการส่งเสริม  สนับสนุน  ให้มีการก่อสร้างฝายต้นน้ำตามแนวพระราชดำริ
1) พัฒนาโครงสร้างองค์กรให้ทันสมัย  เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจ
2) พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน  โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
3) พัฒนาระบบฐานข้อมูล ยานพาหนะ  เครื่องมือเครื่องใช้  เทคโนโลยีให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
4) พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
5) พัฒนาศักยภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  และองค์กรอื่น ๆ  ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

	


ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด


ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ  4  ปี  (พ.ศ. 2548 – 2551)  ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดทำ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ตามวิสัยทัศน์ของจังหวัด  และสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล  เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินงานให้บรรลุถึงเป้าประสงค์ตามวิสัยทัศน์ของจังหวัด  ประกอบด้วย  5  ประเด็นยุทธศาสตร์  ได้แก่
1.  ยุทธศาสตร์ด้านการขจัดปัญหาความยากจน
1.1 เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความยากจนของครอบครัว ชุมชน  และสังคมในเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร  และเงินทุนในการประกอบอาชีพ
1.2 จัดคาราวานแก้จนที่ให้บริการและคำแนะนำเพื่อสร้างโอกาส  และทางเลือกในการประกอบอาชีพและเสริมสร้างทักษะต่าง  ๆ  รวมถึงการศึกษา สารธารณสุขและการคุ้มครองทางสังคม
1.3 พัฒนาวิสาหกิจชุมชน  สินค้า  OTOP  แก้ไขหนี้สินทุกระบบของครัวเรือน  และการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้างรายได้
1.4 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการรวมกลุ่ม  การบริหารจัดการกลุ่ม  เพื่อความเข้มแข็งของครอบครัว  ชุมชน  สังคมในการประกอบอาชีพ
1.5 ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของประชาชน  ด้วยการมีหลักประกันสุขภาพให้กับประชาชนทุกคนอย่างทั่วถึง  พอเพียง  เป็นธรรมและเสมอภาค
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
2.1 พัฒนากระบวนการเรียนรู้  คู่คุณธรรม  จริยธรรม  ทั้งในและนอกระบบ  โดยเร่งรัดพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถานศึกษาทุกระดับ  ให้ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ  รวมทั้งการส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้ชุมชน  และการจัดคาราวานเสริมสร้างเด็ก  เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2.2 ส่งเสริม  สนับสนุน  ฟื้นฟู  อนุรักษ์  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.3 สร้างสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพ  โดยพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  คุณภาพการบริการ  การส่งเสริมสุขภาพ  การควบคุมโรค  การฟื้นฟูสุขภาพ  เสริมสร้างคนไทยแข็งแรง  พัฒนาภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยและส่งเสริมการกีฬา
2.4 เสริมสร้างความพร้อมเพื่อให้เด็ก  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาสเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
2.5 เสริมความพร้อม  ให้หมู่บ้านและชุมชนในการคุ้มครองและจัดหาหลักประกันทางสังคม  ให้ประชากรวัยแรงงานมีงานทำ  ทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริมเพื่อความมั่นคงในการดำรงชีพ
2.6 เสริมสร้างสังคมให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ปลอดอบายมุขและยาเสพติด
2.7 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือของภาครัฐ  และประชาชนในด้านการข่าว  การปราบปรามอาชญากรรมเพื่อการจับกุมผู้กระทำความผิดมาลงโทษมากขึ้น
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP และการ ท่องเที่ยว 
     เชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม
3.1 เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตร  อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP   โดย
พัฒนามาตรฐานสินค้า ส่งเสริมการผลิตและการแปรรูปสินค้าตามระบบความปลอดภัยอาหาร  และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตร
3.2 พัฒนาด้านการตลาด  ภาคเกษตร  อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ OTOP  เพื่อเพิ่มรายได้และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
3.3 พัฒนาระบบชลประทาน  ฟื้นฟูที่ป่าและสภาพดินเกษตรอินทรีย์  และระบบเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
3.4 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร อุตสาหกรรม  และการท่องเที่ยวให้สอดคล้องบริการ
ทุกประเภท  และเพื่อรองรับการลงทุนภาคอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากสินค้าเกษตร OTOP  และการท่องเที่ยว
3.5 พัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม  โดยพัฒนา   ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว  มาตรฐานการ
ให้บริการ   สร้างเครือข่ายความร่วมมือ  การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างมูลค่าแก่สินค้าการท่องเที่ยว
4.   ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 สร้างความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
4.2 ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ  ด้วยการจัดทำ
แนวเขตพื้นที่ป่า  จัดทำผังเมือง  ระบบการบำบัดน้ำเสีย แนวป้องกันตลิ่ง  และจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระบบท้องถิ่น
4.3 ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  พร้อมทั้งสร้าง
องค์ความรู้และศักยภาพการบริหารจัดการให้กับชุมชนและบุคลากรของรัฐในท้องถิ่น
4.4 สนับสนุนการลดและการนำกากสิ่งของเครื่องใช้ในครัวเรือน  โรงงานอุตสาหกรรมกลับมาใช้ใหม่ 
ตั้งแต่แหล่งกำเนิด
4.5 ควบคุมมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากครัวเรือน  โรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
5.1   ปรับปรุงระบบบริหารราชการ  รูปแบบการทำงาน  การอำนวยความสะดวก  การลดขั้นตอนกระบวน   
การทำงาน และขยายการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
5.2    ส่งเสริมและพัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการทำงานของบุคลากร  และหน่วยงานภาครัฐให้มี         
ความทันสมัย  และสอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูประบบราชการ
5.3   ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ  ระบบจัดซื้อจัดจ้าง  การเบิกจ่ายเงินให้มีประสิทธิภาพ  และมีความ   
โปร่งใส  ตลอดจนพัฒนาระบบการตรวจสอบและการประเมินผลภาคราชการให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
5.4 เสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของประชาชน  การคุ้มครองสิทธิและเผยแพร่
ใน เรื่องคุณธรรม  จริยธรรม  แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง 
นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.  นโยบายการบริหารจัดการพัฒนาองค์กร
1.1 ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมต่อการบริการแก่ประชาชน
1.2 ส่งเสริมพัฒนา  โดยนำเอาระบบสารสนเทศมาใช้บริการจัดการให้ทันสมัย  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.3 ส่งเสริมพัฒนาการบริหารภายใน ประสานกับหน่วยงานภายนอก  ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ส่วนท้องที่  องค์การเอกชน  และองค์กรประชาชน
2.  นโยบายการศึกษา  กีฬา ประเพณี วัฒนธรรม  และการท่องเที่ยว
2.1 ส่งเสริมสนับสนุน  พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  นักเรียน และการศึกษานอกระบบสู่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา  ศีลธรรม  จริยธรรมเชิงบูรณาการ
2.3 ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาทุกระดับ  ตามกฎหมายท้องถิ่นเอื้ออำนวย
2.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีศูนย์อินเตอร์เน็ต  และห้องสมุดประชาชนประจำตำบลฉลอง
2.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬาระดับ  ยุวชน  เยาวชน  และประชาชน  สู่ความเป็นเลิศ
2.6 ส่งเสริมสนับสนุน ฟื้นฟู ประเพณีและวัฒนธรรมเก่าแก่ของท้องถิ่น
2.7 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรนรม  และประวัติศาสตร์  โบราณสถานเกี่ยวกับเมืองฉลอง
2.8 ส่งเสริมสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกหนานเตยเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ
3.   นโยบายด้านสังคม อนามัยสุขภาพ
3.1 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสวัสดิการแก่เด็ก  สตรี  คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
3.2 ส่งเสริมสนับสนุนระบบการแพทย์แผนไทย  เพื่อสุขภาพ
3.3 ส่งเสริมสนับสนุนงานและกิจกรรมที่เกิดจากภูมิปัญญาของท้องถิ่น  และแพทย์แผนไทย เพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนเข้มแข็ง
3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีสถานที่ออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพประจำชุมชน
3.5 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านสุขภาพกายและจิตใจ  เพื่อต่อสู้กับโรคร้ายและห่างไกลยาเสพติด
3.6 ส่งเสริมสนับสนุนการมีอาหารการกินอย่างถูกหลักอนามัย
3.7 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค
4.   นโยบายด้านเศรษฐกิจและเครือข่ายชุมชน
4.1 ส่งเสริมการจัดทำแผนแม่บทชุมชน เชิงบูรณาการแบบยั่งยืน
4.2 ส่งเสริมพัฒนาการลงทุน  การจ้างงาน ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นกับกลุ่มและองค์กรต่าง ๆ  ในท้องถิ่น
4.3 ส่งเสริมพัฒนาอาชีพเสริม  เพิ่มรายได้  ลดรายจ่ายในครัวเรือน
4.4 ส่งเสริมพัฒนาการบริหารองค์กรชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มองค์กรด้านการเงินในท้องถิ่น สู่หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  (OTOP)  ของชุมชน
5.    นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.1   พัฒนาระบบเครือข่ายถนนให้ทั่วถึง  บำรุงรักษา  ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ใช้การได้  มุ่งสู่
                     ความเป็นถนนที่ถาวร

5.2    พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรแบบยั่งยืน

5.3    ส่งเสริมพัฒนาให้มีการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชน


5.3.1  จัดให้มีอาสาสมัครป้องกันสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.)



5.3.2  จัดให้มีการเตรียมความพร้อม  เพื่อป้องกันและช่วยเหลือภัยต่าง ๆ  เช่น  อุทกภัย อัคคีภัย 
          วาตภัย  ฯลฯ
6.   นโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม
6.1 ส่งเสริมพัฒนาบำรุงรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติของชุมชน
6.2 ส่งเสริมพัฒนา  จัดระบบการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ  และป้องกันน้ำท่วม
6.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเพิ่มอินทรีย์วัตถุ ในกรปรับสภาพแวดล้อมดิน
ส่วนที่  5
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2550 – 2552)

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
	ยุทธศาสตร์
	ปี 2550
	ปี 2551
	ปี 2552
	รวม 3 ปี

	
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ

	1.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
1.1  แนวทางพัฒนาการอาชีพ
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพและยกระดับรายได้
2  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

	1
1
	200,000
2,000,000
(อบจ.)
	1
1


	200,000
2,000,000
(อบจ.)


	1

1


	200,000
2,000,000

(อบจ.)
	3
3


	600,000
6,000,000

(อบจ.)

	

	

	

	ยุทธศาสตร์
	ปี 2550
	ปี 2551
	ปี 2552
	รวม 3 ปี

	
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ

	1.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
1.2  แนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมและการโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	


	1.  ก่อสร้างถนน คสล.และถนนลาดยาง
2.  ก่อสร้างทางเท้า คสล.

3. บุกเบิกและก่อสร้างถนน
4. ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนภายในตำบล
5.  ก่อสร้างและปรับปรุงสะพาน
6.  ก่อสร้างและปรับปรุงฝายน้ำล้น
7. ปรับปรุงแหล่งเก็บกักน้ำและขุดลอกคูคลอง
8.  สร้างท่อระบายน้ำ
9.  ขุดเจาะและปรับปรุงบ่อบาดาล
10. ก่อสร้างคูส่งน้ำ
11. จัดหาพัสดุกักเก็บน้ำ
12. สร้าง ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ตำบล
13. ขยายเขตไฟฟ้า และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

	19
1

4
2
1
-
1
2
1
2
1

4
1
	5,300,000

170,000

1,300,000

1,400,000
200,000

-

300,000

500,000

400,000

400,000
240,000

2,850,000
50,000
	16
-

3

1
-

2

1
5
-

-

1
3

1
	6,200,000
-

680,000

1,000,000
-

1,400,000

300,000

920,000
-

-

-
320,000

50,000
	18
4

4
1
-

-
-
1
-
-

-
1

1
	8,800,000
520,000

1,100,000
1,000,000
-

-
-
200,000
-
-

-
250,000

50,000
	50
5

10

4
1
2
2
8
1
2
2
10

3
	20,300,000
690,000

3,080,000
3,400,000
200,000

1,400,000
600,000
1,620,000
400,000
400,000
240,000
3,420,000
150,000

	ยุทธศาสตร์
	ปี 2550
	ปี 2551
	ปี 2552
	รวม 3 ปี

	
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ

	1.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
1.3  แนวทางพัฒนาการเกษตร
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.  อบรมให้ความรู้ วิชาการการเกษตร
2.  สนับสนุน  ส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยชีวภาพ
3.  สนับสนุนการก่อสร้างบ่อก๊าซชีวภาพ
4. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร
	-

1

1

-
	-

100,000

200,000

-
	1

1

-

-
	300,000

100,000

-

-
	-

1

-

2
	-

100,000

-

650,000
	1

3

1

2
	300,000

300,000

200,000

650,000


	ยุทธศาสตร์
	ปี 2550
	ปี 2551
	ปี 2552
	รวม 3 ปี

	
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ

	1.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
1.4  แนวทางพัฒนาพาณิชย์
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.  ส่งเสริมการส่งออก  ผลิตผลการเกษตร
     และจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตรตำบล
2. จัดซื้ออุปกรณ์ชั้นวางของให้กับศูนย์สาธิต

3. ก่อสร้างอาคารเก็บเต๊นท์

4. ก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำดื่ม, โรงงานผลิตปุ๋ย


	1

1

-

-


	400,000

40,000
-

-


	-

-

1

-


	-

-

150,000

-


	2

-

-

2


	800,000

-

-

1,000,000


	3

1

1
2


	1,200,000

40,000

150,000
1,000,000



	ยุทธศาสตร์
	ปี 2550
	ปี 2551
	ปี 2552
	รวม 3 ปี

	
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ

	2.  ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคม
2.1   แนวทางพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งชุมชน
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.   จัดประชุมสัมมนาต่าง ๆ และประชาคมหมู่บ้าน

2. สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมและบทบาทรวมถึงการตรวจสอบการบริหารงานขององค์กร
3. ปรับปรุงอาคาร, ศาลาประชุมหมู่บ้าน
4. ชุมชนต้านยาเสพติด
5. โครงการเสียงตามสาย, หอกระจายข่าว
6. ก่อสร้างที่อ่านหนังสือพิมพ์และจัดหาสื่อสิ่งพิมพ์
7.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
8.  สวัสดิการและสังคมสงเคราะห์

	1

1

-

1

1

1

1

2
	20,000

30,000

-

50,000

200,000

5,500

750,000

220,000
	1

1

-

1

2

1

1

2
	20,000

30,000

-

50,000

400,000

5,500

750,000

220,000
	1

1

1

1

-

3

-

2

	20,000

30,000

150,000

50,000

-

155,000

-

220,000
	3

3

1

3

3

5

2

6

	60,000

90,000

150,000

150,000

600,000

1,665,000

1,500,000

660,000




	ยุทธศาสตร์
	ปี 2550
	ปี 2551
	ปี 2552
	รวม 3 ปี

	
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ

	2.  ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคม
2.2  แนวทางพัฒนาการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.  ส่งเสริมกิจกรรมกีฬา และนันทนาการ
2.  สร้างลานกีฬาหมู่
3.  ส่งเสริมการศาสนาประเพณี  วัฒนธรรม
     อนุรักษ์  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.  จัดสร้างสวนสาธารณะ,ที่พักผ่อนหย่อนใจ
	1

1

4
2
	100,000

250,000

290,000

700,000


	2

1

4
1
	170,000

200,000

290,000

200,000
	1

3

4
1
	100,000

310,000

290,000

200,000
	4

5

12
4
	370,000

760,000

870,000

1,100,000


	ยุทธศาสตร์
	ปี 2550
	ปี 2551
	ปี 2552
	รวม 3 ปี

	
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ

	2.  ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคม
2.3  แนวทางพัฒนาการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. สนับสนุนด้านโภชนาการและสุขาภาพของนักเรียน
2.  จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนและจัดหาครูผู้สอนเด็กเล็ก
3.  พัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของนักเรียน

4.  พัฒนาด้านการกีฬาของนักเรียน

5.  จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อการเรียนรู้

6.  อบรมคุณธรรม  จริยธรรมให้แก่นักเรียน
	3

1

2

1

-

-
	637,500

70,560

90,000

60,000

-

-
	1

-

-

1

-

-
	450,000

-

-

60,000

-

-
	1

1

-

1

1

1
	450,000

500,000

-

60,000

300,000

15,500


	5

2

2

3

1

1
	1,537,500

570,560

90,000

180,000

300,000

15,500


	ยุทธศาสตร์
	ปี 2550
	ปี 2551
	ปี 2552
	รวม 3 ปี

	
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ

	2.  ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคม
2.4  แนวทางพัฒนาการสาธารณสุข
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.  ส่งเสริมการบริการด้านพยาบาลอย่างทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
 2. จัดอบรมให้ความรู้การควบคุมและป้องกันโรคตลอดถึง   
     ความปลอดภัยการบริโภคอาหาร
3. รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรค ติดต่อทั้งในคนและสัตว์
4.  ก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารด้านสาธารณสุข

	2

2

1

-


	111,000

45,000

100,000

-
	-

2

1

1


	-

45,000

100,000

350,000
	-

2

1

-
	-

45,000

100,000

-
	2

6

3

1
	111,000

135,000

300,000

350,000


	ยุทธศาสตร์
	ปี 2550
	ปี 2551
	ปี 2552
	รวม 3 ปี

	
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ

	3.  ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม  และทรัพยากรธรรมชาติ
3.1  แนวทางพัฒนาบริหารจัดการ
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.  การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

2. อบรมและสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
    และการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.  การอนุรักษ์แหล่งน้ำธรรมชาติ
	1

1

1
	200,000

50,000

200,000
	1

1

1
	200,000

50,000

100,000
	1

1

1
	200,000

50,000

100,000
	3

3

3
	600,000

150,000

400,000


	ยุทธศาสตร์
	ปี 2550
	ปี 2551
	ปี 2552
	รวม 3 ปี

	
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ

	3.  ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม  และทรัพยากรธรรมชาติ
3.2  แนวทางพัฒนาด้านเคหะและชุมชน
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.  การปรับปรุงภูมิทัศน์ตามเส้นทางจราจรและแหล่งศูนย์รวมของชุมชน
2. ก่อสร้างและปรับปรุงศาลาที่พักริมทาง
3. จัดซื้อถังขยะบริการในเขตชุมชน
	1

-
-
	500,000

-
-
	-

1
1
	-

120,000
10,500
	-

-
1
	-

-
10,500
	1

1
2
	500,000

120,000
21,000

	ยุทธศาสตร์
	ปี 2550
	ปี 2551
	ปี 2552
	รวม 3 ปี

	
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ

	4.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร
4.1  แนวทางพัฒนาบุคลากร
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.  ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มความรู้และประสิทธิภาพในการทำงาน
2.  พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร

3. ให้บริการประชาชนทั้งในและนอกสถานที่
	1

1

1
	150,000

300,000

5,000
	1

1

1
	150,000

300,000

5,000
	1

1

1
	150,000

300,000

5,000
	3

3

3
	450,000

900,000

15,000


	ยุทธศาสตร์
	ปี 2550
	ปี 2551
	ปี 2552
	รวม 3 ปี

	
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ

	4.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร
4.2  แนวทางพัฒนาการบริการจัดการ
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. จัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและ   สถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอ
2.  ส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจกิจการของ อบต.
     และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในรูปของประชาคม
3.  การจัดทำผังเมืองรวม
4.  ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ตำบล
5.  ก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสถานที่
	1

1

-
1
2
	400,000

30,000

-
200,000
600,000
	1

1

1
1
-
	400,000

30,000

100,000
200,000
-
	1

1

-
1
-
	400,000

30,000

-
200,000
-
	3

3

1
3
2
	1,200,000

90,000

100,000
600,000
600,000


        รายละเอียดโครงการพัฒนา
                 แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2550 – 2552)

              องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

1.1  แนวทางการพัฒนาการอาชีพ
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2550

(บาท)
	2551

(บาท)
	2552

(บาท)
	
	

	1
	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณให้กับกลุ่มอาชีพในตำบล หมู่ที่ 1 – 11
	เพื่อให้ราษฎรสามารถรวมกลุ่มประกอบอาชีพ  สร้างรายได้เสริมให้กับกลุ่ม กลุ่มมีความรู้เพิ่มมากขึ้น
	สนับสนุนกลุ่มอาชีพที่มีการรวมกลุ่มกันประกอบอาชีพเสริม ให้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกลุ่มอาชีพที่ก่อตั้งขึ้นใหม่ รวมทั้งจัดการอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มแม่บ้าน
	200,000
อบต.
	200,000
อบต.
	200,000
อบต.
	สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น
สร้างความสามัคคีในกลุ่ม
	สำนักงาน
ปลัด อบต.

	2
	โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกหนานเตย – ผาทอง หมู่ที่  10
	เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลและส่งเสริมรายได้ของราษฎรในพื้นที่  รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการท่องเที่ยว
	1. บุกเบิกถนนต่อจากสายทางขึ้นน้ำตก กว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร
2. ก่อสร้างป้อมยาม คสล.ทางขึ้นน้ำตกขนาด 4x6 เมตร จำนวน 1 หลัง
3. ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม คสล.ขนาด2.50 x 5 เมตร จำนวน 2 ห้อง
4. จัดสร้างศาลาคสล.ที่พักนักท่องเที่ยว ขนาด 6x9 เมตร จำนวน 1 หลัง
5. ก่อสร้างทางเท้าคอนกรีต กว้าง 1 ม.
ตามแนวลำธารไปสู่น้ำตก
	2,000,000

อบจ. CEO
	2,000,000

อบจ. CEO
	2,000,000

อบจ. CEO
	- เพื่อให้มีเส้นทางสัญจรไปยังแหล่งท่องเที่ยวได้สะดวกยิ่งขึ้น, เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวในตำบล

	ส่วนโยธา


1.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

1.2  แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2550

(บาท)
	2551

(บาท)
	2552

(บาท)
	
	

	1.
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าศาลาหมู่บ้าน  - สะพานคลองท่าทน  ม. 10
	เพื่อประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและขนส่งผลิตผล
	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.50  เมตร โดยปี 50 ก่อสร้าง ระยะทาง 200  ม. ปี 51  ระยะทาง  300  ม.
	400,000

อบต.
	500,000

อบต.


	
	ประชาชนใช้เส้นทางในการคมนาคมขนส่งได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	2.
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง/คสล.สายรร.ฉลองรัฐ- สามแยกบ้านน้ำขาว  หมู่ที่ 5
	เพื่อประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและขนส่งผลิตผล
	ก่อสร้างถนนลาดยาง หรือ คสล.ขนาดกว้าง 5  เมตร ยาว 2,000  เมตร
	2,000,000

อบจ.
	
	
	ประชาชนใช้เส้นทางในการคมนาคมขนส่งได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	3.
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายน้ำตกหนานเตย
หมู่ที่  10
	เพื่อประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและขนส่งผลิตผลรวมถึงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของตำบล
	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.50 เมตร
	600,000

อบจ.
	
	
	ประชาชนใช้เส้นทางในการคมนาคมขนส่งได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	4.
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคงคาเลียบ – ถนนทางหลวงชนบท  หมู่ที่  11
	เพื่อประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและขนส่งผลิตผล
	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5 เมตร ยาว 3,200 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.50 เมตร โดยก่อสร้าง ปี 50 ระยะทาง 200 ม. 
ปี 51 -  52  ปีละ  1,500  เมตร
	400,000

อบต.
	3,000,000

อบจ.
	3,000,000

อบจ.
	ประชาชนใช้เส้นทางในการคมนาคมขนส่งได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	5
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สามแยกบ้านนายสถิตย์ กิ้มหม็อง – เขต ม.8
 (หมู่ที่ 2 )
	เพื่อประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและขนส่งผลิตผล
	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.50 เมตร  โดยระยะทางก่อสร้าง  ปีละ  200  เมตร
	400,000

อบต.
	400,000

อบต.
	400,000

อบต.
	ประชาชนใช้เส้นทางในการคมนาคมขนส่งได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	6
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายต้นไทร – โรงนายพา ระยะที่ 2  หมู่ที่  2
	เพื่อประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและขนส่งผลิตผล
	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง5ม. ยาว 400 ม.หนา 0.15 ม. ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.50 ม. โดยก่อสร้างปี 50 ,51 ระยะทางปีละ  200 ม.  
	400,000

อบต.
	400,000

อบต.
	
	ประชาชนใช้เส้นทางในการคมนาคมขนส่งได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	7
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดกลาง – บ้านทุ่งนอกระยะที่  3   หมู่ที่  1
	เพื่อประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและขนส่งผลิตผล
	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 400 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.50 ม. โดยก่อสร้างปี 50 ,51 ระยะทางปีละ  200 ม.
	400,000

อบต.
	400,000

อบต.
	
	ประชาชนใช้เส้นทางในการคมนาคมขนส่งได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	8
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดกลาง – ต้นไทร 
หมู่ที่  1
	เพื่อประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและขนส่งผลิตผล
	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 400 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.50 ม. โดยก่อสร้างปี 50 ,51 ระยะทางปีละ  200 ม.
	400,000

อบต.
	400,000

อบต.
	
	ประชาชนใช้เส้นทางในการคมนาคมขนส่งได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	9.
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยห้วยซำ 2 ระยะที่ 1   หมู่ที่  8
	เพื่อประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและขนส่งผลิตผล
	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 800 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.50 ม. โดยก่อสร้างปี 50 ระยะทาง  200 ม. ปี 51, 52  ระยะทางปีละ  300 เมตร
	400,000

อบต.
	500,000

อบต.
	500,000

อบต.
	ประชาชนใช้เส้นทางในการคมนาคมขนส่งได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	10
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยห้วยซำ 1 ระยะที่ 1  หมู่ที่  8


	เพื่อประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและขนส่งผลิตผล
	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4 ม. ยาว 1,200 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.50 ม. โดยก่อสร้าง ปี 50ระยะทาง 200 ม.
ปี 51, 52 ระยะทางปีละ  500 เมตร
	400,000

อบต.
	800,000
อบต.
	800,000

อบต.
	ประชาชนใช้เส้นทางในการคมนาคมขนส่งได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	11
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยห้วยซำ – ทุ่งพังกำระยะที่  2  หมู่ที่  8
	เพื่อประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและขนส่งผลิตผล
	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.50 เมตร
	400,000

อบต.
	
	
	ประชาชนใช้เส้นทางในการคมนาคมขนส่งได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	12
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยสระเคียน – พังเลา ระยะที่ 2   หมู่ที่  7,8

	เพื่อประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและขนส่งผลิตผล
	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.50 ม. โดยก่อสร้าง ปี  50 ระยะทาง 200 ม.  ปี 51, 52 ระยะทางปีละ  400 เมตร
	400,000

อบต.
	700,000

อบต.
	700,000

อบต.
	ประชาชนใช้เส้นทางในการคมนาคมขนส่งได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	13
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านม่วงข้าวแพง – บ้านในไส หมู่ที่  6
	เพื่อประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและขนส่งผลิตผล
	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 1,200 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.50 เมตร โดยก่อสร้าง ปี 50ระยะทาง 200 ม.ปี 51, 52 ระยะทางปีละ  500 เมตร
	400,000

อบต.
	800,000
อบต.


	800,000
อบต.
	ประชาชนใช้เส้นทางในการคมนาคมขนส่งได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	14
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางตุ้ย – ศูนย์สาธิต  หมู่ที่  6
	เพื่อประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและขนส่งผลิตผล
	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.50 ม. โดยก่อสร้าง ปี 50ระยะทาง 200 ม.ปี 51, 52 ระยะทางปีละ  400 เมตร
	400,000

อบต.
	700,000

อบต.
	700,000

อบต.
	ประชาชนใช้เส้นทางในการคมนาคมขนส่งได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	15
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายชายเขา – วัดกลาง  หมู่ที่ 3, 1
	เพื่อประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและขนส่งผลิตผล
	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนา 0.15 เมตร วางท่อระบายน้ำ 3 จุด ๆ ละ 7 ท่อน
	2,500,000

อบจ.
	
	
	ประชาชนใช้เส้นทางในการคมนาคมขนส่งได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	16
	โครงการก่อสร้างถนน คสลสายตลาดอาทิตย์ – ตลาดอังคาร  หมู่ที่  3, 4
	เพื่อประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและขนส่งผลิตผล
	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 1,100 ม. หนา 0.15 ม. วางท่อระบายน้ำ 3 จุด ๆ ละ 7 ท่อน ก่อสร้างระยะทาง ปีละ 350 ม.
	650,000
อบจ.
	650,000
อบจ.
	650,000
อบจ.
	ประชาชนใช้เส้นทางในการคมนาคมขนส่งได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	17
	โครงการก่อสร้างถนน คสลสายราษฎร์อุทิศ – เขตตำบลเทพราช   หมู่ที่ 7
	เพื่อประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและขนส่งผลิตผล
	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม.หนา 0.15 ม. โดยก่อสร้าง ปี 50ระยะทาง 200 ม.ปี 51, 52 ระยะทางปีละ  400  ม.
	400,000
อบต.
	700,000

อบต.
	700,000

อบต.
	ประชาชนใช้เส้นทางในการคมนาคมขนส่งได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	18
	โครงการก่อสร้างถนน คสล สายวัดเจดีย์  - เขต ต.เทพราช  หมู่ที่  7
	เพื่อประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและขนส่งผลิตผล
	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร 
	1,500,000

อบจ.
	
	
	ประชาชนใช้เส้นทางในการคมนาคมขนส่งได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	19
	โครงการก่อสร้างถนนลาด
ยางสายตลาดเสาร์ – 

วังสร้าน   หมู่ที่  1,2,6, 10
	เพื่อประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและขนส่งผลิตผล

	ก่อสร้างถนน ลาดยางแบบผิวเรียบ กว้าง 6 ม.ยาว 16,000 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม
ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
	12,800,000

อบจ.
	
	
	ประชาชนใช้เส้นทางในการคมนาคมขนส่งได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	20
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตลาดศุกร์ – นาเส้น หมู่ที่ 5
	เพื่อประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและขนส่งผลิตผล
	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.50 เมตร
	
	800,000

อบจ.
	
	ประชาชนใช้เส้นทางในการคมนาคมขนส่งได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	21
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายต้นไทร – ถนนทางหลวงชนบท  หมู่ที่  11
	เพื่อประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและขนส่งผลิตผล
	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 
400 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.50 เมตร
	
	400,000

อบจ.
	
	ประชาชนใช้เส้นทางในการคมนาคมขนส่งได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	22
	โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางสายนาหัน – ชายเขาทางหลวงชนบท  หมู่ที่ 3
	เพื่อประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและขนส่งผลิตผล
	กว้าง  6 เมตร  ยาว 1,280 เมตร  วางท่อระบายน้ำ 60 x 100 เมตร 3 จุด ๆ ละ 8 ท่อน
	
	1,500,000

อบจ.
	
	ประชาชนใช้เส้นทางในการคมนาคมขนส่งได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	23
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยวิชัย – เขตตำบลเสาเภา  หมู่ที่ 7
	เพื่อประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและขนส่งผลิตผล
	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.50 เมตร
	
	
	400,000

อบต.
	ประชาชนใช้เส้นทางในการคมนาคมขนส่งได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	24
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยราชปราศรัย  หมู่ที่ 9
	เพื่อประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและขนส่งผลิตผล
	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.50 เมตร
	
	
	400,000

อบต.
	ประชาชนใช้เส้นทางในการคมนาคมขนส่งได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	25
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายไสหนำสูง
 หมู่ที่ 6
	เพื่อประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและขนส่งผลิตผล
	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.50 เมตร
	
	
	600,000

อบต.
	ประชาชนใช้เส้นทางในการคมนาคมขนส่งได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	26
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายฉลอง – บ้านนายนิคม หมู่ที่   6,  5
	เพื่อประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและขนส่งผลิตผล
	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.50 เมตร
	
	
	700,000

อบต.
	ประชาชนใช้เส้นทางในการคมนาคมขนส่งได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	27
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ 5
	เพื่อประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและขนส่งผลิตผล
	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.50 เมตร
	
	
	500,000

อบต.
	ประชาชนใช้เส้นทางในการคมนาคมขนส่งได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	28
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยแสงแดด ระยะที่ 2 หมู่ที่  9


	เพื่อประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและขนส่งผลิตผล
	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.50  เมตร
	
	
	400,000

อบต.
	ประชาชนใช้เส้นทางในการคมนาคมขนส่งได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	29
	โครงการก่อสร้างถนน คสลสายราษฎร์อุทิศ-เขตตำบลเสาเภา  หมู่ที่  7
	เพื่อประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและขนส่งผลิตผล
	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.50  เมตร
	
	
	400,000

อบต.
	ประชาชนใช้เส้นทางในการคมนาคมขนส่งได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	30
	โครงการก่อสร้างถนน คสล
สายนายาง – วัดเบิก ระยะที่ 4    หมู่ที่  4
	เพื่อประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและขนส่งผลิตผล
	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.50  เมตร
	
	
	400,000

อบต.
	ประชาชนใช้เส้นทางในการคมนาคมขนส่งได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	31
	โครงการก่อสร้างถนน คสล
สายซอยวังหิน   หมู่ที่  9
	เพื่อประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและขนส่งผลิตผล
	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.50  เมตร
	
	
	800,000
อบต.
	ประชาชนใช้เส้นทางในการคมนาคมขนส่งได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	32
	ก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตสายทางหลวงชนบทต้นพยอมเขาใหญ่–เขากิว ม. 11
	เพื่อประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและขนส่งผลิตผล
	ก่อสร้างทางเท้าคอนกรีต กว้าง 1 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.10 เมตร
	170,000

อบต.
	
	
	ประชาชนใช้เส้นทางในการคมนาคมขนส่งได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	33
	ก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตจากคลองเดือนฉาย – โรงนายสมบัติ เพชรนุ้ยหมู่ที่10
	เพื่อประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและขนส่งผลิตผล
	ก่อสร้างทางเท้าคอนกรีต กว้าง 1 เมตร ยาว 500  เมตร หนา 0.10 เมตร
	
	
	170,000

อบต.
	ประชาชนใช้เส้นทางในการคมนาคมขนส่งได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	34
	ก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตสายสามแยกคลองเดือนฉาย– โรงนายสุวิทย์ ม.  10
	เพื่อประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและขนส่งผลิตผล
	ก่อสร้างทางเท้าคอนกรีต กว้าง 1 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.10 เมตร
	
	
	100,000

อบต.
	ประชาชนใช้เส้นทางในการคมนาคมขนส่งได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา


	35
	ก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตสายสวนนายเลี่ยม – ควนไม้ไผ่  ม.  2
	เพื่อประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและขนส่งผลิตผล
	ก่อสร้างทางเท้าคอนกรีต กว้าง 1 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.10 เมตร
	
	
	100,000

อบต.
	ประชาชนใช้เส้นทางในการคมนาคมขนส่งได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	36
	ก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตสายอุทยาน – บ้านนายเวศมีคล้าย  หมู่ที่ 10
	เพื่อประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและขนส่งผลิตผล
	ก่อสร้างทางเท้าคอนกรีต กว้าง 1 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.10 เมตร
	
	
	150,000

อบต.
	ประชาชนใช้เส้นทางในการคมนาคมขนส่งได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	37
	โครงการบุกเบิกถนนสายซอยอรุณ  หมู่ที่ 2
	เพื่อประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา  และขนส่งผลิตผล
	บุกเบิกถนนกว้าง  5  เมตร  ยาว  400  เมตร  โดยทำผิวจราจรหินคลุก
	200,000

อบต.
	
	
	ประชาชนใช้เส้นทางในการคมนาคมขนส่งได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	38
	โครงการบุกเบิกถนนสายนาหัน – บ้านทุ่งเจ้าไชย  หมู่ที่  1
	เพื่อประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา  และขนส่งผลิตผล
	บุกเบิกถนนกว้าง  5  เมตร  ยาว  400  เมตร  โดยทำผิวจราจรหินคลุก
	200,000

อบต.
	
	
	ประชาชนใช้เส้นทางในการคมนาคมขนส่งได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	39
	โครงการบุกเบิกถนนสายซอยโสภณ  หมู่ที่  10
	เพื่อประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา  และขนส่งผลิตผล
	บุกเบิกถนนกว้าง  4  เมตร  ยาว  1,000  เมตร  โดยทำผิวจราจรหินคลุก
	450,000

อบต.
	
	
	ประชาชนใช้เส้นทางในการคมนาคมขนส่งได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	40
	โครงการบุกเบิกถนนซอยราชพัสดุ  หมู่ที่  11
	เพื่อประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา  และขนส่งผลิตผล
	บุกเบิกถนนกว้าง  5  เมตร  ยาว  1,000  เมตร  โดยทำผิวจราจรหินคลุก
	450,000

อบต.
	
	
	ประชาชนใช้เส้นทางในการคมนาคมขนส่งได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	41
	โครงการบุกเบิกถนนสายตลาดอาทิตย์ – ในไส 
หมู่ที่  3
	เพื่อประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา  และขนส่งผลิตผล
	บุกเบิกถนนกว้าง  4  เมตร  ยาว  600  เมตร  โดยทำผิวจราจรหินคลุก
	
	250,000

อบต.
	
	ประชาชนใช้เส้นทางในการคมนาคมขนส่งได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	42
	โครงการบุกเบิกถนนสายซอยสมเจือ   หมู่ที่  2
	เพื่อประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา  และขนส่งผลิตผล
	บุกเบิกถนนกว้าง  4  เมตร  ยาว  400  เมตร  โดยทำผิวจราจรหินคลุก
	
	200,000

อบต.
	
	ประชาชนใช้เส้นทางในการคมนาคมขนส่งได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	43
	โครงการบุกเบิกถนน ซอยเชาว์       หมู่ที่ 11
	เพื่อประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา  และขนส่งผลิตผล
	บุกเบิกถนนกว้าง  4  เมตร  ยาว  500  เมตร  โดยทำผิวจราจรหินคลุก (บ้านนายเชาว์ – ถนนต้นไทร)
	
	230,000

อบต.
	
	ประชาชนใช้เส้นทางในการคมนาคมขนส่งได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	44
	โครงการบุกเบิกถนนสายคลองแกลบ    หมู่ที่ 5
	เพื่อประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา  และขนส่งผลิตผล
	บุกเบิกถนนกว้าง  5  เมตร  ยาว  1,000 เมตร  โดยทำผิวจราจรหินคลุก   (สวนนายวิชิต – สวนนายไพบูลย์)
	
	
	200,000

อบต.
	ประชาชนใช้เส้นทางในการคมนาคมขนส่งได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	45
	โครงการบุกเบิกถนนสายซอยทวีป  หมู่ที่  5
	เพื่อประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา  และขนส่งผลิตผล
	บุกเบิกถนนกว้าง  5  เมตร  ยาว  400  เมตร  โดยทำผิวจราจรหินคลุก (รร.ฉลองรัฐ – โรงนายทวีป)
	
	
	200,000

อบต.
	ประชาชนใช้เส้นทางในการคมนาคมขนส่งได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	46
	โครงการบุกเบิกถนนสาย ซอยประกอบ  หมู่ที่ 11
	เพื่อประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา  และขนส่งผลิตผล
	บุกเบิกถนนกว้าง  5  เมตร  ยาว  400  เมตร  โดยทำผิวจราจรหินคลุก  (รร.คงคาเลียบ –ถนนคลองถ้วย)
	
	
	200,000

อบต.
	ประชาชนใช้เส้นทางในการคมนาคมขนส่งได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	47
	โครงการบุกเบิกถนน สายเลียบคลองไสสับ  หมู่ที่  3
	เพื่อประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา  และขนส่งผลิตผล

	บุกเบิกถนนกว้าง  4  เมตร  ยาว  1,000  เมตร  โดยทำผิวจราจรหินคลุก  
	
	
	500,000
อบต.
	ประชาชนใช้เส้นทางในการคมนาคมขนส่งได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	48
	โครงการซ่อมแซมสะพานคลองท่าทน  หมู่ที่  10
	เพื่อประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา  และขนส่งผลิตผล
	ซ่อมแซมสะพานคลองท่าทน 
	200,000 

อบต.
	
	
	ประชาชนใช้เส้นทางในการคมนาคมขนส่งได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	49
	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนภายในตำบลฉลอง หมู่ที่ 1 – 11

	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคมนาคมขนส่ง
	ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสาย ต่าง ๆ ภายในตำบล
	1,000,000

อบต.
	1,000,000

อบต.
	1,000,000

อบต.
	ประชาชนใช้เส้นทางในการคมนาคมขนส่งได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา


	50
	โครงการปรับปรุงถนนสายซอยในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 1 - 11
	เพื่อประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา  และขนส่งผลิตผล
	ปรับปรุงถนน ขนาดกว้าง 4  เมตร  ยาว 2,000  เมตร  โดยทำผิวจราจรหินคลุก ดังนี้
  1. ซอยนายเกลา   หมู่ที่ 3
  2. ซอยนุกูล          หมู่ที่ 3
  3. ซอยประกิจ      หมู่ที่ 6
  4. ซอยสมศักดิ์     หมู่ที่  6
  5. ซอยชลประทาน-บ้านนายวรรณชัย ม.8
  6. ซอยวิเชียร – คูชลประทาน หมู่ที่ 8
  7. ซอยนายจวน   หมู่ที่  11
  8. ซอยนายต่วน   หมู่ที่  11
  9. ซอยรวมใจ      หมู่ที่  9
	400,000
อบต.
	
	
	ประชาชนใช้เส้นทางในการคมนาคมขนส่งได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	51
	โครงการก่อสร้างฝายคลองจอไป  หมู่ที่ 11
	เพื่อเป็นแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรให้เพียงพอ
	ก่อสร้างฝายขนาดกว้าง 15 ม. สันฝายสูง 1 ม. ตามแบบ มข. 2527
	
	600,000

CEO, ชป.
	
	ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อเกษตรกรรมอย่างเพียงพอ
	ส่วนโยธา


	52
	โครงการก่อสร้างฝายคลองท่าน้อย  หมู่ที่ 1
	เพื่อเป็นแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรให้เพียงพอ
	ก่อสร้างฝายขนาดกว้าง 20 ม. สันฝายสูง 1 ม. ตามแบบ มข. 2527
	
	800,000

CEO, ชป.
	
	ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อเกษตรกรรมอย่างเพียงพอ
	ส่วนโยธา

	53
	ขุดลอกคลองเกาะสระ 
หมูที่  1
	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรกรรมในช่วงฤดูแล้ง
	กว้าง  4   เมตร  ยาว  500    เมตร  ขุดลอกจากดินเดิม  ลึก  3  เมตร  คันนาทำให้เป็นถนนรถวิ่งได้รอบ
	300,000

อบต.
	
	
	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรช่วงฤดูแล้งและมีความสะดวกในการสัญจร
	ส่วนโยธา

	54
	ขุดลอกคลองท่าน้อย
หมู่ที่ 1
	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรกรรมในช่วงฤดูแล้ง
	กว้าง  5  เมตร  ยาว    500  เมตร  ขุดลอกจากดินเดิม  ลึก  3  เมตร  คันนาทำให้เป็นถนนรถวิ่งได้รอบ
	
	300,000

อบต.
	
	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรช่วงฤดูแล้งและมีความสะดวกในการสัญจร
	ส่วนโยธา

	55
	โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำฝายชลประทานคลองไสสับ  หมู่ที่  3
	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอตลอดปี
	ก่อสร้างท่อส่งน้ำ ขนาด ( 0.80 x 1.00 ม. ระยะทาง  80  เมตร
	
	
	50,000
อบต.
	ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อเกษตรกรรมอย่างเพียงพอ
	ส่วนโยธา

	56
	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมบ้านนายมาศ  ทองแซม    หมู่ที่  2
	เพื่อระบายน้ำในฤดูฝนได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ และเพิ่มความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง
	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ขนาด ( 1.80 x 2.30 เมตร  2  ช่องทาง  จำนวน  1  จุด
	250,000

อบต.
	
	
	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและขนส่งผลผลิต
	ส่วนโยธา

	57
	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคลองห้วยเตย  หมู่ที่  5
	เพื่อระบายน้ำในฤดูฝนได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ และเพิ่มความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง
	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ขนาด ( 1.80 x 2.30 เมตร  2  ช่องทาง  จำนวน  1  จุด
(ซอยวังเคียน – ซอยนิยม)
	250,000

อบต.
	
	
	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและขนส่งผลผลิตและป้องกันน้ำท่วมขัง
	ส่วนโยธา

	58
	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคลองห้วยซำ   หมู่ที่ 8
	เพื่อระบายน้ำในฤดูฝนได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ และเพิ่มความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง
	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ขนาด ( 1.80 x 2.30 เมตร  2  ช่องทาง  จำนวน  1  จุด
(บริเวณบ้านนายสุวิทย์  พูลพิพัฒน์)
	
	250,000

อบต.
	
	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและขนส่งผลผลิตและป้องกันน้ำท่วมขัง
	ส่วนโยธา

	59
	โครงการฝังท่อระบายน้ำ จากคูชลประทานเลียบซอยมิยาซาวา – ทุ่งพังกำ  ม.8
	เพื่อประชาชนได้มีน้ำใช้ในการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง
	ฝังท่อระบายน้ำเข้าทุ่งนาจากคูชลประทานเลียบซอยมิยาซาว่า – ทุ่งพังกำ ขนาด  ( 0.80 x 1.00 ม. จำนวน  5  จุด 12 ท่อน
	
	120,000

อบต.
	
	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา และชาวนาได้มีน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง
	ส่วนโยธา

	60
	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ตลาดศุกร์ – นาเส้น  หมู่ที่  5
	เพื่อระบายน้ำในฤดูฝนได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ และเพิ่มความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง
	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ขนาด ( 1.50 x 2.30 เมตร  1  ช่องทาง  จำนวน  1  จุด
	
	180,000

อบต.
	
	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและป้องกันน้ำท่วมขัง
	ส่วนโยธา

	61
	โครงการฝังท่อระบายน้ำริมถนนสายต้นเหรียง – สามแยกต้นตอ  หมู่ที่  1

	เพื่อระบายน้ำในฤดูฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของราษฎร์
	ฝังท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ( 0.80 x 1.00 ม. จำนวน  1  จุด
	
	20,000

อบต.
	
	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและป้องกันน้ำท่วมขัง
	ส่วนโยธา

	62
	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคลองเดือนฉาย ถนนสายเขาปริง  หมู่ที่  10
	เพื่อระบายน้ำในฤดูฝนได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ และเพิ่มความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง
	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด ( 1.80 x 2.30 ม.  1  ช่องทาง  จำนวน  1  จุด
	
	350,000

อบต.
	
	ลดน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้น
	ส่วนโยธา

	63
	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ทางขึ้นน้ำตกหนานเตย   หมู่ที่  10
	เพื่อระบายน้ำในฤดูฝนได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ และเพิ่มความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง
	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ขนาด ( 1.80 x 2.30 จำนวน 1 ช่องทางตามแบบมาตรฐานสำนักวิศวกรรมทางหลวงชนบท
	
	
	200,000

อบต.
	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและป้องกันน้ำท่วมขัง
	ส่วนโยธา

	64
	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
หมู่ที่ 1, 6, 11
	เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำอุปโภคบริโภคได้ตลอดปี
	ขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน  4  จุด  บริเวณ
หมู่ที่ 1   รร.วัดกลาง  จำนวน  1  จุด
หมู่ที่ 6  บ้านโพธิ์เสด็จ,ลุ่มปริก   2   จุด
หมู่ที่  11 บ้านนายอนันต์          1  จุด
	400,000

อบต.
	
	
	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคตลอดปี
	ส่วนโยธา

	65
	โครงการซ่อมแซมคูส่งน้ำคอนกรีตบ้านนายาง – ชายเขา หมู่ที่  4
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรกรรมช่วงฤดูแล้ง
	ก่อสร้างคูระบายน้ำตามแบบเดิม ยาว 200 เมตร
	200,000

อบต.
	
	
	ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตรกรรมตลอดปี
	ส่วนโยธา

	66
	โครงการจัดซื้อโอ่งแดง
เพื่อเก็บน้ำ หมู่ที่  5
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคได้ตลอดปี
	จัดหาโอ่งแดง ขนาด  1,500  ลิตร  จำนวน
200   ครัวเรือน
	240,000

อบต.
	
	
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคได้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	67
	โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ำไฟเบอร์  หมู่ที่  1 - 11
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคได้ตลอดปี
	จัดซื้อถังเก็บน้ำไฟเบอร์ ขนาด 1,500 ลิตรให้กับหมู่บ้าน จำนวน  22  ลูก
โดยปี 2551  จัดซื้อให้  จำนวน  11  ลูก
 ปี   2552  จัดซื้อให้  จำนวน      11  ลูก
              
	
	110,000
อบต.
	110,000
อบต.
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคได้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	68
	โครงการขยายแนวท่อส่งน้ำประปาในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 4, 6, 8, 10, 11
	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำประปาได้อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน
	ขยายท่อประปา ขนาด ( 2” (PVC) ระยะทาง 5,500 ม. พร้อมติดตั้งถังแรงดัน  5 จุด
	450,000
อบต.
	
	
	ประชาชนมีน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคทุกครัวเรือน
	ส่วนโยธา


	69
	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  บริเวณบ้านนายบัญชา   ใจห้าวหมู่ที่  6
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้ตลอดปี
	ก่อสร้างหอถังเหล็กกักเก็บน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม. ถังสูง 20 ม. พร้อมอุปกรณ์กรองน้ำและเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง 3 แรงม้า และฝังท่อ PVC ( 3” ชั้น 8.5 และท่อ PVC 2” ชั้น 8.5  3,000  เมตร
	800,000

อบต.
	
	
	ประชาชนมีน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคทุกครัวเรือน
	ส่วนโยธา

	70
	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่  3
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้ตลอดปี
	ก่อสร้างหอถังเหล็กกักเก็บน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม. ถังสูง 20 ม. พร้อมอุปกรณ์กรองน้ำและเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง 3 แรงม้า และฝังท่อ PVC ( 3” ชั้น 8.5 และท่อ PVC 2” ชั้น 8.5  3,000  เมตร
(1.บริเวณบ้านนายจรัญ ใจห้าว ,2.บริเวณบ้านครูฉวีวรรณ,3. บริเวณบ้านนางวรรณี)
	800,000

อบต.
	
	
	ประชาชนมีน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคทุกครัวเรือน
	ส่วนโยธา


	71
	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่  7
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้ตลอดปี
	ก่อสร้างหอถังเหล็กกักเก็บน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม. ถังสูง 20 ม. พร้อมอุปกรณ์กรองน้ำและเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง 3 แรงม้า และฝังท่อ PVC ( 3” ชั้น 8.5 และท่อ PVC 2” ชั้น 8.5  3,000  เมตร
	800,000

อบต.
	
	
	ประชาชนมีน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคทุกครัวเรือน
	ส่วนโยธา

	72
	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณที่ทำการ อบต.ฉลอง หมู่ที่ 1
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคได้ตลอดปี
	ก่อสร้างหอถังเหล็กกักเก็บน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม. ถังสูง 20 ม. พร้อมอุปกรณ์กรองน้ำและเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง 3 แรงม้า และฝังท่อ PVC ( 3” ชั้น 8.5 และท่อ PVC 2” ชั้น 8.5  3,000  เมตร
	
	800,000

CEO, ทบ.

ทน.
	
	ประชาชนมีน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคทุกครัวเรือน
	ส่วนโยธา

	73
	โครงการก่อสร้างคูส่งน้ำ คสล. หมู่ที่ 4
	เพื่อส่งน้ำให้แก่เกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพ
	ก่อสร้างคูส่งน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 1  x 0.75 x 0.50 เมตร ระยะทาง 200 เมตร สายพังระ
	200,000
อบต.
	
	
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตรกรรมตลอดปี
	ส่วนโยธา

	74
	โครงการติดตั้งและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าทางแยกในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
1 – 11
	เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและผู้สัญจรไปมา
	ติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าทางแยก  30  จุด
	50,000

อบต.
	50,000

อบต.
	50,000

อบต.
	ผู้ที่สัญจรไปมามีความปลอดภัย
	สำนักงาน
ปลัด อบต.

	75
	โครงการขยายเขตไฟฟ้าตำบลฉลอง ม.1 -  11
	เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
	ขยายเขตไฟฟ้า ระยะทาง 2,000 เมตร
	100,000
กฟภ.สิชล
	100,000
กฟภ.สิชล
	100,000
กฟภ.สิชล
	จำนวนครัวเรือนผู้ใช้ไฟฟ้าในตำบลเพิ่มขึ้น
	สำนักงาน
ปลัด อบต.


1.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

1.3  แนวทางการพัฒนาการเกษตร
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2550

(บาท)
	2551

(บาท)
	2552

(บาท)
	
	

	1
	โครงการสนับสนุนส่งเสริมการทำปุ๋ยหมัก ม.1 – 11
	เพื่อให้ประชาชนสามารถผลิตปุ๋ยใช้เองได้ 
	ประชาชนรวมกลุ่มกันทำปุ๋ยหมักเพื่อใช้เองมากขึ้น
	100,000

อบต.
	100,000

อบต.
	100,000

อบต.
	ประชาชนสามารถลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ในการขายปุ๋ย
	สำนักงาน
ปลัด อบต.

	2
	โครงการก่อสร้างบ่อก๊าซ

ชีวภาพ   หมู่ที่  5
	เพื่อลดปัญหามลพิษด้านกลิ่น และสามารถนำสิ่งปฏิกูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์
	ก่อสร้างบ่อก๊าซชีวภาพ ตามแบบ

มาตรฐาน  จำนวน  1  จุด
	200,000

อบต.
	
	
	ประชาชนสามารถลดปัญหาจากกลิ่นและสิ่งปฏิกูลพร้อมทั้งได้ใช้ก๊าซจากธรรมชาติ
	สำนักงาน
ปลัด อบต.

	3
	โครงการจัดตั้งโรงเรียนเกษตรกร  หมู่ที่ 6
	เพื่อให้เกษตรกรสามารถพัฒนาอาชีพของตนเองให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงรับรู้วิทยาการด้านการเกษตรใหม่ ๆ
 
	จัดตั้งโรงเรียนเกษตรกรขึ้น  โดยใช้อาคารของศูนย์สาธิต  ในการให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
	
	300,000

อบต.
	
	เกษตรกรมีความรู้ในด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น รวมถึงรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร
	สำนักงาน
ปลัด อบต.

	4
	โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร  หมู่ที่  1 -11
	เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพของเกษตรกร
	จัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ ทางการเกษตร
	
	
	50,000

อบต.
	ประชาชนได้รบความสะดวกในการประกอบอาชีพและหารายได้เสริม
	สำนักงาน
ปลัด อบต.

	5
	โครงการขอสนับสนุนรถไถนั่งขับ 2 คัน หมู่ที่ 3
	เพื่อใช้ในการกสิกรรมและเป็นการส่งเสริมอาชีพอีกทางหนึ่ง
	รถไถนา  จำนวน  2  คัน
	
	
	600,000

อบต.
	ได้รับความสะดวกในการประกอบอาชีพและหารายได้เสริม
	สำนักงาน
ปลัด อบต.


1.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

1.4  แนวทางการพัฒนาการพาณิชย์
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2550

(บาท)
	2551

(บาท)
	2552

(บาท)
	
	

	1
	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ ชั้นวางของให้กับศูนย์สาธิตการตลาด หมู่ที่  9
	เพื่อให้การจัดวางสินค้ามีระเบียบเรียบร้อย สมาชิกสามารถซื้อสินค้าได้สะดวก
	สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในร้านค้า
	40,000

อบต.
	
	
	ประชาชนมีความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าและสามารถขายสินค้าเพิ่มขึ้น
	สำนักงาน
ปลัด อบต.

	2
	โครงการจัดหาสถานที่และอาคารในการรวบรวมผลผลิตทางด้านการเกษตร
หมู่ที่  9, 2 และ  6 
	เพื่อรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรจำหน่ายโดยตรง และเพื่อเป็นสถานที่จำหน่ายปุ๋ย ยาเคมี,อุปกรณ์ทางเกษตรต่อไป
	ก่อสร้างอาคารชั้นเดียว  ขนาดกว้าง 8เมตร ยาว  15  เมตร  ดังนี้
หมู่ที่ 9  ก่อสร้างปี  2550

หมู่ที่ 2  ,  6   ก่อสร้างปี  2552
	400,000

อบต.
	
	800,000

อบต.
	เกษตรกรขายผลผลิตได้ราคาสูงขึ้น มีการรวมกลุ่มสร้างความสามัคคีเพิ่มมากขึ้น
	สำนักงาน
ปลัด อบต.

	3
	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บเต๊นท์ให้กับหมู่บ้าน   ม.  10
	เพื่อมีสถานที่เก็บเต๊นท์หมู่บ้าน
ทำให้เต๊นท์สามารถใช้งานนาน
	ก่อสร้างอาคาร ขนาด  3 x 12  เมตร
	
	150,000

อบต.
	
	ประชาชนสามารถใช้เต๊นท์ ได้นาน
	สำนักงาน 
ปลัด อบต.

	4
	โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตปุ๋ยใช้เอง และเงินยืมทุนหมุนเวียน หมู่ที่ 6
	เพื่อลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกรในการจัดซื้อปุ๋ย
	จัดตั้งโรงงานผลิตปุ๋ยใช้เองในหมู่บ้าน พร้อมมีเงินทุนหมุนเวียนให้ยืม
	
	
	400,000

อบต.
	ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและสามารถลดรายจ่ายลงได้
	สำนักงาน
ปลัด อบต.

	5
	โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำดื่มในหมู่บ้าน ม. 6
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำบริโภคที่ราคาถูกกว่าท้องตลาด ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายน้ำดื่ม
	ก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำดื่มเพื่อจำหน่ายให้กับหมู่บ้าน  และในตำบล
	
	
	600,000

อบต.
	ประชาชนมีการรวมกลุ่มกันและมีรายได้เพิ่มขึ้น มีน้ำเพื่อการบริโภคอย่างพอเพียง
	สำนักงาน
ปลัด อบต.


2.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม

2.1  แนวทางพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2550

(บาท)
	2551

(บาท)
	2552

(บาท)
	
	

	1
	โครงการเสียงตามสาย
หมู่ที่  4,6,10
	เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ
	ติดตั้งระบบเสียงตามสาย 3 หมู่บ้าน ดังนี้หมู่ที่ 4  ปี 2550, หมู่ที่ 6 และ 10 ปี 2551


	200,000

อบต.
	400,000

อบต.
	-
	ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารและประชาสัม-พันธ์ข่าวสารต่าง  ๆ
	สำนักงาน
  ปลัด อบต.



	2
	โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้กับหมู่บ้าน ม.1 – 11
	เพื่อให้ชาวบ้านได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร ทันต่อเหตุการณ์ต่างๆ
	จัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้กับหมู่บ้านทั้ง  11 หมู่บ้าน
	5,500

อบต.
	5,500

อบต.
	5,500

อบต.
	ประชาชนมีความรู้เพิ่มขึ้น
	สำนักงาน
ปลัด อบต.

	3
	โครงการส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ม.1 - 11
	เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
	จัดสรรเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ด้วยโอกาส
	110,000

อบต.
	110,000

อบต.
	110,000

อบต.
	ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
	สำนักงาน
ปลัด อบต.

	4
	โครงการก่อสร้างที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่  11 
	เพื่อราษฎรได้มีสถานที่รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สะดวก ทันต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ
	ก่อสร้างอาคารที่อ่านหนังสือพิมพ์ จำนวน  1  หลัง
	
	
	150,000

อบต.
	ประชาชนได้รับความสะดวก  ขยายแหล่งความรู้ของชุมชน
	สำนักงาน
ปลัด อบต.

	5
	โครงการอุดหนุนงบประมาณให้แก่ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน  หมู่ที่ 1 – 11
	เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่มีความเดือดร้อน  รวมถึงราษฎรที่ยากจน
	จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ศูนย์สงเคราะห์ประจำหมู่บ้าน  หมู่ที่ 1 – 11  จำนวน หมู่ละ  10,000  บาท
	110,000
อบต.
	110,000
อบต.
	110,000
อบต.
	ประชาชนได้บรรเทาความเดือดร้อนและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
	สำนักงาน
ปลัด อบต.

	6
	โครงการปรับปรุงอาคารศาลาประชุมหมู่บ้าน ม. 2
	เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านสถานที่และส่งเสริมการรวมกลุ่มในหมู่บ้าน
	ปรับปรุงอาคารศาลาประชุมเดิม
	
	
	150,000

อบต.
	ประชาชนได้รับความสะดวกและประโยชน์ในการใช้สถานที่เพิ่มขึ้น
	สำนักงาน
ปลัด อบต.

	6
	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว  หมู่ที่ 11
	เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ
	ก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน จำนวน  1  จุด

	
	
	52,000

สถ.


	ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง  ๆ
	สำนักงาน
  ปลัด อบต.




2.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม

2.2  แนวทางพัฒนาการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2550

(บาท)
	2551

(บาท)
	2552

(บาท)
	
	

	1
	โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬา นันทนาการ หมู่ที่ 1 – 11
	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย  มีการรวมกลุ่มจัดกิจกรรมด้านกีฬาขึ้น
	สนับสนุนงบประมาณในด้านการจัดแข่งกีฬาของชุมชน รวมทั้งกีฬาวัดพระโอนคัพ ครั้งที่ 7
	100,000

อบต.
	100,000

อบต.
	100,000

อบต.
	ประชาชนได้ออกกำลังกาย สุขภาพร่างกายแข็งแรง  มีความสามัคคี
	สำนักงาน
ปลัด อบต.

	2
	โครงการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  หมู่ที่ 1 – 11
	เพื่อสืบสานประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
	สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมด้านประเพณี วัฒนธรรม  พร้อมจัดตั้งลานวัฒนธรรม
	50,000

อบต.
	50,000

อบต.
	50,000

อบต.
	ประชาชนหวงแหนและมีความภาคภูมิใจในประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
	สำนักงาน
ปลัด อบต.

	3
	โครงการจัดงานประเพณีให้ทานไฟ 
	เพื่อสืบสานประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
	จัดกิจกรรมงานประเพณีให้ทานไฟ  ณ  วัดเจดีย์  ตำบลฉลอง
	40,000

อบต.
	40,000

อบต.
	40,000

อบต.
	ประชาชนหวงแหนและมีความภาคภูมิใจในประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
	สำนักงาน
ปลัด อบต.

	4
	โครงการจัดงานประเพณีชักพระเดือนห้าและชักพระอำเภอสิชล
	เพื่อสืบสานประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
	จัดกิจกรรมงานชักพระเดือนห้าของตำบลฉลอง และสนับสนุนงบประมาณประเพณีชักพระอำเภอสิชล
	170,000

อบต.
	170,000

อบต.
	170,000

อบต.
	ประชาชนหวงแหนและมีความภาคภูมิใจในประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
	สำนักงาน
ปลัด อบต.

	5
	โครงการปรับปรุงสนามกีฬา รร.วัดคงคาเลียบ    หมู่ที่  11
	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย  มีการรวมกลุ่มจัดกิจกรรมด้านกีฬาขึ้น
	ปรับปรุงสนามกีฬาโดยการเกรด ปรับระดับและบดอัดเรียบ
	250,000

อบต.
	
	
	ประชาชนได้ออกกำลังกาย สุขภาพร่างกายแข็งแรง  มีความสามัคคี
	สำนักงาน
ปลัด อบต.

	6
	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา
	เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังเยาวชนให้ตระหนักถึงวันสำคัญทางศาสนาและเพื่อกล่อมเกลาจิตใจเยาวชน
	สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาของทุกโรงเรียนในตำบลฉลอง
	30,000
อบต.
	30,000
อบต.
	30,000
อบต.
	นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญทางศาสนา
	สำนักงาน
ปลัด อบต.

	7
	โครงการปรับปรุงสนามกีฬา โรงเรียนวัดกลาง 
หมู่ที่ 1
	เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนออกกำลังกาย  และให้มีสถานที่ออกกำลังกายในหมู่บ้าน
	ปรับปรุงสนามกีฬา โดยการเกรดปรับระดับและบดอัดเรียบ
	
	
	250,000

อบต.
	ประชาชนได้มีสถานที่ออกกำลังกาย
	สำนักงาน
ปลัด อบต.

	8
	โครงการก่อสร้างลานกีฬาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 1 - 11
	เพื่อเป็นสถานที่ออกกำลังกายของหมู่บ้าน
	ก่อสร้างลานกีฬา คสล. ขนาดกว้าง 20 x 40 เมตร หนา 0.12  เมตร 
	
	200,000

อบต.
	200,000

อบต.
	ประชาชนได้มีสถานที่ออกกำลังกาย
	สำนักงาน
ปลัด อบต.

	9
	โครงการสร้างสนามเด็กเล่น  หมู่ที่ 6

	เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในหมู่บ้าน
	ก่อสร้างสนามเด็กเล่นพร้อมจัดหาเครื่องเล่น จำนวน 1  ชุด  บ้านนางสุนีย์  สุวรรณ
	
	
	60,000

อบต.
	เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น
	สำนักงาน
ปลัด อบต.


2.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม

2.3  แนวทางพัฒนาการศึกษา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2550

(บาท)
	2551

(บาท)
	2552

(บาท)
	
	

	1
	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนของโรงเรียนในตำบล
	เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบทุกคน
	อุดหนุนเงินงบประมาณด้านอาหารกลางวันแก่โรงเรียน ทั้ง  4  โรงเรียน
	450,000

อบต.
	450,000

อบต.
	450,000

อบต.
	นักเรียนได้รับสารอาหารครบ มีสุขภาพพลานามัยดี พร้อมที่จะเรียนรู้
	สำนักงาน
ปลัด อบต.

	2.
	โครงการพัฒนากีฬากลุ่มเครือข่ายฉลอง – เขาน้อย
	เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและเยาวชนได้ออกกำลังกายและห่างไกลยาเสพติด
	อุดหนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขันกีฬา พร้อมทั้งส่งการกีฬาและคัดเลือกนักกีฬาเข้าแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น
	60,000

อบต.
	60,000

อบต.
	60,000

อบต.
	นักเรียน เยาวชน และประชาชนสนใจมาเล่นกีฬามากขึ้น
	สำนักงาน
ปลัด อบต.

	3.
	โครงการจัดงานวันวิชาการเครือข่ายฉลอง – เขาน้อย
	ส่งเสริมให้นักเรียนได้ประสบการณ์ในการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง
	อุดหนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมงานวันวิชาการของกลุ่มเครือข่ายฉลอง - เขาน้อย
	35,000

อบต.
	35,000

อบต.
	35,000

อบต.
	นักเรียนมีศักยภาพสูงขึ้นมีความรู้ความสามารถทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
	สำนักงาน
ปลัด อบต.

	4
	โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนระดับก่อนประถม รร.วัดคงคาเลียบ  
	เพื่อให้นักเรียนได้มีสื่อในการเรียนการสอนและเพิ่มพัฒนาการเด็กในด้านต่าง ๆ 
	สนับสนุนงบประมาณสร้างอุปกรณ์เครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น จำนวน  1  ชุด
	30,000

อบต.
	
	
	เด็กในโรงเรียนและใน
ชุมชนได้ใช้บริการทั่วถึง
	สำนักงาน
ปลัด อบต.

	5
	โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนระดับก่อนประถม รร.บ้านน้ำขาว
	เพื่อให้นักเรียนได้มีสื่อในการเรียนการสอนและเพิ่มพัฒนาการเด็กในด้านต่าง ๆ 
	สนับสนุนงบประมาณ สร้างสนามเด็กเล่นที่ได้มาตรฐาน  ให้แก่ รร.บ้านน้ำขาว
	60,000

อบต.
	
	
	โรงเรียนมีสนามเด็กเล่นที่ได้มาตรฐาน
	สำนักงาน
ปลัด อบต.

	6
	โครงการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
	นักเรียนได้รับการดูแลอนามัยปากและฟัน และโรงเรียนได้มีอ่างล้างหน้าเป็นเอกเทศ

	สนับสนุนงบประมาณสร้างอ่างล้างหน้า ล้างมือ ให้แก่ รร. บ้านน้ำขาว
	95,000

อบต.
	
	
	นักเรียนมีอ่างล้างหน้า ล้างมือ  แปรงฟันและมีสุขภาพสมบูรณ์
	สำนักงาน
ปลัด อบต.

	7
	โครงการจัดหาครูผู้ดูแลเด็กให้ รร.วัดสุธรรมาราม ม. 9
	เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมให้กับเด็กเล็กและแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง
	สนับสนุนงบประมาณในการจัดจ้างครูผู้สอนเด็กเล็กให้กับ  รร. วัดสุธรรมาราม
จำนวน  1  คน
	70,560

อบต.
	
	
	เด็กเล็กมีพัฒนาการที่ดี ผู้ปกครองสามารถมีเวลาในการประกอบอาชีพเพิ่ม
ขึ้น
	สำนักงาน
ปลัด อบต.

	8.
	โครงการปรับปรุงระบบและการบริการน้ำดื่มน้ำใช้ในสถานศึกษา  รร.วัดกลาง
	เพื่อให้มีน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาดถูกสุขอนามัยและมีปริมาณที่เพียงพอ
	จัดหาและติดตั้งเครื่องกรองน้ำจำนวน1 ชุด
จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์จัดหาและติดตั้งจุดบริการน้ำดื่ม  2 จุด
สร้างโรงเรือน 3x4 เมตร  จำนวน  1  หลัง
ติดตั้งถังเก็บน้ำความจุ 2,000 ลิตร  1  ถัง
	92,500

อบต.
	
	
	นักเรียน ครู  ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีน้ำดื่ม น้ำใช้ที่สะอาดถูกสุขอนามัยและมีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการ
	สำนักงาน
ปลัด  อบต.

	10
	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมค่ายพุทธบุตร
รร.บ้านน้ำขาว หมู่ที่ 5
	นักเรียนมีความรู้ในหลักธรรมของพุทธศาสนาอย่างถูกต้องและปลูกฝังค่านิยมด้านจิตใจ
	อุดหนุนงบประมาณในการจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 – 6) 
	
	
	15,500

อบต.
	นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญทางศาสนา
	สำนักงาน
ปลัด อบต.

	11
	โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนประจำหมู่บ้าน
  หมู่ที่ 6
	เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนมีการเรียนรู้เพิ่มขึ้น  รู้จักเทคโนโลยีมากขึ้น
	จัดหาคอมพิวเตอร์ให้กับหมู่บ้าน จำนวน  10  เครื่องเพื่อใช้ในการเรียนรู้
	
	
	300,000

อบต.
	เยาวชน ประชาชนมีความรู้ด้านเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น
	สำนักงาน
ปลัด อบต.

	12
	โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  หมู่ที่ 7
	เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาชุมชน  สังคมในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เยาวชนและลดภาระผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลาน
	จัดตั้งและก่อสร้างอาคารเพื่อใช้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	
	
	500,000

อบต.
	ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนจะดีขึ้น ก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาเยาวชน
	สำนักงาน
ปลัด อบต.


2.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม

2.4  แนวทางพัฒนาการสาธารณสุข
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2550

(บาท)
	2551

(บาท)
	2552

(บาท)
	
	

	1.
	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อในคนและสัตว์ หมู่ที่ 1 – 11
	เพื่อป้องกันโรคติดต่อ เช่นโรคพิษสุนัขบ้าโรคไข้เลือดออก ไข้หวัดนก โรคปากเปื่อยเท้าเปื่อย
	จัดซื้อวัคซีนพร้อมยาคุมกำเนิดให้สัตว์และฉีดพ่นยาเพื่อป้องกันโรคต่าง ๆ 
	100,000

อบต.
	100,000

อบต.
	100,000

อบต.
	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและระงับการระบาดของโรคติดต่อ
	สำนักงาน
ปลัด อบต.

	2.
	โครงการตรวจมะเร็งปากมดลูกสตรีกลุ่มอายุ 35,40,45,50,55,60  ปี
	เพื่อลดการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกในสตรี
	สนับสนุน สเป็คคูลัม (Spcculum) จำนวน  20  ตัว  ให้แก่สถานีอนามัยบ้านท่าควาย
	16,000

อบต.
	
	
	สตรีลดการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก
	สำนักงาน 
ปลัด อบต.

	3.
	โครงการพัฒนาศักยภาพการรักษาพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ,ด้านปฐมภูมิ,ห้องฉุกเฉิน
	เพื่อมีเครื่องมือที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
	สนับสนุนเครื่องวัดความดันอัตโนมัติแบบมีขาตั้ง  จำนวน  1  ตัว,เครื่องชั่งดิจิตอล 1 ตัวและชุดทำแผล  10  ชุด ให้แก่สถานีอนามัยบ้านท่าควาย
	95,000
อบต.
	
	
	ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้อง  ชัดเจนและรวดเร็ว
	สำนักงาน
ปลัด อบต.

	4.
	โครงการจัดกิจกรรมวัน
 อ.ส.ม. ประจำปี
	เพื่อประชุมวิชาการและรณรงค์ด้านสุขภาพของ อ.ส.ม.
	สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม วัน อ.ส.ม. 6 หมู่บ้าน จำนวน 82  คน  ให้แก่สถานีอนามัยบ้านน้ำขาว
	7,200

อบต.
	7,200

อบต.
	7,200

อบต.
	อ.ส.ม.ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนาตนเอง
	สำนักงาน
ปลัด อบต.

	5.
	โครงการอบรมวิชาการ 
อ.ส.ม.เรื่องโรคติดต่อและไม่ติดต่อและอบรมฟื้นฟู อ.ส.ม.
	เพื่อ อ.ส.ม.ได้รับความรู้เรื่องโรคติดต่อและไม่ติดต่อ และได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง
	สนับสนุนงบประมาณจัดอบรม อ.ส.ม. 6 หมู่บ้าน จำนวน 82 คน ให้แก่สถานีอนามัยบ้านน้ำขาว
	37,800

อบต.
	37,800

อบต.
	37,800

อบต.
	อ.ส.ม.ได้พัฒนาตนเองและถ่ายทอดให้ประชาชนได้
	สำนักงาน
ปลัด อบต.

	6.
	โครงการก่อสร้างศูนย์ ศส.มช. หมู่ที่  10
	เพื่อเป็นแหล่งศูนย์รวมและประสานงานเกี่ยวกับด้านสาธารณสุขมูลฐานชุมชน
	ก่อสร้างอาคาร ขนาดกว้าง  6 เมตร  ยาว 10  เมตร จำนวน 1  หลัง  ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
	
	350,000

อบต.
	
	ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
	สำนักงาน 
ปลัด อบต.


3.  ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

3.1  แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการ
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2550

(บาท)
	2551

(บาท)
	2552

(บาท)
	
	

	1.
	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติบริเวณป่าเหมืองซวย
หมู่ที่  5
	เพื่อเทิดพระเกียรติแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร  อนุรักษ์พื้นที่ป่า รวมทั้งเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน
	ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่าเหมืองซวย  จำนวน
ปีละ  5,000   ต้น
	200,000

อบต.
	200,000

อบต.
	200,000

อบต.
	ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากป่าไม้  เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในตำบล
	สำนักงาน
 ปลัด อบต.

	2.
	โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารแบบผสมผสาน ตามแนวพระราชดำริ   จำนวน  15   จุด   หมู่ที่ 10
	เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งและกักเก็บน้ำในฤดูฝน
	ก่อสร้างฝายโดยใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องที่นั้น เช่น  กิ่งไม้  ใบไม้  เสาไม้ ก้อนหิน ขนาดกว้าง 5 เมตร ลึก 0.60 เมตร     จำนวน  
15   จุด   
	200,000

อบต.
	100,000

อบต.
	100,000

อบต.
	ประชาชนได้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตรกรรมในช่วงฤดูแล้งและลดภาวะน้ำท่วมขังในฤดูฝน
	ส่วนโยธา


3.  ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

3.1  แนวทางพัฒนาด้านเคหะและชุมชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2550

(บาท)
	2551

(บาท)
	2552

(บาท)
	
	

	1
	โครงการปรับปรุงสระน้ำสาธารณะในบริเวณวัด
สุธรรมมาราม  หมู่ที่  9
	เพื่อรักษาสิ่งเก่าแก่ที่มีมานานให้เป็นจุดรวมของประชาชนและเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบสระน้ำ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 300  เมตร พร้อมศาลาที่พัก จำนวน  1  หลัง 
	500,000

อบต.
	
	
	ประชาชนมีสถานที่ในการพักผ่อนและเป็นจุดศูนย์รวมของชุมชน
	สำนักงาน
ปลัด อบต.

	2
	ก่อสร้างศาลาที่พักริมทาง หน้า  รร.วัดสุธรรมาราม หมู่ที่  8
	เพื่อความสะดวกของผู้ปกครองที่มารอรับนักเรียน และผู้ที่สัญจรไปมา
	ก่อสร้างศาลา   ขนาด 4 x 4  เมตร ตามแบบสำนักงานทางหลวง
	-
	120,000

อบต.
	-
	ผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนที่สัญจรไปมาได้มีที่พักริมทาง
	สำนักงาน
ปลัด อบต.

	3.
	จัดซื้อถังขยะบริการในเขตชุมชน ตำบลฉลอง
	เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน
	จัดซื้อถังขยะไว้บริการในเขตชุมชน  จำนวน   30  ใบ
	
	10,500
อบต.
	10,500
อบต.
	ชุมชนน่าอยู่ขึ้น  มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย
	สำนักงาน
ปลัด อบต.


4.  ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการองค์กร

4.1  แนวทางพัฒนาบุคลากร
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2550

(บาท)
	2551

(บาท)
	2552

(บาท)
	
	

	1
	โครงการส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
	เพื่อให้บุคลากรมีความรู้เพิ่มเติมและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
	ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมต่าง ๆ การศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
	150,000

อบต.
	150,000

อบต.
	150,000

อบต.
	บุคลากรในหน่วยงานได้รับความรู้เพิ่มเติมและปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
	สำนักงาน
ปลัด อบต.

	2
	โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
	เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และให้ทุนการศึกษาของบุคลากร (พนักงานส่วนตำบล, ผู้บริหาร, ส.อบต.พนักงานจ้างและลูกจ้าง)ของท้องถิ่น
	ให้ทุนการศึกษาแก่บุคลากรท้องถิ่นในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท
	300,000

อบต.
	300,000

อบต.
	300,000

อบต.
	บุคลากรของท้องถิ่นมีศักยภาพในด้านการปฏิบัติงานมากขึ้น ส่งผลให้การพัฒนา อบต.มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและพร้อมที่จะรองรับการถ่ายโอน
	สำนักงาน 
ปลัด อบต.


4.  ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการองค์กร

4.2  แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการ
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2550

(บาท)
	2551

(บาท)
	2552

(บาท)
	
	

	1
	โครงการจัดหาครุภัณฑ์  วัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริการประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
	จัดซื้อครุภัณฑ์  วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน
	400,000

อบต.
	400,000

อบต.
	400,000

อบต.
	ประชาชนได้รับการบริการอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
	สำนักงาน
ปลัด อบต.

	2
	โครงการส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจกิจการของ อบต.
	เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจในกิจการของ อบต.มากขึ้น
	ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ อบต.ให้ประชาชนทราบ และจัดทำประชาคมหมู่บ้าน
	30,000

อบต.
	30,000

อบต.


	30,000

อบต.
	ประชาชนเข้าใจและสามารถติดตามผลการปฏิบัติงานของ อบต.ได้
	สำนักงาน
ปลัด อบต.

	4
	โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภา อบต.
	เพื่อความสะดวกและรองรับการประชุมขององค์กร ต่าง ๆ 
	ติดตั้งฝ้าเพดานพร้อมไฟฟ้าและพัดลม
	200,000
อบต.
	
	
	สภาท้องถิ่น,ประชาชนและองค์กรต่าง ๆ ได้รับความสะดวกในการใช้ห้องประชุม
	สำนักงาน
ปลัด อบต.

	5
	โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ตำบล
	เพื่อความสวยงามและสามารถบอกแนวเขตพื้นที่ได้ชัดเจน
	ก่อสร้างโครงป้ายบริเวณแนวเขต อบต.ฉลอง ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว,สถานที่สำคัญ และระบุซอย, สายของถนนในตำบล
	200,000
อบต.
	200,000
อบต.
	200,000
อบต.
	ประชาชนมีความชัดเจนในแนวเขตของพื้นที่ตำบลฉลอง
	สำนักงาน
ปลัด อบต.

	6
	โครงการก่อสร้างอาคาร
	เพื่อมีสถานที่จอดรถให้เป็นระเบียบและปลอดภัย
	ก่อสร้างอาคารจอดรถ  ขนาดกว้าง 10 เมตรยาว  10  เมตร
	400,000
อบต.
	
	
	รถของหน่วยงานมีที่จอดเป็นระเบียบและปลอดภัย
	สำนักงาน
ปลัด อบต.

	7
	โครงการจัดทำผังเมืองรวมของตำบล
	เพื่อจัดระเบียบรูปแบบของพื้นที่ในตำบล
	จัดทำผังเมืองรวมตำบล
	
	100,000

อบต.
	
	สามารถวางรูปแบบของผังตำบลได้อย่างเป็นระเบียบ
	สำนักงาน
ปลัด อบต,


ส่วนที่  6

การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตาม  ประเมินผล


การติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2550 – 2552 ) ไปปฏิบัติ  เพื่อให้ทราบถึงแนวทางและกลไกในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแผนพัฒนาสามปีในปีต่อ ๆ ไป  และเป็นการสร้างแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาคมท้องถิ่น


องค์ประกอบ  ประกอบด้วยองค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลการกำหนดวิธีการติดตามและประเมินผล  การกำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล
1.  องค์กรที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย      ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  ข้อ   28   ได้กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลฉลองได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไว้แล้ว   ประกอบด้วย


1.  นางภัณฑิรา  

รักบำรุง



ประธานกรรมการ


2.  นายสภาพร

จันทร์กลับ


กรรมการ


3.  นายเกษมสันต์
ศรีเทพ



กรรมการ


4.  นางสุจารีย์

ผ่องแผ้ว



กรรมการ


5.  นายนุกูล

ใจห้าว



กรรมการ


6.  นายพีระศักดิ์

กิ้มหม็อง


กรรมการ


7.  นายดำเนิน

มาทอง



กรรมการ


8.  นายนพรัตน์

ใจห้าว



กรรมการ


9.  นายอนุสรณ์

ศรีเมือง



กรรมการ

           10.  นายสุภาพ

ใจห้าว



กรรมการ

           11. นายครรชิต

ศรีสว่าง



กรรมการและเลขานุการ

มีอำนาจหน้าที่   ดังนี้
1. กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็น     ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
2.  การกำหนดวิธีการติดตามและประเมินผล
   2.1  แนวทางการดำเนินงานได้กำหนดประเด็นการประเมินผลไว้  3  ประเด็น  ดังนี้


(1)  ประเด็นการประเมินผล   :   การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ


       ตัวชี้วัด

      :   ร้อยละของจำนวนแผนงาน / โครงการที่นำไปสู่การปฏิบัติได้จริง


       เป้าหมาย

      :    ร้อยละ  60

       วิธีการประเมินผล
      :   ตรวจสอบจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี


(2)  ประเด็นการประเมินผล   :   ผลการดำเนินงานตามแผนในส่วนของโครงการที่ได้ถูกนำไปสู่
          การปฏิบัติจาก (SAR Score)



       ตัวชี้วัด

      :   คะแนนผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2550



       เป้าหมาย

      :   ได้คะแนนถ่วงน้ำหนัก  4.5



       วิธีการประเมินผล          :   ตรวจสอบจากผลการรายงาน การออกติดตาม  ตรวจสอบการ
 




          ดำเนินแผนงาน / โครงการ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้


(3)  ประเด็นการประเมินผล   :   ความพึงพอใจของประชาชน


       ตัวชี้วัด

      :   ร้อยละของจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามที่แสดงความพึงพอใจ


       เป้าหมาย

      :   ร้อยละ  60       



       วิธีการประเมินผล          :   สำรวจข้อมูลโดยออกแบบสอบถามที่แสดงความพึงพอใจของ
          ประชาชนในชุมชน  จำนวน   300  ชุด
      :   ตรวจสอบจากแบบสัมภาษณ์ / แบบสอบถามความคิดเห็นของ
          ประชาชน
3.  กำหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล  รายละเอียด  ดังนี้

     3.1   ตารางห้วงระยะเวลาการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการที่นำไปสู่การปฏิบัติในแผนพัฒนาสามปี
	จำนวนครั้ง
ของการติดตาม
ประเมินผล
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
	ต.ค.

49
	พ.ย.

49
	ธ.ค.

49
	ม.ค.

50
	ก.พ.

50
	มี.ค.

50
	เม.ย.

50
	พ.ค.

50
	มิ.ย.

50
	ก.ค.

50
	ส.ค.

50
	ก.ย.

50
	ต.ค.

50
	พ.ย.

50
	ธ.ค.

50

	ครั้งที่  1
	ดำเนินการ 15 – 31 ธ.ค.49
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ครั้งที่  2
	
	
	
	ดำเนินการ15 – 31 มี.ค.50
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ครั้งที่  3
	
	
	
	
	
	
	ดำเนินการ 15 – 30 มิ.ย.50
	
	
	
	
	
	

	ครั้งที่  4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ดำเนินการ 15 - 30 ก.ย.50
	
	
	

	ครั้งที่  5

การประเมินผล
แผนพัฒนาสามปีในภาพรวม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15– 31  ต.ค. 50
	


หมายเหตุ
1.  ให้คณะกรรมการฯ  ดำเนินการติดตามผลการดำเนินโครงการ  3  เดือน / ครั้ง  
     โดยให้ดำเนินการดังนี้
1.1 ติดตามผลการดำเนินโครงการครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่  15 – 31 ธ.ค. 2549

1.2 ติดตามผลการดำเนินโครงการครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่  15 – 31 มี.ค. 2550

1.3 ติดตามผลการดำเนินโครงการครั้งที่ 3 ในระหว่างวันที่  15 – 30 มิ.ย. 2550

1.4 ติดตามผลการดำเนินโครงการครั้งที่ 4 ในระหว่างวันที่  15 – 30 ก.ย. 2550

2. ให้คณะกรรมการฯ  สรุปรายงานผลการติดตามการดำเนินโครงการให้ฝ่ายนโยบายและแผน
      ทราบภายในวันที่ 1 – 5  ของเดือนถัดไป
3.   ฝ่ายนโยบายและแผนรายงานผลการติดตามการดำเนินโครงการทั้ง 4  ครั้ง  เสนอที่ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ    เพื่อร่วมกันพิจารณาการประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2550 – 2551)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลองในภาพรวมในช่วงระหว่างวันที่  15 – 30  ตุลาคม  2550

******************************







