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ส่วนที่ 1
บทนำ


ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (หมวด 5 ข้อ 26) กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการ  ติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล  ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  การติดตามประเมินผล  ณ  สิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นด้วย

แผนการดำเนินงาน  เป็นเอกสารที่รวบรวม  แผนงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อให้ทราบกิจกรรมพัฒนาในพื้นที่ดำเนินการ

ลักษณะของแผนการดำเนินงาน
1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action Plan)
2. เป็นแผนที่จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว
3. เป็นแผนที่แสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียด  กิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจน  และแสดงถึงการดำเนินงานจริง
4. เป็นการรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
       1.2.1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียด  แผนงาน / โครงการ  พัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กร  ปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2550

       1.2.2. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น
       1.2.3. เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
       1.2.4. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล
       1.2.5. เพื่อทำให้เกิดการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นด้วย
1.3. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (หมวด 5 ข้อ 26) ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน / โครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องการดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย สามสิบวัน
1.4.ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1.4.1.ผู้ปฏิบัติงานรู้ขั้นตอนและรายละเอียดของงานเสมือนปฏิทินการทำงานจึงสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1.4.2.ผู้บริหารสามารถทราบรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ที่ดำเนินการในเขตพื้นที่ตำบลหรือหน่วยงานอื่นๆ ทำให้สามารถนำไปเป็นเครื่องมือในการบริหารงานตามกระบวนการบริหาร (4’M) ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการทำงานได้มากยิ่งขึ้นด้วย

1.4.3.ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารสามารถนำแผนปฏิบัติการไปใช้ในการควบคุมการดำเนินงานของตน ของหน่วยงานระดับกอง/สำนัก และรวมถึงระดับตำบลให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและนำไปติดตามประเมินผลได้อย่างสะดวก ถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไป

1.4.4.ทำให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ตำบลสามารถประสานงานได้อย่างบูรณาการ  ทำให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนเป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุด
จาจาก









สรุปโครงการ/กิจกรรม
ดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2550
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 1      พัฒนาการอาชีพ
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพและยกระดับรายได้,พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
แนวทางที่ 2     พัฒนาอุตสาหกรรมและการโยธา
ก่อสร้างและปรับปรุงถนน, ทางเท้า, ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ,ขุดเจาะบ่อบาดาล, ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน, ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
แนวทางที่ 3    พัฒนาการเกษตร
อบรม, สนับสนุนการทำปุ๋ยหมัก ,จัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร
แนวทางที่ 4    พัฒนาการพาณิชย์
ก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับอำเภอ

	1
18
1
1
	4.76
85.72
4.76
4.76
	50,000
3,906,000
20,000
35,000
	1.25
97.38
0.50
0.87
	สำนักปลัด
ส่วนโยธา
สำนักปลัด
สำนักปลัด


	รวม
	21
	100
	4,011,000
	100
	


บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2550
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่ 2    การบริการชุมชนและสังคม
แนวทางที่ 1       พัฒนาการสร้างความเข้มแข็งชุมชน
การประชุมสัมมนาผู้นำองค์กรต่าง ๆ ,ชุมชนต้านยาเสพติด,จัดสื่อสิ่งพิมพ์,  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจกรรมการกีฬา,ด้าน










































































































แนวทางที่  2   พัฒนาการศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ
 ส่งกิจกรรมการกีฬา,ด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
แนวทางที่  3   พัฒนาการศึกษา
ส่งเสริมด้านการศึกษา
แนวทางที่  4  พัฒนาการสาธารณสุข
สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในคนและสัตว์, จัดซื้ออุปกรณ์ทางด้านสาธารณสุข

	9
10
2
2

	39.13
43.47
8.70
8.70
	1,312,008
665,000
573,000
120,000
	49.14
24.91
21.46
4.49
	สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด

	รวม
	23
	100
	2,670,008
	100
	


บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2550
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่  3   ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
แนวทางที่  1    พัฒนาบริหารจัดการ
ปลูกต้นไม้, อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
แนวทางที่  2    พัฒนาด้านเคหะและชุมชน
ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยทำซุ้มประตูบอกแนวเขตตำบล

	0
1

	0
100

	0
140,000

	0
100

	สำนักปลัด
ส่วนโยธา

	รวม
	1
	100
	140,000
	100
	


บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2550
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาบริหารจัดการองค์กร
แนวทางที่  1   พัฒนาบุคลากร
ส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม,ทัศนศึกษาดูงานในและนอกประเทศให้บริการประชาชนทั้งในและนอกสถานที่ รวมถึงรายจ่ายประจำต่าง ๆ เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของบุคลากร
แนวทางที่  2   พัฒนาการบริการจัดการ
การจัดประชาคม, จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
	8
10
	44.44
55.56

	4,817,762
562,850
	89.54
10.46
	สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา


	รวม
	12
	100
	5,380,612
	100
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  มีรายได้เพิ่มขึ้นและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 1  พัฒนาการอาชีพ  (ส่งเสริมกลุ่มอาชีพและยกระดับรายได้)
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2549
	พ.ศ.2550

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.

	โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพในตำบล

	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์, การจัดทำกองทุนหมุนเวียนให้กับกลุ่มอาชีพแขนงต่าง ๆ ที่สนใจในตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

	50,000

	หมู่ที่
1 - 11

	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย  ในการคมนาคมและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่พรั่งพร้อม
2.แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2  พัฒนาอุตสาหกรรมและโยธา (ปรับปรุงและก่อสร้างถนน  แหล่งน้ำ  ไฟฟ้าสาธารณะ ด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในตำบล)
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2549
	พ.ศ.2550

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.

	ปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้าและวิทยุ

	จ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าภายในสำนักงานและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะและวิทยุ  เช่น หลอดไฟฟ้า  ฟิวส์ ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า บัลลาส  สตาร์ทเตอร์ และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

	30,000

	หมู่ที่ 
1 - 11

	ส่วนโยธา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายคงคาเลียบ
	จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายคงคาเลียบ  ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

	378,000

	หมู่ที่ 11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย  ในการคมนาคมและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่พรั่งพร้อม
2.แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2  พัฒนาอุตสาหกรรมและโยธา (ปรับปรุงและก่อสร้างถนน  แหล่งน้ำ  ไฟฟ้าสาธารณะ ด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในตำบล)
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2549
	พ.ศ.2550

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	3.

	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายตลาดเสาร์  

	จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายราษฎร์อุทิศ - บ้านนายวินัย ขนาดกว้าง 5 เมตรยาว 200 เมตรหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร ก่อสร้าง ตามแบบมาตรฐานสำนักวิศวกรรมทางหลวงชนบทกรมโยธาธิการและผังเมือง แบบเลขที่ GC-3-202/43  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	436,000
	หมู่ที่ 
1
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	ก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอุทยาน ฯ 
	จ่ายเป็นก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. สายอุทยานฯ ขนาดกว้าง 1 เมตรยาว 500 เมตร หนา  0.08  เมตร  หรือพื้นผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร  ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 27,500  บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป  จำนวน  100,500  บาทปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	128,000
	หมู่ที่
10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย  ในการคมนาคมและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่พรั่งพร้อม
2.แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2  พัฒนาอุตสาหกรรมและโยธา (ปรับปรุงและก่อสร้างถนน  แหล่งน้ำ  ไฟฟ้าสาธารณะ ด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในตำบล)
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2549
	พ.ศ.2550

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	5.

	ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล.สายควนไม้ไผ่

	จ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล.สายควนไม้ไผ่ ขนาดกว้าง 1 เมตรยาว 500 เมตร หนา  0.08  เมตร  หรือพื้นผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร  ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	128,000

	หมู่ที่ 
2
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	ก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล.
สายซอยราษฎร์ปราศรัย
	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายซอยราษฎร์ปราศรัย  ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.50 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000  ตารางเมตร  ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานโยธาธิการและผังเมือง  แบบเลขที่ GC-3-202/43 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน  1  ป้าย  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	436,000
	หมู่ที่ 9
	ส่วนโยธา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย  ในการคมนาคมและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่พรั่งพร้อม
2.แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2  พัฒนาอุตสาหกรรมและโยธา (ปรับปรุงและก่อสร้างถนน  แหล่งน้ำ  ไฟฟ้าสาธารณะ ด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในตำบล)
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2549
	พ.ศ.2550

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	7.
	บุกเบิกถนน สายซอยโสภณ
	จ่ายเป็นบุกเบิกถนน สายซอยโสภณ  ขนาดกว้าง 4 เมตรยาว 1,700 เมตร โดยบุกเบิกขยาย ตัดดิน ปรับระดับถนนกว้าง 4  เมตร ยาว  1,700 เมตร จำนวน 698 ลบ.ม. ผิวจราจรหินคลุก กว้าง 3.5 เมตร  ยาว  1,700  เมตร จำนวน 816 ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด ( 0.60x 1.00 เมตร จำนวน 1  จุด 6 ท่อน (1.00 x .00 เมตร จำนวน 8 จุด  56  ท่อน  พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดผิวเรียบตลอดสาย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง   พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

	488,000
	หมู่ที่ 10
	ส่วนโยธา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย  ในการคมนาคมและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่พรั่งพร้อม
2.แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2  พัฒนาอุตสาหกรรมและโยธา (ปรับปรุงและก่อสร้างถนน  แหล่งน้ำ  ไฟฟ้าสาธารณะ ด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในตำบล)
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2549
	พ.ศ.2550

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	8.

	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายม่วงข้าวแพง 

	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายม่วงข้าวแพง  ขนาดกว้าง 4 เมตร  ยาว  250 เมตร  หนา 0.15  เมตร  ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50  เมตร  หรือพื้นผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000  ตารางเมตร  ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง    พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	430,000
	หมู่ที่ 
6
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.

	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่นหินคลุก ลูกรัง ยางมะตอย มิเตอร์น้ำประปา ท่อน้ำ อุปกรณ์ประปา ท่อเมนประปา ไม้ต่าง ๆ กระเบื้อง ตะปู กระสอบทรายป้องกันน้ำท่วมและอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
	200,000
	หมู่ที่ 
1 -11
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย  ในการคมนาคมและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่พรั่งพร้อม
2.แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2  พัฒนาอุตสาหกรรมและโยธา (ปรับปรุงและก่อสร้างถนน  แหล่งน้ำ  ไฟฟ้าสาธารณะ ด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในตำบล)
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2549
	พ.ศ.2550

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	10.

	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กคลองหัววัว

	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองหัววัว  ขนาด 2.40 x 1.60 x 8 เมตร  ชนิดช่องทางเดียว  จำนวน 1  จุด ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานสำนักวิศวกรรมทางหลวงชนบท  กรมโยธาธิการและผังเมือง แบบเลขที่ GC-4-702/43, GC-4-703/43  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน 1  ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	160,000
	หมู่ที่ 
2
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	ก่อสร้างท่อน้ำล้นชนิดกลม คลองห้วยซำ  
	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อน้ำล้นชนิดกลม คลองห้วยซำ  โดยใช้ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.มอก. ชั้น 3 ขนาด Ø 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 5 แถว  36 ท่อน  ก่อสร้างกำแพงกนน้ำเซาะ  พร้อมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 3 เมตร ยาว 9.20 เมตร สูง 1.50 เมตร  ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน  1 ป้าย  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
	142,000
	หมู่ที่  8
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย  ในการคมนาคมและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่พรั่งพร้อม
2. แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2  พัฒนาอุตสาหกรรมและโยธา (ปรับปรุงและก่อสร้างถนน  แหล่งน้ำ  ไฟฟ้าสาธารณะ ด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในตำบล)
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2549
	พ.ศ.2550

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	12
	ก่อสร้างคูส่งน้ำ ค.ส.ล.สายพังระ -  วัดเบิก
	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายพังระ -  วัดเบิก  ขนาดปากกว้าง 1.20  เมตร  ท้องกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.70 เมตร  หนา 0.08  เมตร  ยาว 127 เมตร  ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลฉลองพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน 1 ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	114,000 
	หมู่ที่  4
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	ซ่อมแซมคูส่งน้ำ ค.ส.ล.สายคลองท่าน้อย
	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมคูส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองท่าน้อย  ขนาดกว้าง 1 เมตร  ลึก 1  เมตร หนา 0.08  เมตร  ยาวรวม 105 เมตร  ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน 1 ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

	152,000
	หมู่ที่  4
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย  ในการคมนาคมและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่พรั่งพร้อม
2. แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2  พัฒนาอุตสาหกรรมและโยธา (ปรับปรุงและก่อสร้างถนน  แหล่งน้ำ  ไฟฟ้าสาธารณะ ด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในตำบล)
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2549
	พ.ศ.2550

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	14.
	ขุดเจาะบ่อบาดาล
บริเวณโรงเรียนวัดกลาง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบ่อบาดาล  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว  ปลอกท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6  นิ้วรวมอุปกรณ์  ความลึกประมาณ  50  เมตร  ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า  3 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มใต้น้ำขนาด 1.5 แรงม้า  พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบและเบรกเกอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 15 แอมแปร์ ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมแปร์ พ้อมพาดสายจำนวน 1 บ่อ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน 1 ป้าย  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

	155,000
	หมู่ที่  1
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย  ในการคมนาคมและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่พรั่งพร้อม
2. แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2  พัฒนาอุตสาหกรรมและโยธา (ปรับปรุงและก่อสร้างถนน  แหล่งน้ำ  ไฟฟ้าสาธารณะ ด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในตำบล)
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2549
	พ.ศ.2550

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	16.
	ค่าจ้างเหมาบริการและค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เป็นค่าจ้างเหมาบริการและค่าเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง  กรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินการเองได้  เช่น ค่าจ้างรถแบ็กโฮ  รถเกรด รถบดถนน ค่าติดตั้งไฟฟ้า การจ้างเหมาดัดแปลงต่อเติมอาคารสำนักงานหรือทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล ค่าจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แนวเขต  สถานที่สำคัญต่าง ๆ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	100,000
	หมู่ที่ 1- 11
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.
	ค่าจัดซื้อโอ่งน้ำ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโอ่งเก็บน้ำ  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  1,500  ลิตร  มีฝาปิดพร้อมฐานรอง จำนวน  229  ชุด  เพื่อใช้เก็บน้ำของครัวเรือนที่เดือดร้อน ของ  หมู่ที่  5  ตำบลฉลอง   อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

	229,000
	หมู่ที่  5
	สำนักงาน
ปลัด อบต.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย  ในการคมนาคมและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่พรั่งพร้อม
2. แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2  พัฒนาอุตสาหกรรมและโยธา (ปรับปรุงและก่อสร้างถนน  แหล่งน้ำ  ไฟฟ้าสาธารณะ ด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในตำบล)
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2549
	พ.ศ.2550

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	18.

	รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซ่อมแซมบ่อบาดาล ซ่อมผิวจราจรถนนทุกประเภท เช่น ปูผิวถนนลาดยาง ซ่อมท่อระบายน้ำ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ซ่อมแซมอาคารของหน่วยงานอื่นที่ถ่ายโอนภารกิจให้องค์การบริหารส่วนตำบล  อาคารสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลและอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

	200,000

	หมู่ที่ 
1 -11
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อส่งเสริมอาชีพของเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  และส่งผลไปยังการเพิ่มรายได้ของประชาชน
2.แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่  3  พัฒนาการเกษตร  (จัดหาวัสดุอุปกรณ์ด้านการเกษตร)
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2549
	พ.ศ.2550

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.

	จัดซื้อวัสดุทางการเกษตร

	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการเกษตร

	20,000
	หมู่ที่ 
1 -11
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการบริการด้านจัดสถานที่  รวมถึงได้รับรู้ข่าวสารในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
2.แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่  4  พัฒนาพาณิชย์ 
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2549
	พ.ศ.2550

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.

	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง 

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ  ตามหนังสือที่ มท 0835.27/ 1715  ลงวันที่ 20  มิถุนายน  2549  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

	35,000

	
	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  2  การบริการชุมชนและสังคม
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล  พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน  ส่งเสริมให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง
2.แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่  1   พัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2549
	พ.ศ.2550

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.

	ดำเนินการจัดการเลือกตั้ง

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	40,000

	หมู่ที่ 
1 -11

	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 

	งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ช่วยเหลือคนชรา  คนพิการ  ประชาชนที่มีฐานะยากจนและด้อยโอกาส  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์

	60,000
	หมู่ที่
1 -11
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	การจัดเก็บข้อมูล จปฐ.

	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลภายนอกในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.   และค่าบันทึกข้อมูล จปฐ.  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

	22,500
	หมู่ที่ 
1  - 11
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่   2  การบริการชุมชนและสังคม
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล  พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน  ส่งเสริมให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง
2.แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่  1  พัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2549
	พ.ศ.2550

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	4.

	จัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้หมู่บ้าน

	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์หรือวารสารต่าง ๆ ให้กับที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

	70,000

	หมู่ที่ 
1 -11
	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	จัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์  

	เพื่อจ่ายเป็นค่าผ่อนชำระรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ เครื่องยนต์ดีเซล  ชนิด 6 ล้อ ขนาดความจุดไม่น้อยกว่า 5,000 ลิตร  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง

	712,500

	
	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดอบรม อปพร. ของตำบลฉลอง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน

	100,000
	หมู่ที่
1 - 11
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่   2  การบริการชุมชนและสังคม
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล  พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน  ส่งเสริมให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง
2.แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่  1  พัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2549
	พ.ศ.2550

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	7.
	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนอำเภอสิชล
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ยากจนที่มีปัญหาด้านที่อยู่อาศัย  ที่ผ่านการพิจารณา ตามหนังสืออำเภอ ที่ นศ 0917/2060  ลงวันที่  14 สิงหาคม  2549 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์

	40,000
	หมู่ที่ 
1  - 11
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	อุดหนุนศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือหรือสงเคราะห์ราษฏร ผู้ประสบภัยและด้อยโอกาสในหมู่บ้าน  จำนวน 11  หมู่บ้าน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์

	110,000
	หมู่ที่
1  - 11
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	เงินสำรองจ่าย
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่าย  กรณีฉุกเฉินจำเป็น  เพื่อบรรเทาสาธารณะภัยต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานงบกลาง
	157,508
	หมู่ที่ 
1  -  11
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่   2  การบริการชุมชนและสังคม
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล  ให้เด็กและเยาวชนมีกิจกรรมและนันทนาการ  อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย
2.แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่   2  พัฒนาการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2549
	พ.ศ.2550

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.

	จัดงานชักพระและทำเรือพระ (ชักพระเดือนห้าของตำบล)

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานชักพระและทำเรือพระ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

	50,000

	หมู่ที่ 
1 

	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	ค่าใช้จ่ายในการรับรองและพิธีการ

	เพื่อใช้เป็นค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการและวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา และอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

	20,000
	หมู่ที่ 
1 - 11
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.

	จัดหาพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับพิธีการวันสำคัญต่าง ๆ วาระและโอกาสที่จำเป็นและมีความสำคัญ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป

	5,000

	หมู่ที่ 
1 -11
	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2  การบริการชุมชนและสังคม
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล  ให้เด็กและเยาวชนมีกิจกรรมและนันทนาการ  อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย
2.แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2  พัฒนาการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2549
	พ.ศ.2550

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	4.
	กิจกรรมทางศาสนา ประเพณีของตำบล
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีให้ทานไฟ  ประเพณีสงกรานต์  ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในหมู่บ้าน  เพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

	65,000
	หมู่ที่ 
1 - 11
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.

	งานประเพณีชักพระอำเภอสิชล

	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินกิจกรรมในโครงการจัดงานชักพระอำเภอสิชล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

	100,000

	หมู่ที่ 
1 -11

	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันระดับต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

	200,000
	หมู่ที่
1  -  11
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2  การบริการชุมชนและสังคม
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล  ให้เด็กและเยาวชนมีกิจกรรมและนันทนาการ  อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย
2.แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2  พัฒนาการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2549
	พ.ศ.2550

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	7.

	จัดซื้อวัสดุกีฬาให้กับหมู่บ้าน

	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬาให้แก่หมู่บ้าน  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ
	85,000

	หมู่ที่ 
1 - 11
	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	อุดหนุนโครงการพัฒนากีฬากลุ่มเครือข่ายฉลอง- เขาน้อย
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาเครือข่ายฉลอง-เขาน้อย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	60,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	อุดหนุนโครงการชักพระอำเภอสิชล

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการชักพระอำเภอสิชล  ให้ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล ตามหนังสือที่ นศ 0917/1287  ลงวันที่ 16  พฤษภาคม 2549  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ
	20,000

	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	อุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมการและจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ให้กับหน่วยงานราชการหรือองค์กรเอกชนที่จัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ตามหนังสือที่ นศ 71901/ ว 1331 ลงวันที่ 21  กรกฎาคม  2549  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	50,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2  การบริการชุมชนและสังคม
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และให้นักเรียนได้รับอาหารกลางวันอย่างทั่วถึง
2.แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 3  พัฒนาการศึกษา
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2549
	พ.ศ.2550

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.

	อุดหนุนโครงการวันวิชาการกลุ่มเครือข่ายฉลอง - เขาน้อย

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันวิชาการกลุ่มโรงเรียนในเครือข่ายฉลอง - เขาน้อย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้แผนงานการศึกษา
	35,000

	หมู่ที่
1 - 11

	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	อุดหนุนโครงการ   อาหารกลางวัน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนวัดกลาง เป็นเงิน  210,000  บาท
โรงเรียนวัดคงคาเลียบ       72,000  บาท
โรงเรียนวัดสุธรรมาราม    164,000  บาท
โรงเรียนบ้านน้ำขาว          92,000   บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา

	538,000
	หมู่ที่
1 - 11
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่   2  การบริการชุมชนและสังคม
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านการสาธารณสุขให้ชุมชน  ประชาชนมีสุขภาพดี
2.แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่  4  พัฒนาการสาธารณสุข

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2549
	พ.ศ.2550

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.

	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนยาคุมกำเนิดและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์และน้ำยาต่าง ๆ เพื่อป้องกันโรคระบาดต่าง ๆ  ทั้งในคนและสัตว์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

	100,000

	หมู่ที่
1 - 11

	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	จัดซื้อสเป็คคูลัม และชุดทำแผล
	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เช่น สเป็คคูลัม ( speculum) ,ชุดทำแผล ฯลฯ หรืออื่นที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

	20,000
	หมู่ที่
1 - 11
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่   3  ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อบำรุงและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่อย่างยั่งยืน  ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม
2.แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่  1  พัฒนาด้านเคหะและชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2549
	พ.ศ.2550

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.
	ก่อสร้างซุ้มประตูเขตองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างซุ้มประตูเขตองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง  ถนนสายต้นเหรียง  -  บ้านยาน  ขนาดกว้าง  12  เมตร  สูง  6  เมตร  ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน 1  ป้าย  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	140,000
	หมู่ที่  7
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่   4  การพัฒนาบริหารจัดการองค์กร
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
2.แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่  1  พัฒนาด้านบุคลากร
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2549
	พ.ศ.2550

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.

	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เช่น ค่าเย็บปกหนังสือ เข้าปกหนังสือและข้อบังคับ  หรือค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายนี้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	150,000
30,000
	
	สำนักปลัด
ส่วนการคลัง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาบริหารจัดการองค์กร

· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
2.แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 1  พัฒนาด้านบุคลากร
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2549
	พ.ศ.2550

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เป็นค่าจ้างเหมาบริการและค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง กรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินการเองได้ เช่น ค่าจ้างแบ็กโฮ  รถเกรด รถบดถนน ค่าติดตั้งไฟฟ้า การจ้างเหมาดัดแปลงต่อเติมอาคารสำนักงานหรือทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล ค่าจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แนวเขต สถานที่สำคัญต่าง ๆ และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
	100,000
	
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาบริหารจัดการองค์กร

· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
2.แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 1  พัฒนาด้านบุคลากร

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2549
	พ.ศ.2550

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	2.

	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	50,000

	
	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.

	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  เบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นตามความจำเป็น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

	20,000
20,000

	
	ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาบริหารจัดการองค์กร

· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
2.แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 1  พัฒนาด้านบุคลากร

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2549
	พ.ศ.2550

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	4.

	เงินทุนการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท
	เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง
	384,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2536 โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของงบประมาณรายรับตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ปีงบประมาณ พ.ศ.2550 (โดยไม่รวมรายได้จากเงินพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง

	84,594
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาบริหารจัดการองค์กร

· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
2.แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 1  พัฒนาด้านบุคลากร

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2549
	พ.ศ.2550

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	6.
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  
	เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบเงินกองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละสิบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานงบกลาง
	17,568
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.

	โครงการอบรมหรือศึกษาดูงาน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดอบรมหรือศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้าง และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	200,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	รายจ่ายประจำ
	-  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน  ค่าจ้าง ค่าตอบแทน รวมถึงสวัสดิการต่างๆ  ของ คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต.  พนักงานส่วนตำบล   และลูกจ้างชั่วคราว รวม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และเงินสวัสดิการต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และสวัสดิการต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล รวมถึงค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	2,656,220
789,580
315,800
	
	สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาบริหารจัดการองค์กร

· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
2.แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่  2  พัฒนาบริการจัดการ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2549
	พ.ศ.2550

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.

	จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน

	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร  เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ในการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ตำบลหรือสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	30,000

	หมู่ที่
1 - 11
	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.

	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

	70,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์  รถจักรยานยนต์  เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

	50,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาบริหารจัดการองค์กร

· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
2.แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2  พัฒนาบริการจัดการ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2549
	พ.ศ.2550

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	3.

	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

	เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของ เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง  ไม้กวาด  สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	20,000

	
	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.

	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

	เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของ เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ พู่กัน สี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	5,000

	
	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.

	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นแผ่นดิสก์ โปรแกรม หมึก และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	50,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	100,000
	
	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก หม้อน้ำ และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	40,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาบริหารจัดการองค์กร

· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
2.แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2  พัฒนาบริการจัดการ

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2549
	พ.ศ.2550

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	8.

	จัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค

	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำสะอาดเพื่อบริการผู้มาติดต่อราชการ และใช้ในสำนักงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	10,000

	
	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.

	ค่าสาธารณูปโภค
	-  เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล อาคารสถานที่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าคู่สายของอินเตอร์เน็ตตำบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์และค่าบริการต่าง ๆ เกี่ยวกับการไปรษณีย์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	50,000
12,000
30,000
35,000
	
	สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาบริหารจัดการองค์กร

· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
2.แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2  พัฒนาบริการจัดการ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2549
	พ.ศ.2550

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	9.

	ค่าสาธารณูปโภค

	-  เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการพื้นที่เว็ปไซต์ (WWW.CHALONG.GO.TH) จำนวน 9,600 บาท  และค่าจดโดเมนเนม  จำนวน 1,250 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

	10,850

	
	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	จัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS) 
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS) แบบ Pocket PC มีรูปแบบหน้าจอสัมผัส ที่สามารถใช้งานได้ทั้งแนวราบและแนวดิ่ง  ตัวเครื่องสามารถรองรับการทำงานได้ทั้ง GPS, Microsoft และโปรแกรมอื่น ๆ ราคาตามท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	50,000
	
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน ข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ ดังนี้





องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น





คณะกรรมการสนับสนุน


การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น





รวบรวมโครงการ/กิจกรรม





หน่วยงานอื่น








ผู้บริหารท้องถิ่น





คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น








ประกาศใช้





ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ





เสนอร่างต่อผู้บริหารท้องถิ่น





พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน





เสนอร่างแผนการดำเนินงาน





จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน





คณะกรรมการสนับสนุน


การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น





คณะกรรมการสนับสนุน


การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น








