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ส่วนที่ 1
บทนำ


ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (หมวด 5 ข้อ 26) กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการ  ติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล  ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  การติดตามประเมินผล  ณ  สิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นด้วย

แผนการดำเนินงาน  เป็นเอกสารที่รวบรวม  แผนงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อให้ทราบกิจกรรมพัฒนาในพื้นที่ดำเนินการ

ลักษณะของแผนการดำเนินงาน
1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action Plan)
2. เป็นแผนที่จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว
3. เป็นแผนที่แสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียด  กิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจน  และแสดงถึงการดำเนินงานจริง
4. เป็นการรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
       1.2.1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียด  แผนงาน / โครงการ  พัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กร  ปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2550

       1.2.2. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น
       1.2.3. เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
       1.2.4. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล
       1.2.5. เพื่อทำให้เกิดการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นด้วย
1.3. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (หมวด 5 ข้อ 26) ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน / โครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องการดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย สามสิบวัน
1.4.ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1.4.1.ผู้ปฏิบัติงานรู้ขั้นตอนและรายละเอียดของงานเสมือนปฏิทินการทำงานจึงสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1.4.2.ผู้บริหารสามารถทราบรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ที่ดำเนินการในเขตพื้นที่ตำบลหรือหน่วยงานอื่นๆ ทำให้สามารถนำไปเป็นเครื่องมือในการบริหารงานตามกระบวนการบริหาร (4’M) ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการทำงานได้มากยิ่งขึ้นด้วย

1.4.3.ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารสามารถนำแผนปฏิบัติการไปใช้ในการควบคุมการดำเนินงานของตน ของหน่วยงานระดับกอง/สำนัก และรวมถึงระดับตำบลให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและนำไปติดตามประเมินผลได้อย่างสะดวก ถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไป

1.4.4.ทำให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ตำบลสามารถประสานงานได้อย่างบูรณาการ  ทำให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนเป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุด
จาจาก









สรุปโครงการ/กิจกรรม
ดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2551
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 1      พัฒนาการอาชีพ
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพและยกระดับรายได้,พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
แนวทางที่ 2     พัฒนาอุตสาหกรรมและการโยธา
ก่อสร้างและปรับปรุงถนน, ทางเท้า, ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ,ขุดเจาะบ่อบาดาล, ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน, ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
แนวทางที่ 3    พัฒนาการเกษตร
อบรม, สนับสนุนการทำปุ๋ยหมัก ,จัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร
แนวทางที่ 4    พัฒนาการพาณิชย์
ก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับอำเภอ

	2
18
2
1
	8
80
8
4
	125,000
5,099,000
220,000
25,000
	2.28
93.24

4.02

0.46
	สำนักปลัด
ส่วนโยธา
สำนักปลัด
สำนักปลัด


	รวม
	21
	100
	5,469,000
	100
	


บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2551
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่ 2    การบริการชุมชนและสังคม
แนวทางที่ 1       พัฒนาการสร้างความเข้มแข็งชุมชน
การประชุมสัมมนาผู้นำองค์กรต่าง ๆ ,ชุมชนต้านยาเสพติด,จัดสื่อสิ่งพิมพ์,  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจกรรมการกีฬา,ด้าน










































































































แนวทางที่  2   พัฒนาการศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ
 ส่งกิจกรรมการกีฬา,ด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
แนวทางที่  3   พัฒนาการศึกษา
ส่งเสริมด้านการศึกษา
แนวทางที่  4  พัฒนาการสาธารณสุข
สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในคนและสัตว์, จัดซื้ออุปกรณ์ทางด้านสาธารณสุข

	9
17
3
2


	29.03
54.84
9.68
6.45

	2,597,582
773,000
1,348,720
210,000
	52.70
15.68
27.36
4.26
	สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด

	รวม
	23
	100
	4,929,302
	100
	


บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2551
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่  3   ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
แนวทางที่  1    พัฒนาบริหารจัดการ
-
แนวทางที่  2    พัฒนาด้านเคหะและชุมชน
-

	0
0

	0
0

	0
0

	0
0

	สำนักปลัด
ส่วนโยธา

	รวม
	0
	0
	0
	0
	


บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2551
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาบริหารจัดการองค์กร
แนวทางที่  1   พัฒนาบุคลากร
ส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม,ทัศนศึกษาดูงานในและนอกประเทศให้บริการประชาชนทั้งในและนอกสถานที่ รวมถึงรายจ่ายประจำต่าง ๆ เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของบุคลากร
แนวทางที่  2   พัฒนาการบริการจัดการ
การจัดประชาคม, จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
	5
8
	38.46
61.54

	914,000
452,850
	66.87
33.13
	สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา


	รวม
	13
	100
	1,366,850
	100
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  มีรายได้เพิ่มขึ้นและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 1  พัฒนาการอาชีพ  (ส่งเสริมกลุ่มอาชีพและยกระดับรายได้)
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2550
	พ.ศ.2551

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.

	โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพในตำบล

	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์, การจัดทำกองทุนหมุนเวียนให้กับกลุ่มอาชีพแขนงต่าง ๆ ที่สนใจในตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	50,000

	หมู่ที่
1 - 11

	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพผ้ามัดย้อม 
	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกลุ่มอาชีพผ้ามัดย้อมของกลุ่มพิการ ม.3  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	75,000
	หมู่ที่  3
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย  ในการคมนาคมและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่พรั่งพร้อม
2.แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2  พัฒนาอุตสาหกรรมและโยธา (ปรับปรุงและก่อสร้างถนน  แหล่งน้ำ  ไฟฟ้าสาธารณะ ด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในตำบล)
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2550
	พ.ศ.2551

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.

	ปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้าและวิทยุ

	จ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าภายในสำนักงานและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะและวิทยุ  เช่น หลอดไฟฟ้า  ฟิวส์ ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า บัลลาส  สตาร์ทเตอร์ และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	30,000

	หมู่ที่ 
1 - 11

	ส่วนโยธา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	ก่อสร้างถนนน้ำล้น คสล.สายไทรแยกขา ข้ามคลองท่าทน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนน้ำล้น คอนกรีตเสริมเหล็ก  สายไทรแยกขา  ข้ามคลองท่าทน  หมู่ที่  10   ตำบลฉลอง  อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ขนาดผิวจราจร  กว้าง  3  เมตร  ยาว  40  เมตร   ตามแบบรูป รายการ  ข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  1  ป้าย    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	764,000

	หมู่ที่ 10

	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2550
	พ.ศ.2551

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	3.

	ก่อสร้างท่อส่งน้ำ คสล.  

	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  8  ตำบลฉลอง  อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช   โดยวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3  ขนาด  Ø 0.30 เมตร พร้อมบ่อพัก ระยะทาง  550  เมตร  ตามแบบรูป รายการ ข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง   พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  1  ป้าย    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	390,000
	หมู่ที่ 
8
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	ก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล.บ้านคลองไทร 
	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคลองไทร  หมู่ที่  2  ตำบลฉลอง  อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช    ขนาดความจุ  31,500  ลิตร  ตามแบบรูป  รายการ  ข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  1  ป้าย    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	67,000
	หมู่ที่
2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2550
	พ.ศ.2551

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	5.

	ก่อสร้างถนน คสล. สายนายาง – วัดเบิก

	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายาง – วัดเบิก   หมู่ที่  4  ตำบลฉลอง   อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ขนาดกว้าง  4  เมตร   ยาว  250  เมตร   หนา  0.15  เมตร  ไหล่ทางหินคลุกข้างละ  0.50  เมตร  หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  1,000  ตารางเมตร   ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  1  ป้าย    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	425,000

	หมู่ที่ 
4
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	ก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล.
สายตลาดศุกร์ - นาเส้น
	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตลาดศุกร์ -  นาเส้น   หมู่ที่  5  ตำบลฉลอง  อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช    ขนาดกว้าง  4  เมตร  ยาว  250  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  1,000  ตารางเมตร   ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง    พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  1  ป้าย    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน
	411,000
	หมู่ที่
5
	ส่วนโยธา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2550
	พ.ศ.2551

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	7.
	ก่อสร้างถนน คสล.สายศูนย์สาธิต - แยกนางตุ้ย
	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศูนย์สาธิต – แยกนางตุ้ย   หมู่ที่   6   ตำบลฉลอง   อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช    ขนาดกว้าง  5  เมตร  ยาว  200  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ไหล่ทางหินคลุกข้างละ  0.50  เมตร  หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  1,000  ตารางเมตร   ก่อสร้างผิวจราจรตามแบบมาตรฐานสำนักงานวิศวกรรมทางหลวงชนบท  กรมโยธาธิการและผังเมือง  แบบเลขที่  GC – 2 – 202/43  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  1  ป้าย    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	453,000
	หมู่ที่ 6
	ส่วนโยธา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.

	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายราษฎร์อุทิศ - บ้านนายวินัย 

	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์อุทิศ – บ้านนายวินัย   หมู่ที่  7  ขนาดกว้าง   5  เมตร  ยาว  200  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ไหล่ทางหินคลุกข้างละ  0.50  เมตร  หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  1,000  ตารางเมตร   ก่อสร้างผิวจราจรตามแบบมาตรฐานสำนักงานวิศวกรรมทางหลวงชนบท  กรมโยธาธิการและผังเมือง  แบบเลขที่  GC – 2 – 202/43  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  1  ป้าย    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	453,000
	หมู่ที่ 
7
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2550
	พ.ศ.2551

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	9.

	ก่อสร้างถนน คสล.สายวังหิน

	  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยวังหิน   หมู่ที่  9  ตำบลฉลอง  อำเภอสิชล   จังหวัดนครศรีธรรมราช    ขนาดกว้าง  4  เมตร   ยาว  250  เมตร   หนา  0.15  เมตร  ไหล่ทางหินคลุกข้างละ  0.50  เมตร  หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  1,000  ตารางเมตร   ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง    พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  1  ป้าย    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	425,000
	หมู่ที่ 
9
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยสถิตย์
	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสถิตย์   หมู่ที่  2  ตำบลฉลอง  อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช   ขนาด  5  เมตร  ยาว  200  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ไหล่ทางหินคลุกข้างละ  0.50  เมตร  หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  1,000  ตารางเมตร   ก่อสร้างผิวจราจรตามแบบมาตรฐานสำนักงานวิศวกรรมทางหลวงชนบท  กรมโยธาธิการและผังเมือง  แบบเลขที่  GC – 2 – 202/43  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  1  ป้าย    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	453,000
	หมู่ที่
2
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2550
	พ.ศ.2551

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	11.
	ก่อสร้างถนน คสล.สายนาหัน - เขาพรง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาหัน – เขาพรง    หมู่ที่  3   ตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช    ขนาดกว้าง  4  เมตร   ยาว  250  เมตร   หนา  0.15  เมตร  ไหล่ทางหินคลุกข้างละ  0.50  เมตร  หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  1,000  ตารางเมตร   ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง    พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  1  ป้าย    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จำนวน  321,280  บาท และจากเงินรายได้  จำนวน  103,720  บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	425,000
	หมู่ที่  3
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	12.
	ก่อสร้างถนน คสล.สาย
ตลาดเสาร์ - บ้านทุ่งนอก
	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายแยกตลาดเสาร์ – บ้านทุ่งนอก    หมู่ที่  1  ตำบลฉลอง  อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช   ขนาดกว้าง   5  เมตร  ยาว  200  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ไหล่ทางหินคลุกข้างละ  0.50  เมตร  หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  1,000  ตารางเมตร   ก่อสร้างผิวจราจรตามแบบมาตรฐานสำนักงานวิศวกรรมทางหลวงชนบท  กรมโยธาธิการและผังเมือง  แบบเลขที่  GC – 2 – 202/43  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  1  ป้าย    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

	453,000
	หมู่ที่  1
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2550
	พ.ศ.2551

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	13.
	ค่าจ้างเหมาบริการและค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เป็นค่าจ้างเหมาบริการและค่าเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง  กรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินการเองได้  เช่น ค่าจ้างรถแบ็กโฮ  รถเกรด รถบดถนน ค่าติดตั้งไฟฟ้า การจ้างเหมาดัดแปลงต่อเติมอาคารสำนักงานหรือทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล ค่าจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แนวเขต  สถานที่สำคัญต่าง ๆ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	150,000
	หมู่ที่ 1 - 11
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.

	รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซ่อมแซมบ่อบาดาล ซ่อมผิวจราจรถนนทุกประเภท เช่น ปูผิวถนนลาดยาง ซ่อมท่อระบายน้ำ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ซ่อมแซมอาคารของหน่วยงานอื่นที่ถ่ายโอนภารกิจให้องค์การบริหารส่วนตำบล  อาคารสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลและอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	200,000

	หมู่ที่ 
1 -11
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2550
	พ.ศ.2551

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	15.
	ก่อสร้างถนน คสล.สายหัวแหวน ต.เทพราช – ม.2  ต.ฉลอง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายหัวแหวน  ต.เทพราช – ม.2  ต.ฉลอง
	1,000,000
	หมู่ที่  2
	อบจ.นศ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.
	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านชายเขา – วัดกลาง ม.1,3 ต.ฉลอง – ม.1 ต.เขาน้อย
	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านชายเขา – วัดกลาง ม.1,3  ต.ฉลอง  - ม. 1 ต.เขาน้อย
	1,000,000
	หมู่ที่ 1,3
	อบจ.นศ.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.
	ก่อสร้างถนน คสล.สายตลาดศุกร์ – นาเส้น ม.5 ต.ฉลอง– ม.2 ต.เขาน้อย
	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายตลาดศุกร์ – นาเส้น ม.5 ต.ฉลอง– ม.2 ต.เขาน้อย
	1,500,000
	หมู่ที่  5
	อบจ.นศ.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.
	ก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกบ้านนายสถิต-บ้านนายชุมพล ม.2 ต.ฉลอง – ม.8 ต.เทพราช
	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกบ้านนายสถิต-บ้านนายชุมพล ม.2 ต.ฉลอง – ม.8 ต.เทพราช
	1,000,000
	หมู่ที่  2
	อบจ.นศ.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19. 
	ก่อสร้างถนน คสล.สาย รร.ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ-คลองไทร ม.5,2 ต.ฉลอง– .8 ต.เทพราช
	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สาย รร.ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ-คลองไทร ม.5,2 ต.ฉลอง– .8 ต.เทพราช
	1,000,000
	หมู่ที่ 5,2
	อบจ.นศ.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20.
	ก่อสร้าง คสล.สายราษฎร์อุทิศ – บ้านนายเนื่อง จิตเขม้น ม. 7 ต.ฉลอง – ม.12 ต.เทพราช
	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง คสล.สายราษฎร์อุทิศ – บ้านนายเนื่อง จิตเขม้น ม. 7 ต.ฉลอง – ม.12 ต.เทพราช
	1,000,000
	หมู่ที่ 7
	อบจ.นศ.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อส่งเสริมอาชีพของเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  และส่งผลไปยังการเพิ่มรายได้ของประชาชน
2.แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่  3  พัฒนาการเกษตร  (จัดหาวัสดุอุปกรณ์ด้านการเกษตร)
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2550
	พ.ศ.2551

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.

	จัดซื้อวัสดุทางการเกษตร

	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการเกษตร

	20,000
	หมู่ที่ 
1 -11
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	อุดหนุนโครงการจัดทำบ่อแก๊ซชีวภาพบ้านทุ่งเจ้าไชย  
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกลุ่มบ่อแก๊ซชีวภาพบ้านทุ่งเจ้าไชย  หมู่ที่  3  ตำบลฉลอง  อำเภอสิชล   จังหวัดนครศรีธรรมราช  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

	200,000
	หมู่ที่
3
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการบริการด้านจัดสถานที่  รวมถึงได้รับรู้ข่าวสารในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
2.แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่  4  พัฒนาพาณิชย์ 
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2550
	พ.ศ.2551

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.

	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง 

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ  ตามหนังสือ  ที่  มท  0835.27/287  ลงวันที่  18  มิถุนายน  2550  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

	25,000

	-

	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  2  การบริการชุมชนและสังคม
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล  พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน  ส่งเสริมให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง
2.แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่  1   พัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2550
	พ.ศ.2551

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.

	ดำเนินการจัดการเลือกตั้ง

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	300,000

	หมู่ที่ 
1 -11

	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 

	งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ช่วยเหลือคนชรา  คนพิการ  ประชาชนที่มีฐานะยากจนและด้อยโอกาส  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
	20,000
	หมู่ที่
1 -11
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	การจัดเก็บข้อมูล จปฐ.

	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลภายนอกในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.   และค่าบันทึกข้อมูล จปฐ.  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

	22,500
	หมู่ที่ 
1  - 11
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2550
	พ.ศ.2551

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	4.

	จัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้หมู่บ้าน

	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์หรือค่าบอกรับวารสารต่าง,หนังสือหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

	100,000

	หมู่ที่ 
1 -11
	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	จัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์  

	เพื่อจ่ายเป็นค่าผ่อนชำระรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ เครื่องยนต์ดีเซล  ชนิด 6 ล้อ ขนาดความจุดไม่น้อยกว่า 5,000 ลิตร  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง

	712,500

	
	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดอบรม อปพร. ของตำบลฉลอง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน

	206,582
	หมู่ที่
1 - 11
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนอำเภอสิชล
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ยากจนที่มีปัญหาด้านที่อยู่อาศัย  ที่ผ่านการพิจารณา ตามหนังสืออำเภอ ที่ นศ 0917/2060  ลงวันที่  14 สิงหาคม  2549 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
	40,000
	หมู่ที่ 
1  - 11
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2550
	พ.ศ.2551

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	8.
	อุดหนุนศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือหรือสงเคราะห์ราษฏร ผู้ประสบภัยและด้อยโอกาสในหมู่บ้าน  จำนวน 11  หมู่บ้าน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
	110,000
	หมู่ที่
1  - 11
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	เงินสำรองจ่าย
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่าย  กรณีฉุกเฉินจำเป็น  เพื่อบรรเทาสาธารณะภัยต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานงบกลาง
	100,000
	หมู่ที่ 
1  -  11
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ, คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, คนพิการและผู้ป่วยเอดส์  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
	1,026,000
	หมู่ที่ 
1 – 11
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่   2  การบริการชุมชนและสังคม
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล  ให้เด็กและเยาวชนมีกิจกรรมและนันทนาการ  อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย
2.แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่   2  พัฒนาการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2550
	พ.ศ.2551

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.

	จัดงานชักพระและทำเรือพระ (ชักพระเดือนห้าของตำบล)

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานชักพระและทำเรือพระ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

	50,000

	หมู่ที่ 
1 

	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	ค่าใช้จ่ายในการรับรองและพิธีการ

	เพื่อใช้เป็นค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการและวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา และอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	20,000
	หมู่ที่ 
1 - 11
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.

	จัดหาพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับพิธีการวันสำคัญต่าง ๆ วาระและโอกาสที่จำเป็นและมีความสำคัญ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป
	5,000

	หมู่ที่ 
1 -11
	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2550
	พ.ศ.2551

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	4.
	กิจกรรมทางศาสนา ประเพณีของตำบล
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีให้ทานไฟ  ประเพณีสงกรานต์  ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในหมู่บ้าน  เพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ
	65,000
	หมู่ที่ 
1 - 11
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.

	งานประเพณีชักพระอำเภอสิชล

	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินกิจกรรมในโครงการจัดงานชักพระอำเภอสิชล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
	100,000

	หมู่ที่ 
1 -11

	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันระดับต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

	150,000
	หมู่ที่
1  -  11
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.

	จัดซื้อวัสดุกีฬาให้กับหมู่บ้าน

	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬาให้แก่หมู่บ้าน  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ
	85,000

	หมู่ที่ 
1 - 11
	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	อุดหนุนโครงการพัฒนากีฬากลุ่มเครือข่ายฉลอง- เขาน้อย
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาเครือข่ายฉลอง-เขาน้อย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	60,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2550
	พ.ศ.2551

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	9.
	อุดหนุนโครงการชักพระอำเภอสิชล

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการชักพระอำเภอสิชล  ให้ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล ตามหนังสือที่ นศ 0917/1287  ลงวันที่ 16  พฤษภาคม 2549  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ
	30,000

	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	อุดหนุนโครงการจัดงานสืบสานประเพณี”แห่หมฺรับ-เดือนสิบ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานสืบสานประเพณี”แห่หมฺรับ-เดือนสิบ ให้ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล ตามหนังสือที่ นศ 0917/1287  ลงวันที่ 16  พฤษภาคม 2549  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ
	20,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธี”วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5  ธันวามหาราช
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานพระราชพิธี”วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช”  ให้ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล ตามหนังสือที่ นศ 0917/1287  ลงวันที่ 16  พฤษภาคม 2549  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ
	3,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	อุดหนุนโครงการจัดงานวันปิยมหาราช
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันปิยมหาราช ให้ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล ตามหนังสือที่ นศ 0917/1287  ลงวันที่ 16  พฤษภาคม 2549  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ
	1,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2550
	พ.ศ.2551

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	13.
	อุดหนุนโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ “12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ”
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ “12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ ให้ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล ตามหนังสือที่ นศ 0917/1287  ลงวันที่ 16  พฤษภาคม 2549  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ
	1,000

	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชา แห้ผ้าขึ้นธาตุ 
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ให้ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล ตามหนังสือที่ นศ 0917/1287  ลงวันที่ 16  พฤษภาคม 2549  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ
	3,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.
	อุดหนุนโครงการพัฒนากีฬาอำเภอสิชล
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนากีฬาอำเภอสิชล  ให้ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล ตามหนังสือที่ นศ 0917/1287  ลงวันที่ 16  พฤษภาคม 2549  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ
	20,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.
	อุดหนุนศูนย์กีฬาประจำหมู่บ้าน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์กีฬาประจำหมู่บ้าน ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	110,000
	ม.1 - 11
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2550
	พ.ศ.2551

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	17.
	อุดหนุนโครงการแสดง แสง สี เสียงและสื่อประสมปานาทวาลัยเขาคามหาศิลาบรรพต
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแสดง แสง สี เสียงและสื่อประสมปานาทวาลัยเขาคามหาศิลาบรรพต  ให้ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล ตามหนังสือที่ นศ 0917/1287  ลงวันที่ 16  พฤษภาคม 2549  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ
	50,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2  การบริการชุมชนและสังคม
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และให้นักเรียนได้รับอาหารกลางวันอย่างทั่วถึง
2.แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 3  พัฒนาการศึกษา
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2550
	พ.ศ.2551

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.

	อุดหนุนโครงการวันวิชาการกลุ่มเครือข่ายฉลอง - เขาน้อย

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันวิชาการกลุ่มโรงเรียนในเครือข่ายฉลอง - เขาน้อย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้แผนงานการศึกษา
	35,000

	หมู่ที่
1 - 11

	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	อุดหนุนโครงการ   อาหารกลางวัน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนวัดกลาง เป็นเงิน  278,000  บาท
โรงเรียนวัดคงคาเลียบ       122,000  บาท
โรงเรียนวัดสุธรรมาราม    328,000  บาท
โรงเรียนบ้านน้ำขาว          162,000   บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
	890,000
	หมู่ที่
1 - 11
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	ค่าจัดซื้ออาหารเสริม
(นม)
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้สนับสนุนอาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียน ชั้นเด็กเล็ก-ชั้น ป.4ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
	423,720
	หมู่ที่
1 – 11
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่    2    การบริการชุมชนและสังคม
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์   เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านการสาธารณสุขให้ชุมชน  ประชาชนมีสุขภาพดี
2.แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่   4   พัฒนาการสาธารณสุข

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2550
	พ.ศ.2551

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.

	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนยาคุมกำเนิดและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์และน้ำยาต่าง ๆ เพื่อป้องกันโรคระบาดต่าง ๆ  ทั้งในคนและสัตว์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

	100,000

	หมู่ที่
1 - 11

	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	อุดหนุนโครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานให้แก่หมู่บ้าน  หมู่บ้านละ  10,000  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

	110,000
	หมู่ที่
1 - 11
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาบริหารจัดการองค์กร

· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
2.แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 1  พัฒนาด้านบุคลากร

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2550
	พ.ศ.2551

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.

	โครงการอบรมหรือศึกษาดูงาน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดอบรมหรือศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้าง และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	200,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลง

ทะเบียนต่างๆ เช่น ค่าเย็บปกหนังสือ  เข้าปกหนังสือและข้อบังคับ หรือค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  และอื่นๆที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-   เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม  และ     ค่าลงทะเบียนต่าง  ๆ  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  และอื่นๆที่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายนี้    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป

	150,000
50,000
	
	สำนักปลัด
ส่วนการ
คลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2550
	พ.ศ.2551

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	
	-   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นค่าจ้างเหมาบริการและค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง กรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินการเองได้  เช่น  ค่าจ้างรถแบ็กโฮ  รถเกรด  รถบดถนน  ค่าติดตั้งไฟฟ้า  การจ้างเหมาดัดแปลงต่อเติมอาคารสำนักงานหรือทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล  ค่าจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แนวเขต สถานที่สำคัญต่างๆ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน


	150,000
	หมู่ที่ 1 – 11
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลง

ทะเบียนต่างๆ เช่น ค่าเย็บปกหนังสือ  เข้าปกหนังสือและข้อบังคับ หรือค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  และอื่นๆที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป


	50,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2550
	พ.ศ.2551

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	4.
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  
	-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ เบี้ยเลี้ยง  ค่าเช่าที่พักของพนักงาน                   ส่วนตำบลและลูกจ้าง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ  สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  และค่าใช้จ่ายอื่นตามความจำเป็น ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน
	30,000
20,000
	
	ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	เงินทุนการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท
	-  เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนการศึกษาระดับปริญญา
ตรีและปริญญาโทของบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตำบล   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานงบกลาง
	264,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาบริหารจัดการองค์กร

· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
2.แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่  2  พัฒนาบริการจัดการ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2550
	พ.ศ.2551

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.

	จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน

	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร  เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ในการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ตำบลหรือสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	40,000

	หมู่ที่
1 - 11
	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เลเซอร์
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เลเซอร์  ราคาตามท้องตลาด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	50,000
	-
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
	-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของ   เครื่องมือ
เครื่องใช้ต่าง ๆ  เช่น กระดาษ แฟ้ม   ปากกา   ดินสอ   ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของ   เครื่องมือ
เครื่องใช้ต่าง ๆ  เช่น กระดาษ แฟ้ม   ปากกา   ดินสอ   ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
	40,000
30,000
	-
	สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2550
	พ.ศ.2551

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	3.
	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
	-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของ   เครื่องมือ
เครื่องใช้ต่าง ๆ  เช่น  กระดาษ แฟ้ม  ปากกา   ดินสอ   ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน
	30,000
	-
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของ  เครื่องใช้ต่าง ๆ    

เช่นแปรง  ไม้กวาด   สบู่   ผงซักฟอก  ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป
	20,000
	-
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของ    เครื่องใช้ต่าง  ๆ  
เช่น  กระดาษเขียน  โปสเตอร์  พู่กัน   สี ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	5,000
	-
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์          เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม หมึกและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงิน    รายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์        เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม  หมึกและอื่นๆ   ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงิน     รายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์         เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม  หมึกและอื่นๆ   ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินราย     ได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	30,000
30,000
30,000
	-
-
-
	สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2550
	พ.ศ.2551

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	7.
	จัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค
	-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำสะอาดเพื่อบริการ

ผู้มาติดต่อราชการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	10,000
	-
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	ค่าสาธารณูปโภค
	-  เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล  หรืออาคารสถานที่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
-   เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าคู่สายของอินเตอร์เน็ตตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ และค่าบริการต่าง ๆ เกี่ยวกับการไปรษณีย์   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการพื้นที่เว็ปไซต์(WWW.CHALONG.GO.TH)  จำนวน  9,600  บาท และค่าจดโดเมนเนม  จำนวน 1,250  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
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จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน ข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ ดังนี้
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เสนอร่างต่อผู้บริหารท้องถิ่น





พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน





เสนอร่างแผนการดำเนินงาน





จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน





คณะกรรมการสนับสนุน


การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น





คณะกรรมการสนับสนุน


การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น








