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ส่วนที่ 1
บทนำ


ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (หมวด 5 ข้อ 26) กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการ  ติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล  ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  การติดตามประเมินผล  ณ  สิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นด้วย

แผนการดำเนินงาน  เป็นเอกสารที่รวบรวม  แผนงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อให้ทราบกิจกรรมพัฒนาในพื้นที่ดำเนินการ

ลักษณะของแผนการดำเนินงาน
1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action Plan)
2. เป็นแผนที่จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว
3. เป็นแผนที่แสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียด  กิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจน  และแสดงถึงการดำเนินงานจริง
4. เป็นการรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
       1.2.1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียด  แผนงาน / โครงการ  พัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กร  ปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2552
       1.2.2. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น
       1.2.3. เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
       1.2.4. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล
       1.2.5. เพื่อทำให้เกิดการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นด้วย
1.3. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (หมวด 5 ข้อ 26) ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน / โครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องการดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย สามสิบวัน
1.4.ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1.4.1.ผู้ปฏิบัติงานรู้ขั้นตอนและรายละเอียดของงานเสมือนปฏิทินการทำงานจึงสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1.4.2.ผู้บริหารสามารถทราบรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ที่ดำเนินการในเขตพื้นที่ตำบลหรือหน่วยงานอื่นๆ ทำให้สามารถนำไปเป็นเครื่องมือในการบริหารงานตามกระบวนการบริหาร (4’M) ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการทำงานได้มากยิ่งขึ้นด้วย

1.4.3.ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารสามารถนำแผนปฏิบัติการไปใช้ในการควบคุมการดำเนินงานของตน ของหน่วยงานระดับกอง/สำนัก และรวมถึงระดับตำบลให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและนำไปติดตามประเมินผลได้อย่างสะดวก ถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไป

1.4.4.ทำให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ตำบลสามารถประสานงานได้อย่างบูรณาการ  ทำให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนเป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุด
จาจาก









สรุปโครงการ/กิจกรรม
ดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2552
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 1      พัฒนาการอาชีพ
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพและยกระดับรายได้,พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
แนวทางที่ 2     พัฒนาอุตสาหกรรมและการโยธา
ก่อสร้างและปรับปรุงถนน, ทางเท้า, ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ,ขุดเจาะบ่อบาดาล, ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน, ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
แนวทางที่ 3    พัฒนาการเกษตร
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร
แนวทางที่ 4    พัฒนาการพาณิชย์
ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ

	1
18
1
1
	4.76
85.71
4.77
4.76
	50,000
5,625,500
20,000
40,200

	0.87
98.08
0.35
0.70
	สำนักปลัด
ส่วนโยธา
สำนักปลัด
สำนักปลัด


	รวม
	21
	100
	5,735,700
	100
	


บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2552
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่ 2    การบริการชุมชนและสังคม
แนวทางที่ 1       พัฒนาการสร้างความเข้มแข็งชุมชน
การประชุมสัมมนาผู้นำองค์กรต่าง ๆ ,ชุมชนต้านยาเสพติด,จัดหาสื่อสิ่งพิมพ์,  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,งานสังคมสงเคราะห์พิจกรรมการกีฬา,ด้าน










































































































แนวทางที่  2   พัฒนาการศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ
 ส่งกิจกรรมการกีฬา,ด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
แนวทางที่  3   พัฒนาการศึกษา
ส่งเสริมด้านการศึกษา
แนวทางที่  4  พัฒนาการสาธารณสุข
สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในคนและสัตว์
	10
16
4
2


	31.25
50

12.5

6.25


	1,707,226
848,000
1,520,560
320,000


	38.84
19.29
34.59
7.28

	สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด

	รวม
	32
	100
	4,395,786
	100
	


บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2552
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่  3   ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
แนวทางที่  1    พัฒนาบริหารจัดการ
-
แนวทางที่  2    พัฒนาด้านเคหะและชุมชน
-

	0
0

	0
0

	0
0

	0
0

	สำนักปลัด
ส่วนโยธา

	รวม
	0
	0
	0
	0
	


บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2552
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาบริหารจัดการองค์กร
แนวทางที่  1   พัฒนาบุคลากร
ส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม,การให้ทุนการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท  
แนวทางที่  2   พัฒนาการบริการจัดการ
การจัดประชาคม, จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานรวมถึงรายจ่ายประจำต่าง ๆ เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของบุคลากร
	7
10
	41.18
58.82
	5,833,464
1,301,450

	81.76
18.24

	สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา


	รวม
	17
	100
	7,134,914
	100
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  มีรายได้เพิ่มขึ้นและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 1  พัฒนาการอาชีพ  (ส่งเสริมกลุ่มอาชีพและยกระดับรายได้)
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2551
	พ.ศ.2552

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.

	โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพในตำบล

	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์, การจัดทำกองทุนหมุนเวียนให้กับกลุ่มอาชีพแขนงต่าง ๆ ที่สนใจในตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	50,000

	หมู่ที่
1 - 11

	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย  ในการคมนาคมและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่พรั่งพร้อม
2.แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2  พัฒนาอุตสาหกรรมและโยธา (ปรับปรุงและก่อสร้างถนน  แหล่งน้ำ  ไฟฟ้าสาธารณะ ด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในตำบล)
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2551
	พ.ศ.2552

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.

	ค่าไฟฟ้าและวิทยุ

	จ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าภายในสำนักงานและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะและวิทยุ  เช่น หลอดไฟฟ้า  ฟิวส์ ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า บัลลาส  สตาร์ทเตอร์ และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	30,000

	หมู่ที่ 
1 - 11

	ส่วนโยธา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	ค่าวัสดุก่อสร้าง
	จ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น หินคลุก ลูกรังยางมะตอย  มิเตอร์น้ำประปา  ท่อน้ำ  อุปกรณ์ประปา  ท่อเมนประปา  ไม้ต่าง ๆ กระเบื้อง  ตะปู กระสอบทรายป้องกันน้ำท่วม และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน  150,000 บาทและเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน  450,000 บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	600,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2551
	พ.ศ.2552

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	3.

	ก่อสร้าง ถนน คสล.สายตลาดเสาร์ – บ้านทุ่งนอก 

	  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายตลาดเสาร์  -  บ้านทุ่งนอก  หมู่ที่  1  ตำบลฉลอง  อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช    ขนาดผิวจราจร กว้าง  5  เมตร  ยาว  250  เมตร   หนา  0.15  เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50  เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  1,250  ตารางเมตร   ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  1  ป้าย  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

	650,000
	หมู่ที่ 
1
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	ก่อสร้างระบบประปาภูเขาจากคลองได 
	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาภูเขาจากคลองได  หมู่ที่  2  ตำบลฉลอง  อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยวางท่อส่งน้ำ PVC  ชั้น 8.5  ขนาด ( 3 นิ้ว  จำนวน  1,000 เมตร และ ขนาด ( 2 นิ้ว  จำนวน  2,000  เมตร  พร้อมติดตั้งระบบกรองน้ำตามแบบกรมทรัพยากรธรณี  จำนวน  1  ชุด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  1  ป้าย  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

	400,000
	หมู่ที่
2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2551
	พ.ศ.2552

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	5.

	ก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคลองไสสับ - บ้านนายเกลา

	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน  สายเลียบคลองไสสับ-บ้านนายเกลา  หมู่ที่  3  ตำบลฉลอง  อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช    ขนาดผิวจราจร กว้าง  4  เมตร  ยาว  1,100  เมตร   โดยบุกเบิกถนน 1 ช่วง  กว้าง  5 เมตร  ยาว 950  เมตร  ผิวจราจร  4  เมตร  ใช้ลูกรังยกระดับปรับพื้นทาง จำนวน  1,400 ลบ.ม.  วางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด  ( 60 x  100 ซม.  จำนวน  5  จุด  35  ท่อน  ขนาด   ( 80 x  100 ซม. จำนวน 2  จุด  14  ท่อน  ขนาด ( 100 x  100 ซม.  แถวคู่  จำนวน  1  จุด  14  ท่อน  ผิวจราจรหินคลุก  กว้าง  4  เมตร  ยาว 1,100 เมตร  จำนวน  450 ลบ.ม.  พร้อมเกรดเกลี่ยผิวเรียบตลอดสาย  ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  1  ป้าย  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

	517,000

	หมู่ที่ 
3
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2551
	พ.ศ.2552

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	6.
	บุกเบิกถนนสายคลองแกลบ - สามแยกสันทนะ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนสายคลองแกลบ จากสามแยกสันทนะ  หมู่ที่  5  ขนาดกว้าง  5  เมตร  ผิวจราจร  4  เมตร  ระยะทาง  1,350  เมตร  โดยบุกเบิกถนนกว้าง 5 เมตร ผิวจราจร  4 เมตร  พร้อมคูระบายน้ำ  ระยะทาง  1,350  เมตร  วางท่อระบายน้ำ  คสล.มอก.ชั้น 3  ขนาด (  40 x  100 ซม.  จำนวน  2  จุด  13  ท่อน  ขนาด   ( 60 x  100 ซม. จำนวน 2  จุด  14  ท่อน  ขนาด ( 80 x  100 ซม.แถวคู่  จำนวน  2  จุด  30  ท่อน   ขนาด   ( 100 x  100 ซม. จำนวน  1  จุด  8  ท่อน  พร้อมเกรดเกลี่ยผิวเรียบตลอดสาย  ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  1  ป้าย  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

	254,000
	หมู่ที่
5
	ส่วนโยธา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2551
	พ.ศ.2552

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	7.
	ก่อสร้างถนน คสล.สายม่วงข้าวแพง - ในไส
	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายม่วงข้าวแพง – ในไส  หมู่ที่  6  ตำบลฉลอง  อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช    ขนาดผิวจราจร กว้าง  4  เมตร  ยาว  250  เมตร   หนา  0.15  เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50  เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  1,000  ตารางเมตร   ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  1  ป้าย  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	515,000
	หมู่ที่ 6
	ส่วนโยธา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.

	ก่อสร้างร้านค้าชุมชนบ้านห้วยซำ

	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างร้านค้าชุมชนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านห้วยซำ  หมู่ที่  8  ตำบลฉลอง  อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ขนาดกว้าง  6  เมตร  ยาว  12  เมตร ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  1  ป้าย  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

	470,000
	หมู่ที่ 
8
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2551
	พ.ศ.2552

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	9.

	ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยแสงแดด

	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายซอยแสงแดด  หมู่ที่  9  ตำบลฉลอง  อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช    ขนาดผิวจราจร กว้าง  5  เมตร  ยาว 200  เมตร   หนา  0.15  เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50  เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  1,000  ตารางเมตร   ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  1  ป้าย  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

	511,000
	หมู่ที่ 
9
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	ก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าศาลาหมู่บ้าน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายหน้าศาลาหมู่บ้าน  หมู่ที่  10  ตำบลฉลอง  อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช    ขนาดผิวจราจร กว้าง  5  เมตร  ยาว  200  เมตร   หนา  0.15  เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50  เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  1,000  ตารางเมตร   ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  1  ป้าย  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

	511,000
	หมู่ที่
10
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2551
	พ.ศ.2552

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	11.
	ก่อสร้างถนน คสล.สายคงคาเลียบ - ถนนทางหลวงชนบท
	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายคงคาเลียบ - ถนนทางหลวงชนบท   หมู่ที่  11  ตำบลฉลอง  อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช    ขนาดผิวจราจร กว้าง  5  เมตร  ยาว  200  เมตร   หนา  0.15  เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50  เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  1,000  ตารางเมตร   ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  1  ป้าย  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	511,000
	หมู่ที่  
11
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2551
	พ.ศ.2552

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	13.
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เป็นค่าจ้างเหมาบริการและค่าเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง  กรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินการเองได้  เช่น ค่าจ้างรถแบ็กโฮ  รถเกรด รถบดถนน ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อราชการได้ใช้ไฟฟ้า  รวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า  ค่าจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แนวเขต  สถานที่สำคัญต่าง ๆ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน  253,060 บาทและเงินอุดหนุนทั่วไป  จำนวน  203,440 บาท  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	456,500
	หมู่ที่ 1 - 11
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.

	รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซ่อมแซมบ่อบาดาล ซ่อมผิวจราจรถนนทุกประเภท เช่น ปูผิวถนนลาดยาง ซ่อมท่อระบายน้ำ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ซ่อมแซมอาคารของหน่วยงานอื่นที่ถ่ายโอนภารกิจให้องค์การบริหารส่วนตำบล  อาคารสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลและอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	200,000

	หมู่ที่ 
1 -11
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2551
	พ.ศ.2552

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	15.
	ก่อสร้างถนน คสล.สาย รร.ฉลองรัฐฯ-คลองไทร ม.5,2 ต.ฉลอง – ม. 8 ต.เทพราช
	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สาย รร.ฉลองรัฐฯ-คลองไทร ม.5,2 ต.ฉลอง – ม. 8 ต.เทพราช
	1,483,000
	หมู่ที่  2,5
	อบจ.นศ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.
	ก่อสร้างถนน คสล.สายหัวแหวน ม.12 เทพราช – ม.2 ต.ฉลอง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายหัวแหวน ม.12 เทพราช – ม.2 ต.ฉลอง
	1,425,000
	หมู่ที่ 2
	อบจ.นศ.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.
	ก่อสร้างถนน คสล.สายต้นไทร – ทางหลวงชนบท ม.11
	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายต้นไทร – ทางหลวงชนบท ม.11
	1,500,000
	หมู่ที่  11
	อบจ.นศ.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.
	ก่อสร้างถนน คสล.สายราษฎร์อุทิศ - บ้านนายเนื่อง ม.7 ต.ฉลอง – ม.12 ต.เทพราช
	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายราษฎร์อุทิศ - บ้านนายเนื่อง ม.7 ต.ฉลอง – ม.12 ต.เทพราช
	1,507,000
	หมู่ที่  7
	อบจ.นศ.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อส่งเสริมอาชีพของเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  และส่งผลไปยังการเพิ่มรายได้ของประชาชน
2.แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่  3  พัฒนาการเกษตร  (จัดหาวัสดุอุปกรณ์ด้านการเกษตร)
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2551
	พ.ศ.2552

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.

	จัดซื้อวัสดุทางการเกษตร

	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการเกษตร

	20,000
	หมู่ที่ 
1 -11
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการบริการด้านจัดสถานที่  รวมถึงได้รับรู้ข่าวสารในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
2.แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่  4  พัฒนาพาณิชย์ 
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2551
	พ.ศ.2552

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.

	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง 

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ  ตามหนังสือ  ที่  มท  0835.27/ว 465  ลงวันที่  2   กรกฎาคม  2551  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

	40,200

	-

	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  2  การบริการชุมชนและสังคม
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล  พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน  ส่งเสริมให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง
2.แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่  1   พัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2551
	พ.ศ.2552

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.

	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	40,000

	หมู่ที่ 
1 -11

	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 

	งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ช่วยเหลือคนชรา  คนพิการ  ประชาชนที่มีฐานะยากจนและด้อยโอกาส  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
	10,000
	หมู่ที่
1 -11
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	การจัดเก็บข้อมูล จปฐ.

	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลภายนอกในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.   และค่าบันทึกข้อมูล จปฐ.  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

	22,500
	หมู่ที่ 
1  - 11
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2551
	พ.ศ.2552

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	4.

	จัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้หมู่บ้าน

	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์หรือค่าบอกรับวารสารต่าง,หนังสือหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

	100,000

	หมู่ที่ 
1 -11
	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดอบรม อปพร. ของตำบลฉลอง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน

	100,000
	หมู่ที่
1 - 11
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	อุดหนุนศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือหรือสงเคราะห์ราษฏร ผู้ประสบภัยและด้อยโอกาสในหมู่บ้าน  จำนวน 11  หมู่บ้าน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
	110,000
	หมู่ที่
1  - 11
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	เงินสำรองจ่าย
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่าย  กรณีฉุกเฉินจำเป็น  เพื่อบรรเทาสาธารณะภัยต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานงบกลาง
	202,726
	หมู่ที่ 
1  -  11
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ, คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, คนพิการและผู้ป่วยเอดส์  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
	1,122,000
	หมู่ที่ 
1 – 11
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่   2  การบริการชุมชนและสังคม
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล  ให้เด็กและเยาวชนมีกิจกรรมและนันทนาการ  อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย
2.แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่   2  พัฒนาการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2551
	พ.ศ.2552

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.

	จัดงานชักพระและทำเรือพระ (ชักพระเดือนห้าของตำบล)

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานชักพระและทำเรือพระ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

	150,000

	หมู่ที่ 
1 

	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	ค่าใช้จ่ายในการรับรองและพิธีการ

	เพื่อใช้เป็นค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการและวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา และอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	20,000
	หมู่ที่ 
1 - 11
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.

	จัดหาพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับพิธีการวันสำคัญต่าง ๆ วาระและโอกาสที่จำเป็นและมีความสำคัญ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป
	5,000

	หมู่ที่ 
1 -11
	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2551
	พ.ศ.2552

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	4.
	กิจกรรมทางศาสนา ประเพณีของตำบล
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีให้ทานไฟ  ประเพณีสงกรานต์  ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในหมู่บ้าน  เพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ
	80,000
	หมู่ที่ 
1 - 11
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.

	งานประเพณีชักพระอำเภอสิชล

	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินกิจกรรมในโครงการจัดงานชักพระอำเภอสิชล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
	100,000

	หมู่ที่ 
1 -11

	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันระดับต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	180,000
	หมู่ที่
1  -  11
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.

	จัดซื้อวัสดุกีฬาให้กับหมู่บ้าน

	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬาให้แก่หมู่บ้าน  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ
	85,000

	หมู่ที่ 
1 - 11
	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	อุดหนุนโครงการชักพระอำเภอสิชล

	   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการชักพระอำเภอสิชล  ให้ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล  ตามหนังสือ ที่ นศ 0917/ว 251  ลงวันที่ 31  มีนาคม  2551  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	30,000

	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2551
	พ.ศ.2552

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	9.
	อุดหนุนโครงการจัดงานสืบสานประเพณี”แห่หมฺรับ-เดือนสิบ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานสืบสานประเพณี”แห่หมฺรับ-เดือนสิบ ให้ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล ตามหนังสือ ที่ นศ 0917/ว 251  ลงวันที่ 31  มีนาคม  2551    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ
	20,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธี”วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5  ธันวามหาราช
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา  5  ธันวามหาราช  ให้ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล  ตามหนังสือ ที่ นศ 0917/ว 251  ลงวันที่ 31  มีนาคม  2551  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ
	3,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	อุดหนุนโครงการจัดงานวันปิยมหาราช
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันปิยมหาราช  ให้ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล  ตามหนังสือ ที่ นศ 0917/ว 251  ลงวันที่ 31  มีนาคม  2551    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ
	1,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	อุดหนุนโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ “12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ”
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ “12  สิงหาพระบรมราชินีนาถ”  ให้ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล  ตามหนังสือ ที่ นศ 0917/ว 251  ลงวันที่ 31  มีนาคม  2551  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ
	1,000

	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2551
	พ.ศ.2552

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	13.
	อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชา แห้ผ้าขึ้นธาตุ 
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ  ให้ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล  ตามหนังสือ ที่ นศ 0917/ว 251  ลงวันที่ 31  มีนาคม  2551    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ
	3,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	อุดหนุนโครงการพัฒนากีฬาอำเภอสิชล
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนากีฬาอำเภอสิชล  ให้ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล  ตามหนังสือ ที่ นศ 0917/ว 251  ลงวันที่ 31  มีนาคม  2551   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ
	20,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.
	อุดหนุนศูนย์กีฬาประจำหมู่บ้าน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์กีฬาประจำหมู่บ้าน ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	110,000
	ม.1 - 11
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.
	อุดหนุนโครงการจัดงานสานสัมพันธ์ อบต.   
	 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการสานสัมพันธ์ อบต.ให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา  อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	40,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2  การบริการชุมชนและสังคม
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อส่งเสริมทักษะและพัฒนาการศึกษาการรียนรู้ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และให้นักเรียนได้รับอาหารกลางวันอย่างทั่วถึง
2.แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 3  พัฒนาการศึกษา
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2551
	พ.ศ.2552

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.

	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะเด็กวัยเรียน

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะของเด็กนักเรียนในตำบลทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้แผนงานการศึกษา
	30,000

	หมู่ที่
1 - 11

	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	อุดหนุนโครงการ   อาหารกลางวัน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนวัดกลาง เป็นเงิน  346,000  บาท
โรงเรียนวัดคงคาเลียบ       120,000  บาท
โรงเรียนวัดสุธรรมาราม    240,000  บาท
โรงเรียนบ้านน้ำขาว          166,000   บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 138,000 บ.และเงินอุดหนุนทั่วไป  734,000 ปรากฏในแผนงานการศึกษา
	872,000
	หมู่ที่
1 - 11
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	ค่าจัดซื้ออาหารเสริม
(นม)
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้สนับสนุนอาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียน ชั้นเด็กเล็ก-ชั้น ป.4ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
	538,560
	หมู่ที่
1 – 11
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	อุดหนุนโครงการพัฒนากีฬากลุ่มเครือข่ายฉลอง- เขาน้อย
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาเครือข่ายฉลอง-เขาน้อย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	80,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่    2    การบริการชุมชนและสังคม
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์   เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านการสาธารณสุขให้ชุมชน  ประชาชนมีสุขภาพดี
2.แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่   4   พัฒนาการสาธารณสุข

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2551
	พ.ศ.2552

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.

	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนยาคุมกำเนิดและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์และน้ำยาต่าง ๆ เพื่อป้องกันโรคระบาดต่าง ๆ  ทั้งในคนและสัตว์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
	100,000

	หมู่ที่
1 - 11

	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	อุดหนุนโครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานให้แก่หมู่บ้าน  หมู่บ้านละ  20,000  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 110,000 บาท และเงินรายได้  110,000  บาท ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

	220,000
	หมู่ที่
1 - 11
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาบริหารจัดการองค์กร

· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
2.แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 1  พัฒนาด้านบุคลากร

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2551
	พ.ศ.2552

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลง

ทะเบียนต่างๆ เช่น ค่าเย็บปกหนังสือ  เข้าปกหนังสือและข้อบังคับ หรือค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  และอื่นๆที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-   เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม  และ     ค่าลงทะเบียนต่าง  ๆ  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  และอื่นๆที่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายนี้    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป

	220,000
100,000
	
	สำนักปลัด
ส่วนการ
คลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2551
	พ.ศ.2552

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	2.
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลง

ทะเบียนต่างๆ เช่น ค่าเย็บปกหนังสือ  เข้าปกหนังสือและข้อบังคับ หรือค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  และอื่นๆที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	100,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  
	-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ เบี้ยเลี้ยง  ค่าเช่าที่พักของพนักงาน                   ส่วนตำบลและลูกจ้าง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ  สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  และค่าใช้จ่ายอื่นตามความจำเป็น ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน

	50,000
20,000
	
	ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	เงินทุนการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท
	-  เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนการศึกษาระดับปริญญา
ตรีและปริญญาโทของบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตำบล   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานงบกลาง

	240,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
	เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบเงินกองทุนประกัน

สังคมในอัตราร้อยละสิบ   ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานงบกลาง


	18,300
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2551
	พ.ศ.2552

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	6.
	เงินสมทบกองทุน
บำเหน็จบำนาญข้าราช
การส่วนท้องถิ่น
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จ
บำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 พ.ศ.2536    โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตรา

ร้อยละ 1 ของงบประมาณรายรับตามงบ
ประมาณรายจ่ายทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2552 (โดยไม่รวมรายได้จากเงินพันธบัตร 
 เงินกู้   เงินที่มีผู้อุทิศให้   หรือเงินอุดหนุน)   เป็นเงิน  
 9,856,400  บาท    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 ปรากฏในแผนงานงบกลาง
	98,564
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	รายจ่ายประจำ
	-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน 
รวมถึงสวัสดิการต่าง ๆของคณะผู้บริหาร 
ส.อบต.,พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
ชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป
-  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินสวัสดิการต่างๆ 
ของพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินสวัสดิการต่างๆ 
ของพนักงานส่วนตำบลรวมถึงค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน
	3,384,050
984,600
617,950

	
	สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาบริหารจัดการองค์กร

· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
2.แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่  2  พัฒนาบริการจัดการ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2551
	พ.ศ.2552

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.

	จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน

	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร  เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ในการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ตำบลหรือสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	50,000

	หมู่ที่
1 - 11
	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	จัดซื้อตู้เก็บเอกสารรางเลื่อน  

	-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารรางเลื่อน ชนิด  8  ตู้  ราคาตามท้องตลาด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารรางเลื่อน ชนิด  8  ตู้  ราคาตามท้องตลาด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารรางเลื่อน ชนิด  6 ตู้  ราคาตามท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	70,000
70,000
55,000
	-
-
-


	สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2551
	พ.ศ.2552

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	3.
	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
	-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของ   เครื่องมือ
เครื่องใช้ต่าง ๆ  เช่น กระดาษ แฟ้ม   ปากกา   ดินสอ   ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์/เครื่องมือ
เครื่องใช้สำหรับปฏิบัติงานต่าง ๆ ของศูนย์
อปพร.อบต.ฉลอง และอุปกรณ์ไว้สำหรับดับ
เพลิงไว้สำหรับหน่วยงานราชการหรือเอกชน
(ถังดับเพลิง) กรวยจราจร  ไฟฉาย ไม้
กระบอง นกหวีด ชุดปฏิบัติงานดับเพลิง เสื้อ
กั๊กสะท้อนแสง,ถังเคมีหรือน้ำยาดับเพลิง 
สายดับเพลิง หัวฉีดน้ำ แผงหลักจราจรและ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของศูนย์
อปพร. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานรักษาความสงบภายใน

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของ   เครื่องมือ
เครื่องใช้ต่าง ๆ  เช่น กระดาษ แฟ้ม   ปากกา   ดินสอ   ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของ   เครื่องมือ
เครื่องใช้ต่าง ๆ  เช่น  กระดาษ แฟ้ม  ปากกา   ดินสอ   ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน

	70,000
45,000
30,000
30,000
	-
-

	สำนักปลัด
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2551
	พ.ศ.2552

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	4.
	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของ  เครื่องใช้ต่าง ๆ    

เช่นแปรง  ไม้กวาด   สบู่   ผงซักฟอก  ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป
	20,000
	-
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของ    เครื่องใช้ต่าง  ๆ  
เช่น  กระดาษเขียน  โปสเตอร์  พู่กัน   สี ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	5,000
	-
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์          เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม หมึกและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงิน    รายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์        เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม  หมึกและอื่นๆ   ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงิน     รายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์         เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม  หมึกและอื่นๆ   ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินราย     ได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

	35,000
35,000
30,000
	-
-
-
	สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	จัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค
	-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำสะอาดเพื่อบริการ

ผู้มาติดต่อราชการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

	20,000
	-
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2551
	พ.ศ.2552

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	8.
	ประเภทค่าวัสดุเชื้อ
เพลิงและหล่อลื่น
	-   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป
-   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น  น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันไฮดรอลิก ฯลฯ สำหรับรถเกรด  รถแบ็กโฮ  รถบดถนนและเครื่องจักรกลอื่นที่มาช่วยเหลือการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 120,000 บาทและเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 180,000 บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	200,000
300,000
	-
	สำนักงาน
ปลัด
ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	ค่าวัสดุและยานพาหนะขนส่ง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
  เช่น  แบตเตอรี่  ยางนอก  หม้อน้ำ สัญญาน
ไฟจราจรและอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ 
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	40,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	ค่าสาธารณูปโภค
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล  หรืออาคารสถานที่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

	70,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2551
	พ.ศ.2552

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	10.
	ค่าสาธารณูปโภค
	-   เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าคู่สายของอินเตอร์เน็ตตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ และค่าบริการต่าง ๆ เกี่ยวกับการไปรษณีย์   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการพื้นที่เว็ปไซต์(WWW.CHALONG.GO.TH)  จำนวน  9,600  บาท และค่าจดโดเมนเนม  จำนวน 1,250  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับที่ทำการ
อบต.ฉลองหรืออาคารสถานที่ในความดูแล
ของ อบต.ฉลอง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	12,000
63,600
35,000
10,850
5,000
	-
	สำนักงาน
ปลัด
สำนักงาน
ปลัด
สำนักงาน
ปลัด
สำนักงาน
ปลัด
สำนักงาน
ปลัด


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน ข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ ดังนี้





องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น





คณะกรรมการสนับสนุน


การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น





รวบรวมโครงการ/กิจกรรม





หน่วยงานอื่น








ผู้บริหารท้องถิ่น





คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น








ประกาศใช้





ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ





เสนอร่างต่อผู้บริหารท้องถิ่น





พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน





เสนอร่างแผนการดำเนินงาน





จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน





คณะกรรมการสนับสนุน


การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น





คณะกรรมการสนับสนุน


การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น








